2.pielikums

projektu iesniegumu atlases nolikumam

2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību”

2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”

projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

2016

Saturs

2.2.1.  specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika	3

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums	4

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS	6

1.1.	Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti	6

1.2.	Projekta mērķis un tā pamatojums	6

1.3.	Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts	7

1.4.	Projekta mērķa grupas apraksts	8

1.5.	Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti	9

1.6.	Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma  īstenošanu norādītajiem	15

1.6.1. Iznākuma rādītāji	15

1.7.	Projekta īstenošanas vieta	15

1.9. Informācija par partneri (-iem)	16

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA	17

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte	17

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts	18

2.3. Projekta īstenošanas ilgums	19

2.4. Projekta risku izvērtējums	20

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem	22

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM	23

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts	23

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts	23

3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji	24

5.SADAĻA - PUBLICITĀTE	24

6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA	26

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas	26

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI	26

8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS	26

PIELIKUMI	28

#### 2.2.1.  specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” (turpmāk – MK noteikumi) projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums) un projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus.

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmanto projekta iesnieguma veidlapu, kas pievienota atlases nolikumam un publicēta sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv. Projekta iesnieguma sadaļu nosaukumus, rādītāju nosaukumus, izmaksu pozīciju nosaukumus nedrīkst mainīt un dzēst.

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III. sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti  slīprakstā un “zilā krāsā”.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

| Projekta nosaukums: | Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis. |
| --- | --- |
| Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: | 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” |
| Projekta iesniedzējs: | Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības, valsts kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai), tiesu varas institūcijas. |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: | Norāda reģistrācijas numuru. |
| Projekta iesniedzēja veids: | Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora: Valsts akciju sabiedrība Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valsts aģentūra Pašvaldības aģentūra Valsts pārvaldes iestāde Pašvaldības iestāde Pašvaldība Tiesu varas institūcija |
| Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu): | N/A. |
| Valsts budžeta finansēta institūcija | Izvēlas atbilstošo no klasifikatora: Jā– norāda tie finansējuma saņēmēji, kas saņem projekta priekšfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem Nē-visi pārējie. |
| Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE: | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums |
|  | Kods | Projekta iesniedzējs no NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams http://www.csb.gov.lv/node/29900/list izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2.redakcijai. Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas). Šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām. |
| Juridiskā adrese: | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds Projekta iesniedzējs kā kontaktpersonu uzrāda atbildīgo darbinieku, kompetentu par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju. |
|  | Ieņemamais amats |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Projekta identifikācijas Nr.*: | Aizpilda CFLA |
| Projekta iesniegšanas datums*: | Aizpilda CFLA |

*Aizpilda CFLA

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 5000 zīmes >) (informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu aizpildīšanas. Kopsavilkumā norādītajai informācijai jāatbilst informācijai, kas norādīta projekta iesniegumā un projekta aprakstā, kas apstiprināts ar MK rīkojumu. Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz visaptverošu, strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots. Kopsavilkumā: norāda projekta mērķi (īsi), kas norādīts projekta iesnieguma 1.2.punktā “Projekta mērķis un tā pamatojums”; iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām, kas atspoguļotas projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”; informāciju par plānotajiem rezultātiem, kas norādīti projekta iesnieguma 1.6.1.apakšpunktā un izriet no projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajām darbībām; sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) fonda atbalsta apjomu); kā arī norāda informāciju par projekta ilgumu. Ja projekta ietvaros izvēlētais mijiedarbības (starp projekta ietvaros izveidojamo vai attīstāmo informācijas sistēmu un procesiem pašvaldībās) tehnoloģiskais risinājums paredz savienojumu starp projekta ietvaros izveidoto vai attīstīto informācijas sistēmu un pašvaldību informācijas sistēmu, punktā norāda, ka projekta ietvaros ir paredzētas darbības šī savienojuma nodrošināšanai gan izveidotajā vai attīstītajā informācijas sistēmā, gan pašvaldību informācijas sistēmā. Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas laiks. Projektā paredzēto darbību īstenošanu var uzsākt, kā arī projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās ne agrāk kā pēc 2015.gada 1.janvāra. Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.

Projekta mērķis un tā pamatojums (< 2000 zīmes >):

Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķis atbilst SAM pasākuma mērķim, kas norādīts MK noteikumu 5.punktā – nodrošināt lietotājiem draudzīgus valsts pārvaldes pakalpojumus, publiskā sektora darbības efektivitāti, publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību, caurspīdīgumu un sadarbspēju nacionālā un Eiropas Savienības mērogā, nodrošināt valsts informāciju sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti, nodrošināt valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu nodošanu pašvaldībām, nodrošināt pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām, kā arī radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, t.sk. lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības, analīzes, u.c. mērķiem. Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām, par kurām detalizētāka informācija iekļauta šīs metodikas 5.sadaļā, mērķis jānorāda arī uz noteiktiem publicitātes materiāliem. Punktā norādītajai informācijai jāatbilst informācijai, kas norādīta detalizētajā projekta aprakstā, kā arī mērķa pamatojumā jāiekļauj atsauce uz detalizētā apraksta lpp., kurā sniegta detalizētāka informācija par projekta mērķi un tā pamatojumu. Projekta mērķim jābūt: atbilstošam SAM pasākuma mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM pasākuma mērķim un kā projekta īstenošana sniegs ieguldījumu SAM pasākuma mērķa sasniegšanā; atbilstošam problēmas risinājumam (informācija metodikas 1.3.punktā), tai skaitā projekta mērķis ir atbilstošs tieši projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai; sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamiem resursiem var sasniegt projektā plānotā termiņā. Projekta mērķi jānoformulē skaidri, lai projektam beidzoties var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta laikā.

Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts (< 4000 zīmes >)

Identificē aktuālo biznesa problēmu (vai vairākas), norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots. Projekta iesniedzējs aprakstā var iekļaut atsauci uz detalizētā apraksta lpp., kurā sniegta visaptverošāka un detalizētāka informācija par identificēto problēmu un tās risinājumiem. Problēmas izklāstā vēlams izmantot statistikas datus (norādot atsauci), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem, izvērtējumiem. Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi un atrisināt mērķa grupas problēmu. Problēmas risinājuma aprakstā sniedz skaidru priekšstatu par to, ka: izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un veidlapas 1.4.punktā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu; veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti, un palīdz problēmas risināšanā. Risinājuma aprakstā jānorāda, ka sniegtais problēmas risinājums palīdz nodrošināt lietotājiem draudzīgus valsts pārvaldes pakalpojumus, publiskā sektora darbības efektivitāti, publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību, caurspīdīgumu un sadarbspēju nacionālā un Eiropas Savienības mērogā, nodrošināt valsts informāciju sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti, nodrošināt valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu nodošanu pašvaldībām, nodrošināt pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām, kā arī radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, t.sk. lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības, analīzes, u.c. mērķiem.

Projekta mērķa grupas apraksts (<4000 zīmes >)

Apraksta projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti. (Projekti, kuru ietvaros tiek attīstīti koplietošanas risinājumi, nepieciešams norādīt gan iestādes, gan šo iestāžu klientus.) Pamato projekta darbību saistību ar mērķa grupas vajadzībām. Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķa grupa atbilst SAM pasākuma mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 6.punktā – iedzīvotāji, komersanti, tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības, biedrības, nodibinājumi.

| Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta darbība* | Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrai darbībai >) | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē | Iesaistītie partneri** |
|  |  |  |  | Skaits | Mērvienība |  |
| 1. | Piemēram, projekta vadība | Darbības aprakstā kodolīgi apraksta pasākumus, apraksta rīcību un pasākumus, kādi tiks veikti attiecīgās darbības īstenošanas laikā. Ja projekta iesniedzēja detalizētajā aprakstā ir norādīta visaptveroša un detalizēta informācija par darbību, tad aprakstā papildus var iekļaut atsauci un konkrētu lpp., kurā atrodama minētā informācija. | Īstenots projekts | 1 | Gab. |  |
| 2. | Piemēram, informācijas sistēmas pilnveides plānošana | … | Izstrādāti IS plānošanas dokumenti | 3 | Gab. |  |
| 2.1. | Piemēram, pilnveidojamās informācijas sistēmas audits | … | Izstrādāts audita ziņojums | 1 | Gab. |  |
| 2.2. | Piemēram, pilnveidojamās IS lietojamības projektējuma izstrāde | … | Izstrādāts IS pilnveides lietojamības projektējums | 1 | Gab. |  |
| 2.3. | Piemēram, IS pilnveides tehniskās specifikācijas izstrāde |  | Izstrādāta IS pilnveides tehniskā specifikācija | 1 | Gab. | Sadarbības partneris X |
| 3. | Piemēram, informācijas sistēmas pilnveide |  | Produkcijas vidē ieviesta pilnveidotā IS | 1 | Gab. |  |
| 3.1. | Piemēram, <IS XX daļas> izstrāde |  | Izstrādāta <IS XX daļa> | 1 | Gab. |  |
| 3.2. | Piemēram, <IS XX daļas> pilnveide |  | Pilnveidota <IS XX daļa> | 1 | Gab. |  |
| 3.3. | Piemēram, saskarņu izstrāde sadarbības partnerim pieslēgšanai IS |  | Produkcijas vidē ieviesta saskarne | 1 | Gab. | Sadarbības partneris X |
| 4. | Piemēram, informācijas sistēmas ieviešanas autoruzraudzība |  |  | 4 | Gab. |  |
|  | Piemēram, IS ieviešanas kvalitātes kontrole |  | Dokumentu kopums, kas apliecina, ka pilnveidota IS atbilst tehniskajai specifikācijai | 1 | Gab. |  |
|  | Piemēram, IS atbilstības lietotāju vajadzībām uzraudzība |  | Dokumentu kopums, kas apliecina, ka pilnveidota IS atbilst lietotāju vajadzībām | 1 | Gab. |  |
| 5. | Piemēram, E-pakalpojuma XX pilnveide |  | Pilnveidots un ieviests produkcijas vidē e-pakalpojums | 1 | Gab. |  |
| 5.1. | Piemēram, E-pakalpojuma XX lietojamības izvērtējums |  | Veikts e-pakalpojuma lietojamības izvērtējums | 1 | Gab. |  |
| 5.2. | Piemēram, E-pakalpojuma XX pilnveides tehniskās specifikācijas izstrāde |  | Izstrādāta tehniskā specifikācija | 1 | Gab. |  |
| 5.3. | Piemēram, E-pakalpojuma XX pilnveide un ieviešana |  | Produkcijas vidē ieviests e-pakalpojums |  | Gab. |  |
| ... | … | …. |  |  |  |  |

* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

** norāda iesaistītā partnera numuru no 1.9.tabulas

Kolonnā “N.p.k.” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta iesnieguma sadaļās, t.i., 1.pielikumā un 3.pielikumā.

Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu, ja nepieciešams, tad papildina ar apakšdarbībām. Projekta darbībām ir jābūt precīzi definētām (to nosaukumiem jāraksturo darbību saturs), pamatotām (tām tieši jāietekmē 1.2.punktā norādītā projekta mērķa sasniegšanu, jābūt mērķētām uz 1.3. punktā aprakstīto problēmu risinājumu, darbību rezultātiem jāveicina 1.6.1. apakšpunktā noteikto rādītāju sasniegšana), kā arī tām jāatbilst ar detalizētajā projekta aprakstā norādītajām.

Ja tiek norādītas apakšdarbības, tad tām noteikti jānorāda arī darbības apraksts un rezultāts, aizpildot visas kolonnas.

Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs apraksta, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā.

Kolonnās  “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksme” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi un atbilstošu mērvienību. Darbību rezultāti izriet no darbības satura un apraksta.

Katrai darbībai vai apakšdarbībai jānorāda viens sasniedzamais rezultāts, var veidot vairākas apakšdarbības, ja darbībām paredzēti vairāki rezultāti.

Projekta darbību plānošanā ievēro MK noteikumu 17.punktā noteiktās atbalstāmās darbības:

- centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu vai centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu jaunas funkcionalitātes izveide vai tām nepieciešamo un ar tām sadarbojošos informācijas sistēmu (t.sk. nozaru) izveide un attīstība, t.sk. esošu saskarņu pārveidošana un jaunu saskarņu izveide (MK noteikumu 17.1.apakšpunkts);

- semantiskā un tehnoloģiskā publiskās pārvaldes informācijas sistēmu savietošana (MK noteikumu 17.2.apakšpunkts);

- darbības procesu un pakalpojumu piegādes, t.sk. pakalpojumu pieteikšanas, pakalpojumu sagatavošanas, pakalpojumu sniegšanas procesu uzlabošana, kā arī tam nepieciešamā satura digitalizācija procesu uzlabošana (MK noteikumu 17.3.apakšpunkts);

- darbības procesu un pakalpojumu lietojamības pilnveide (MK noteikumu 17.4.apakšpunkts);

- datu kvalitātes pilnveide un datu atkalizmantošanas nodrošināšana (MK noteikumu 17.5.apakšpunkts);

- pakalpojumu pielāgošana sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū (MK noteikumu 17.6.apakšpunkts);

- IKT iespēju izmantošanas paaugstināšana, t.sk. sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes (MK noteikumu 17.7.apakšpunkts);

- projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana (MK noteikumu 17.8.apakšpunkts);

- IKT arhitektūras pārvaldība specifiskā atbalsta mērķa rezultātu sasniegšanas nodrošināšanai un atbilstības IKT mērķarhitektūrai nodrošināšanai, kas atbalstāma valsts IKT pārvaldības organizācijas (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  darbību ietvaros (MK noteikumu 17.9.apakšpunkts);

- programmu ieviešanas koordinācija, kas atbalstāma katras programmas vadošā projekta ietvaros (MK noteikumu 17.10.apakšpunkts);

- projekta apraksta sagatavošana iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā un izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde (MK noteikumu 17.11.apakšpunkts);

- publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana (MK noteikumu 17.12.apakšpunkts), informācijai jāsakrīt ar 5.sadaļā norādīto;

- vides un energoefektivitātes nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos („zaļais publiskais iepirkums”) (MK noteikumu 17.13.apakšpunkts).

- Lai projekta iesniegumu apstiprinātu:

- Projekta darbības aprakstā ir jānorāda, kāda procesa pilnveide tiks nodrošināta, īstenojot attiecīgo darbību;

- Ja projekta ietvaros ir paredzēts izveidot vai pilnveidot elektronisko pakalpojumu, tam ir jābūt atspoguļotam projekta darbības aprakstā;

- Projekta darbībām jāatbilst MK noteikumu 17.punktā un detalizētajā projekta aprakstā noteiktajām atbalstāmajām darbībām;

- Projekta darbībām jābūt precīzi definētām, t.i., no darbību nosaukumiem var spriest par to saturu.

- Projekta darbībām jābūt pamatotām, t.i., tās tieši jāietekmē projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu. Bez kādas no darbībām projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšana nav iespējama. Katras darbības aprakstā ir aprakstīta tās ietvaros plānotā rīcība. Detalizētajā aprakstā norādītā informācija atbilst projekta iesniegumā plānotajām projekta darbībām.

- Projekta darbībām jābūt vērstām uz projekta iesnieguma 1.3.punktā „Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājumu apraksts” aprakstīto problēmu risinājumu.

- Projekta darbības, kurās iesaistīts sadarbības partneris, ir atspoguļotas arī sadarbības partnera apliecinājumā;

- Projekta darbībās ir jānorāda, ka, lai nodrošinātu pasākuma 2.2.1.2. mērķa sasniegšanu, projekta ietvaros paredzēts izveidot risinājumu, kurš bez maksas, publiski un neierobežotā veidā atkalizmantošanai nodos vispārpieejamu informāciju. Šīs informācijas pieejamība jānodrošina atbilstoši atvērtam standartam, atvērtā formātā un mašīnlasāmā veidā kopā ar tās metadatiem.

Atbilstoši Informācijas atklātības likuma 4. pantam, vispārpieejamā informācija ir tāda informācija, kas nav klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija. Tāpat minētais likums nosaka ievērot labas pārvaldības principu un nodrošināt piekļuvi noteikta veida vispārpieejamai informācijai atvērto datu veidā, kopā informācijas metadatiem (10. pants (21) punkts). Līdz ar to akalizmantošanai piemērotā formā būtu nododama tāda informācija, kas būtu noderīga potenciālajam informācijas atkalizmantotājam, piemēram, iestādes vestie publiskie reģistri, klasifikatori, anonimizēta informācija no iestādes pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām, iestādes tīmekļa vietnē vai vietnēs esošā informācija: statistika, pētījumu dati, utml.

Skaidrojumi:

Bez maksas, publiski un neierobežotā veidā — atbilstoša atvērto datu definīcijai: atvērtie dati — brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām (Informācijas atklātības likums, 1. pants).

Lai piekļuve datiem tiku nodrošināta “neierobežotā veidā” vai “bez atkalizmantošanas ierobežojumiem” uz datiem tīmeklī jābūt pieejamai tiešai saitei.*

Par ierobežojumu tiek uzskatīts reģistrācijas pieprasījums, CAPTCHA kods, datu piekļuvi bloķējošs pieprasījums pirms datu saņemšanas iepazīties ar noteiktumiem vai licencēm u.c. risinājumi, kas bloķē tiešu piekļuvi datu kopai. Par ierobežojumu netiek uzskatīts datu publicēšanas vietnē izvietots paziņojums par lietotāja tiesībām un atsauces uz normatīviem aktiem, atvērtām licencēm (piemēram, Creative Commons u.c.) t.i. jebkurš tiesību skaidrojums, kas var būt saistošs lietotājam, bet neaizšķērso piekļuvi datiem.

Mašīnlasāms formāts – datnes formāts, kas ir strukturēts tā, lai lietojumprogrammas var automatizēti nolasīt datni, kā arī viegli identificēt, atpazīt un iegūt no tās specifiskus datus, tostarp atsevišķas vienības un to iekšējo struktūru. Mašīnlasāms nozīmē, ka datus var lietot, bez manuālas apstrādes no lietotāja puses.

Atvērts standarts – publiski pieejams standarts, kas ir sistematizēts rakstiski, precīzi norādot uz specifikācijas prasībām.

Atvērts formāts – datnes formāts, kas ir platformneatkarīgs un pieejams sabiedrībai bez jebkādiem  atkalizmantošanu traucējošiem ierobežojumiem.

Piemēri atvērtiem formātiem, kas atbilst atvērtiem standartiem: CSV, XML, JSON, RDF, u.c.

Datu kopa (dataset) — datu apkopojums, piemēram, no datu bāzes izgūta tabula, kur katrā tabulas kolonnā atrodas dati (kādi tie fiksēti izgūšanas brīdī).

Termina “datu kopa” skaidrojums no LZA TK ITTEA terminu datubāzes: Fizikālo ierakstu apvienojums datu vidē, kam ir savs identifikators un kas atbilst vienam no datu apstrādes sistēmas, datu izvietošanas, glabāšanas un piekļuves organizācijas veidiem.

Metadati — strukturēta informācija, kas raksturo konkrētu informācijas kopumu. (Informācijas atklātības likums, 1. pants).

Lai metadati būtu lietojami, tie ir jāapraksta atbilstoši standartam. Ņemot vērā, ka nākotnē Latvijas datiem būs jābūt savietojamiem ar ES līmeņa pārrobežu risinājumiem, rekomendējamais standarts metadatu aprakstīšanai ir DCAT application profile for data portals in Europe (DCAT-AP v1.1 un turpmākās versijas). DCAT-AP specifikācija pieejama tīmekļa vietnē: https://joinup.ec.europa.eu/node/146653

Papildus DCAT-AP v1.1 standartā noteiktajai informācija, metadatos ir jāiekļauj publicēto datu struktūra, kontaktinformācija, informācija par datu atjaunošanas regularitāti.*

*Papildu informācija par saišu (t.sk. URI), metadatu un saistīto datu veidošanas labāko praksi, pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv, sadaļā E-pārvalde, Atvērtie dati.;

- Projekta darbībās ir jānorāda, ka, ja projekta ietvaros paredzēts veidot koplietošanas pakalpojumu (Nosacījums attiecas uz koplietošanas funkcionalitāti (kas tiek izmantota vairāku valsts pārvaldes pakalpojumu elektroniskai sniegšanai) un/vai IKT koplietošanas pakalpojumu (infrastruktūras risinājumi un to pārvaldība publiskajai pārvaldei)), to plāno izmantot vismaz trīs iestādes un to var izmantot arī citu nozaru iestādes.

- Projekta ietvaros ir jāparedz darbības savienojuma starp projekta ietvaros izveidoto vai attīstīto informācijas sistēmu un pašvaldību informācijas sistēmu nodrošināšanai gan izveidotajā vai attīstītajā informācijas sistēmā, gan pašvaldību informācijas sistēmā;

- Ja projekta ietvaros ir paredzēti ieguldījumi pašvaldību informācijas sistēmā, projekta darbību aprakstos jānorāda informācija, vai darbību ietvaros ir paredzēti ieguldījumi pašvaldības informācijas sistēmā, kas atrodas tās īpašumā;

- Projekta darbību aprakstos jānorāda, ka:

- projekta ietvaros ir paredzēts automatizēts risinājums informācijas iegūšanai, nodošanai, tai skaitā, nodrošinot šīs informācijas automātisku aktualizēšanu, ja projekta ietvaros izveidojamajai vai attīstāmajai sistēmai  nepieciešamos datus uztur cita valsts iestāde vai sistēmā uzturētos datus, atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likumam ir jāizmanto citās informācijas sistēmās, nepieprasot datu subjektiem tos iesniegt atkārtoti;

- projekta ietvaros ir paredzēts nodrošināt automatizētu risinājumu informācijas nodošanai, tai skaitā, nodrošinot šīs informācijas automātisku aktualizēšanu, ja sistēmā uzturētos datus, atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likumam ir jāizmanto citās informācijas sistēmās, nepieprasot datu subjektiem tos iesniegt atkārtoti. Projekta iesniedzējam jānorāda, ka tas ir apzinājis valsts iestāžu sistēmu pārziņus, lai identificētu tās sistēmas, kurām atbilstoši tiesību aktos noteiktajam  ir nepieciešams saņemt datus no projekta ietvaros izveidojamās vai attīstāmās sistēmas;

- Ja projekta ietvaros paredzēts pilnveidot valsts pārvaldes pakalpojumu (sabiedrībai), t.sk. izveidot vai pilnveidot elektronisko pakalpojumu, tam ir jābūt reģistrētam Latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi; un līdz ar elektroniskā pakalpojuma ieviešanu produktīvajā darbībā attiecīgā pakalpojuma aprakstam ir jābūt ievietotam Latvija.lv.

- Ja projekta ietvaros tiek izveidota vai attīstīta informācijas sistēma, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projektā tiek paredzētas darbības finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) sistēmas pieslēgšanai Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas videi, ja šāda pieslēguma vēl nav, lai nodrošinātu aizsargātu un garantētu elektronisko dokumentu apriti, kā arī priekšnosacījumus oficiālās elektroniskās adreses risinājuma ieviešanai. Ja sadarbības partneris ir pašvaldība, projekta ietvaros nodrošina vismaz to lietvedības sistēmu pieslēgšanu, ko lieto vairākas pašvaldības.

- Ja projekta ietvaros tiek pilnveidots valsts pārvaldes pakalpojums, t. sk. izveidots vai pilnveidots elektroniskais pakalpojums, finansējuma saņēmējs nodrošina attiecīgā pakalpojuma apraksta ievietošanu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv.

Ja projekta ietvaros pilnveidotais valsts pārvaldes pakalpojums, tai skaitā izveidotais vai pilnveidotais elektroniskais pakalpojums, ir vērsts uz privātpersonu, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka pakalpojuma rezultāts tiek piegādāts iedzīvotāja darbavietā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv vai oficiālās elektroniskās adreses kontā, ja tas ir aktivizēts.

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:

| 1.6.1. Iznākuma rādītāji |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Plānotā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
|  |  | gads | starpvērtība | gala vērtība |  |  |
| 1. | Pilnveidoti darbības procesi | 2018 |  |  | darbības procesi |  |
| 2. | Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas | 2018 |  |  | informācijas sistēmu platformas |  |
| 3. | E-pakalpojuma izmantošanas skaita pieaugums pilnveidotajos e-pakalpojumos (SIR) | Projekta iesniedzējs norāda, ka nodrošinās rādītāja uzskaiti pēc faktiski sasniegtajām vērtībām. |  |  |

Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie iznākuma rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 7.1.apakšpunktā noteiktajiem rādītājiem. Rādītāju tabulā 1. un 2. punktā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām.

1.punktā norāda pilnveidoto darbības procesu skaitu, t.i. ar IKT palīdzību optimizēti viena vai vairāku darbības procesu posmu un uzlabota valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitāte un pieejamība sabiedrībai.

2.punktā norāda centralizēto informācijas sistēmu platformu skaitu, t.i. centralizēts IKT kopums centralizētai viena vai vairāku IKT pakalpojumu sniegšanai, t.sk. informācijas sistēmu darbības nodrošināšanai.

Kolonnā “gads” norādītais 2018.gads attiecināms uz kolonnu “starpvērtība”, kurā norāda plānoto vērtību uz 2018.gadu.

Kolonnā “gala vērtība” norāda projekta iesniegumā plānojamās kopējās vērtības atbilstoši projektā plānotajam.

Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot vismaz vienu darbības procesu un PIV pievienotajā detalizētajā projekta aprakstā, t.sk. tā pielikumos,  ir norādīts, ka projekta ietvaros paredzēts pilnveidot vismaz vienu no šādiem procesiem:

- vienas nozares vairāku iestāžu darbības procesu

- vienas nozares pārrobežu procesu

- darbības procesu, kura rezultātā ir paredzēts nodrošināt elektronisko pakalpojumu, kura pašreizējais pakalpojuma pieprasījuma skaits gadā ir vismaz 20 000 reizes

- darbības procesu, kura rezultātā ir paredzēts nodrošināt koplietošanas pakalpojumu;

- darbības procesu, kura rezultātā visām pašvaldībām tiks nodrošināta piekļuve valsts pārvaldes datiem.

Tā kā projekta ietvaros iespējama vairāku procesu pilnveide, kritēriju vērtē pēc tā rādītāja, kurā saņemts augstākais novērtējums.

!!! Ja projekta ietvaros paredzēts pilnveidot vairāk nekā vienu procesu, katram no tiem ir jānodrošina atbilstība 4.3.1. vai 4.3.2. apakškritērijā noteiktajām prasībām.

| Projekta īstenošanas vieta: |
| --- |
| 1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* |  |
| Visa Latvija | Atzīmē “X” ailē “Visa Latvija”, ja projekta īstenošana aptver visu Latviju.. |

* Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as

| 1.9. Informācija par partneri (-iem) Ja projekta īstenošanai tiek piesaistīti vairāk kā viens partneris, attiecīgi informāciju norāda un tabulu aizpilda par katru partneri, turpinot numerāciju uz priekšu. Par pirmo partneri numerācija rindā “Partnera nosaukums” ir 1.9.1., norādot informāciju par otro partneri, šo tabulu nokopē un numurē rindā “Partnera nosaukums” attiecīgi - 1.9.2. Šos numurus jāizmanto 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādot informāciju par to, kurš partneris iesaistīsies attiecīgās projekta darbības īstenošanā. |
| --- |
| 1.9.1. Partnera nosaukums*: | Partnera nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i., norāda juridisko nosaukumu. |
| Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Norāda reģistrācijas numuru. |
| Partnera veids: | Partnera nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i., norāda juridisko nosaukumu. Atbilstoši MK noteikumu 10.punktam, šajā SAM pasākumā kā partneri var būt: tiešās pārvaldes iestādes; pašvaldības; plānošanas reģioni; valsts kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai); tiesu varas institūcijas; biedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai). |
| Juridiskā adrese: | Norāda precīzu partnera juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds |
|  | Ieņemamais amats |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Norāda precīzu partnera korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Partnera izvēles pamatojums (t.sk. Partnera ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā) | Norāda informāciju par konkrētā partnera nepieciešamību projektā, tai skaitā sniedz informāciju par to, kādu ieguldījumu partneris dod projekta īstenošanā (pieredze konkrētā jomā, infrastruktūra vai cilvēkresursi). Sniedz informāciju par to, kādus ieguvumus partneris gūs no projekta (piemēram, IKT iespēju izmantošanas paaugstināšana). Norāda informāciju par projekta iesniedzēja un partnera noslēgto sadarbības līgumu vai nodomu protokolu, t.sk. norāda parakstītā dokumenta datumu un numuru (attiecināms, ja sadarbības līgums ir noslēgts). Partneri nodrošina projekta darbību īstenošanu, kas noteiktas MK noteikumu 17.punktā, kas attiecas uz tā atbildības jomu atbilstoši MK noteikumu 31.punktam. Sadarbības partnera iesaiste konkrētu projekta darbību īstenošanā jānorāda projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” kolonnā “Iesaistītie partneri”, kā arī informācijai jābūt atspoguļotai noslēgtajā sadarbības līgumā vai nodomu protokolā. |

* ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri.

Vēršam uzmanību, ka piesaistot partneri projekta īstenošanā, finansējuma saņēmējam ar partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

- 2.1. un 2.2.punktā norādītajai informācijai jāatbilst detalizētā apraksta  6.sadaļā “Projekta pārvaldība” norādītajai informācijai.

| 2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte Projekta iesnieguma 2.1.punktā sniegtajai informācijai skaidri un nepārprotami jāliecina, ka projekta vadības personāls un tā funkcijas ir nodalītas no projekta īstenošanas personāla un tā funkcijām. Gadījumos, kad persona nav nodarbināta uz pilnu slodzi vai arī viens darbinieks ir iesaistīts gan projekta vadībā, gan projekta īstenošanā, norāda arī informāciju par attiecīgā darbinieka procentuālo slodzes apjomu projekta vadības un/vai īstenošanas funkciju veikšanai. Projekta iesniedzējs ievēro MK noteikumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma pielikumā Nr. 1 un pielikumā Nr.2 aprakstīto projekta īstenošanas komandas sastāvu, kas ietver optimālo, rekomendējamo (bet ne obligāto) darbinieku skaitu un amatu uzskaitījumu, un tas var tikt precizēts atkarībā no iestādes organizatoriskā modeļa. |
| --- |
| Vadības kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs norāda: projekta vadības struktūru, sniedz tās aprakstu. Projekta vadības pienākumos ietilpst, piemēram, projekta ietvaros veicamo darbību plānošana, koordinēšana un kontrole, tajā skaitā projekta dokumentācijas sagatavošana atbilstoši ES un nacionālā līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām; kā projektā tiks organizēta projekta vadība un kādus resursus projekta ietvaros projekta vadībai piesaistīs, t.sk. norāda kuri no projektā iesaistītajiem darbiniekiem jau strādā institūcijā un kā tiks piesaistīti trūkstošie darbinieki; katra projekta ietvaros iesaistītā darbinieka veicamos pienākumus, noslodzi projektā un piesaistes mehānismu, t.i., vai darbinieks projektā strādās uz darba vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata; darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. Visbiežāk projektu vadībā tiek iesaistīts projektu vadītājs, projektu vadītāja asistents, iepirkumu speciālists, grāmatvedis un finansists/ekonomists. Projekta vadītājam ir nepieciešama augstākā izglītība un pieredze vismaz divu IKT projektu vadībā. |
| Finansiālā kapacitāte (<4000 zīmes>) | Valsts budžeta iestāde norāda, vai projekta izdevumus finansēs no 74.resora “Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” un valsts budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētajiem līdzekļiem. Ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai valsts kapitālsabiedrība (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai) apraksta projekta iesniedzēja finanšu kapacitāti, t.i. kā nodrošinās projekta īstenošanu, apraksta projekta iesniedzējam pieejamos finanšu resursi, kas ļauj pārliecināties par projekta iesniedzēja finanšu kapacitāti. Papildus projekta iesniegumam pielikumā pievieno aprakstu, kā tiks nodrošināta finanšu uzskaites nodalīšana no valsts deleģēto funkciju veikšanas. |
| Īstenošanas kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta īstenošanas kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz projekta ieviešanas grupas aprakstu un norāda: projekts ieviešanas grupas aprakstu – projekta ieviešanā ir paredzēts iesaistīt personālu atbilstoši MK noteikumu 20.1.1apakšpunktā iekļautajām projekta ieviešanai nepieciešamajām personāla izmaksu pozīcijām (t.sk. t.sk. norādot kuri no projektā iesaistītajiem darbiniekiem jau strādā institūcijā un kā tiks piesaistīti trūkstošie darbinieki), kā arī iestādes pamatdarbību nodrošinošo struktūrvienību darbiniekus; katra projekta ietvaros iesaistītā darbinieka veicamos pienākumus, noslodzi projekta ietvaros; darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. |

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.; projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei; to, kā tiks nodrošināta MK noteikumu 29.punktā norādītās informācijas uzkrāšana par: projekta ietekmi uz MK noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajiem iznākuma rādītājiem; elektroniskā pakalpojuma izmantošanas pieaugumu, ja projekta ietvaros tiek izveidots vai pilnveidots elektroniskais pakalpojums; pakalpojumu skaitu, kuros informācija pielāgota specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) vajadzībām; publiskajiem iepirkumiem, kuros izmantoti zaļā publiskā iepirkuma principi. Atbilstoši MK noteikumu 46.punktam, finansējuma saņēmējam pēc projekta apstiprināšanas jāizveido projekta uzraudzības padome.

| 2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos): | Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos |
| --- | --- |

* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas

Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.punktā un 1.pielikumā norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu, ko laika grafikā apzīmē ar “X”.

Projekta kopējā īstenošanas ilgumā neieskaita to darbību īstenošanas ilgumu, kas veiktas pirms vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas un 1.pielikumā atzīmētas ar “P”, t.i., projekta īstenošanas ilgumu, kas jānorāda 2.3.punktā, aprēķina sākot no plānotā vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas laika.

- Saskaņā ar MK noteikumu 14.punktu projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim.

| 2.4. Projekta risku izvērtējums: |
| --- |
| N.p.k. | Risks | Riska apraksts | Riska ietekme (augsta, vidēja, zema) | Iestāšanas varbūtība (augsta, vidēja, zema) | Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi |
| 1. | Finanšu | Piemēram: Nepareizi saplānota finanšu plūsma; Nepietiekams finansējums projektam |  |  |  |
| 2. | Īstenošanas | Piemēram: Neprecīza darbību plānošana Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanās; jaunu sadarbības partneru nepieciešamība; …… |  |  |  |
| 3. | Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas | Piemēram: Attiecīgo speciālistu nepietiekamība; Radītais produkts netiek izmantots; …… |  |  |  |
| 4. | Projekta vadības | Piemēram: Vadības komandas nespēja sastrādāties; ……. |  |  |  |
| 5. | Cits | Piemēram: Līgumsaistību neievērošana Izmaiņas normatīvajos aktos …… |  |  |  |

Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām:

- finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja iestāde īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski.

- īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.

- rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu.

- projekta  vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa.

- citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

Kolonnā “Riska apraksts” sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus.

Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem.  Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:

Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai  rodas apjomīgi zaudējumi.

Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.

Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā  tam nav būtiskas ietekmes  un  tas  neietekmē projekta ieviešanu.

Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;

Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;

Iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu un atbildīgos. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot iestādē  izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir  atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma  vajadzībām.

| 2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildinātības/demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas (euro) | Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) |
|  |  |  |  |  |  |  | Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par saistītajiem projektiem, ja tādi ir (norāda to informāciju, kas pieejama projekta iesnieguma aizpildīšanas brīdī), norādot informāciju par citiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķa projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata papildināmību/demarkāciju, kā šajā projektā plānotās darbības nepārklājas, papildina vai turpina citos projektos plānotajām/īstenotajām darbībām.

Piemēram:

- darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”;

- 2.2.1.2.pasākums „Kultūras mantojuma digitalizācija”

- CEF Digital finanšu instrumenta ietvaros veiktās investīcijas.

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts (< 4000 zīmes >)

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju, kā projekta mērķis un projektā plānotās darbības vērstas uz horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu. Lai projekta vērtēšanas laikā atbilstoši vērtēšanas kritērijiem piešķirtu punktus, projektā jāparedz specifiskas darbības horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanai, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju mērķu sasniegšanu. Punktā norāda informāciju: 1) par specifiskām darbībām elektroniski pieejamās informācijas pielāgošanai specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) vajadzībām un lietojumu scenārijiem (tiek uzlabota e-pakalpojumu pieejamība - gala lietojumi tiek veidoti ievērojot web pieejamības standartus); 2) ka projekta vadības, apmācības un informēšanas pasākumi (ja attiecināms) tiks īstenoti pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas. Punktā norāda, ka projekta iesniedzējs uzkrās datus par pakalpojumu skaitu, kur ir veikta informācijas pielāgošana specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) vajadzībām. Vairāk informācijas par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/.

| 3.2. Projektā plānotie horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |
| --- |
| Rādītāja nosaukums | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu skaits, kur ir veikta informācijas pielāgošana specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) | Piemēram: - |  | Piemēram: Atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu, dati tiks sniegti pēc fakta. |

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts (< 4000 zīmes >)

Punktā norāda informāciju, ja vismaz vienā projekta iepirkumā (iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos, tehniskajās specifikācijās) ir piemērots vai plānots piemērot zaļā publiskā iepirkuma/ zaļā iepirkuma (turpmāk – ZPI/ ZI) principu. Projekta iesniedzējs: 1) identificē tās preču un pakalpojumu grupas, kurām projektā plānots ZPI/ ZI; 2) identificētās grupas salīdzina ar pieejamiem Eiropas komisijas izstrādātajiem ZPI kritērijiem (pieejami: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). Ja kritēriji konkrētajai preču un pakalpojumu grupai nav pieejami, var izvēlēties līdzīgu preču/ pakalpojumu kritērijus. Punktā: apraksta kādām preču vai pakalpojumu grupām tika/ tiks piemērotas vides prasības; norāda, kāda iepirkuma procedūra tiks piemērota; ja iespējams, norāda, par kādu summu tika/ tiks īstenoti iepirkumi, kuros tiks piemērots ZPI/ ZI; norāda, kādi kritēriji (EK ZPI kritēriji vai citi) tika/ tiks izmantoti. ZPI/ ZI principu piemērošana nav obligāta prasība, bet vērtēšanā projekta iesniegumam nodrošina papildu punktus. Jāieplāno arī sasniedzamā vērtība, piemēram, piemēroto ZPI/ ZI skaits. Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz informācija pēc projekta īstenošanas noslēguma maksājuma pieprasījumā, t.i. jāsniedz informācija par kādu summu tika piemērots ZPI/ ZI. Papildu informācija par ZPI/ ZI piemērošanu pieejama: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) tīmekļvietnē http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/. VARAM izstrādātajā „Metodikā 2014. – 2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai” tīmekļvietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633; zaļā publiskā iepirkuma rokasgrāmatā, kas pieejama tīmekļvietnē: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf.

| 3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sākotnējā vērtība | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Piemēram, Piemērots zaļais publiskais iepirkums |  | - | iepirkumu skaits | Dati par sasniegto vērtību tiks sniegti pēc projekta īstenošanas. |

5.SADAĻA - PUBLICITĀTE

| Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi |
| --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma apraksts | Īstenošanas periods | Skaits |
| Informatīvais plakāts | Piemēram, informatīvais plakāts projekta īstenošanas vietā | Projekta īstenošanas laikā | 1 informatīvais plakāts |
| Lielformāta informatīvais stends | Piemēram, pagaidu informatīvais stends/ informācijas stends Norāda, ka informācija par ES fondu ieguldījumu tiks nodrošināta pie/uz infrastruktūras objekta | Projekta īstenošanas laikā/ 3 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, t.i. pēdējā maksājuma saņemšanas | 1 pagaidu informatīvais stends/ 1 informācijas stends |
| Informatīvā plāksne | Piemēram, informatīvā plāksne pie projektā plānotā objekta | 3 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, t.i. pēdējā maksājuma saņemšanas | 1 plāksne |
| Informācija internetā | Piemēram, norāda projekta iesniedzēja tīmekļvietnes adresi (ja tāda ir), kurā tiks publicēta aktuāla informācija par projektu, tā mērķiem un rezultātiem. | Projekta īstenošanas laikā | Ne retāk kā reizi pusgadā |
| Citi (lūdzu norādīt) |  |  |  |

Šajā projekta iesnieguma sadaļā projekta iesniedzējs atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām norāda obligātos projekta informācijas un publicitātes pasākumus un sniedz pasākumu aprakstu (t.i., ko šis pasākums ietver, kas to īstenos, cik bieži), norāda īstenošanas periodu (piemēram, visu projekta īstenošanas laiku, konkrētus gada ceturkšņus), kā arī pasākumu skaitu, kā arī ir saprotams publicitātes pasākumu finansējuma avots (publicitātes pasākumi projektam ir jānodrošina arī tajā gadījumā, ja publicitātes pasākumu izmaksas nav paredzēts segt no projekta izmaksām. Informāciju aizpilda tikai par tiem publicitātes pasākumiem, kas tiks veikti saskaņā ar MK noteikumu 50. punktā noteikto.

Ailē “Informatīvais plakāts” (ja attiecināms) iekļauj informāciju par informatīvo plakātu, kas projekta īstenošanas laikā izvietots sabiedrībai labi redzamā vietā. Informatīvā plakāta izvietošana ir obligāta, ja:

- projektam piešķirtais publiskais finansējums nepārsniedz 500 000 euro;

- projektam piešķirtais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 euro, un projekta ietvaros nav iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi vai būvniecības darbi.

Ailē “Lielformāta informatīvais stends” (ja attiecināms) iekļauj informāciju par pagaidu un/vai pastāvīgu informācijas stendu, kas izvietots sabiedrībai labi redzamā vietā. Pagaidu informatīvā stenda izvietošana projekta īstenošanas laikā ir obligāta, ja projektam piešķirtais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 euro, un projekta ietvaros ir iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi vai būvniecības darbi.

Ja projektam piešķirtais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 euro, un projekta ietvaros ir iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi vai būvniecības darbi, obligāti jāparedz pastāvīga informatīvā stenda vai plāksnes izvietošana pēc projekta pabeigšanas. Pastāvīgais informatīvais stends vai plāksne jāizvieto projekta īstenošanas vietā ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, t.i., pēc pēdējā maksājuma saņemšanas. Informāciju par pastāvīgo informatīvo stendu vai plāksni, kas pēc projekta īstenošanas izvietota sabiedrībai labi redzamā vietā, iekļauj ailē “Lielformāta informatīvais stends” vai “Informatīvā plāksne” (ja attiecināms).

Detalizētas prasības un rekomendācijas plāksnes vai stenda noformējumam un izvietojumam un finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē ievietojamai informācijai ir skaidrotas Finanšu ministrijas 2016. gada 30. decembra “Eiropas savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” (http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2016/es_fondu_publicitates_vadlinijas_30122016.pdf ).

Saskaņā ar MK noteikumu 20.14. apakšpunktu šajā sadaļā norādīto darbību izmaksas ir attiecināmas un nepārsniedz vienu procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (< 2000 zīmes >):

Norāda, kā projekta iesniedzējs atbilstoši MK noteikumu 32.punktam nodrošinās projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšanu un nodrošinās tam nepieciešamo finansējumu vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas. Norāda nepieciešamos cilvēkresursus un finanšu līdzekļus rezultātu uzturēšanai

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI

| 7.1. | Projekta īstenošanas veids: | Šajā SAM pasākumā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un, aizpildot projekta iesnieguma veidlapu, norāda “Projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis atbalsta sniedzējs”. |
| --- | --- | --- |

8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja ___________________________________,

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, _________________________________,

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

- projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

- projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda  specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda  finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti uzturēti atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*:

Datums:

dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma

Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.

Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums, u.c. iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

Apliecinājumā norādītajam projekta iesniedzējam jāsakrīt ar projekta iesnieguma titullapā norādīto projekta iesniedzēju.

# PIELIKUMI

1.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta īstenošanas laika grafiks

| Projekta darbības numurs** | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) * |
| --- | --- |
|  | 2015.gads | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

*Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar "P"; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar "X".

**Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma punktā “1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajam projekta darbības numuram.

Maksimālais projekta īstenošanas termiņš atbilstoši MK noteikumu 14.punktam ir – no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža līdz 2022.gada 31.decembrim.

Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda:

- projekta īstenošanas laiku ceturkšņu un gadu sadalījumā pa veicamajām darbībām un apakšdarbībām, attiecīgos gada ceturkšņus atzīmējot ar „X” vai "P",  ja attiecīgās darbības tiek īstenotas līdz  projekta apstiprināšanai;

- katras darbības un apakšdarbības numuru (var norādīt arī attiecīgās darbības nosaukumu), atbilstoši projekta iesnieguma  1.5.punktā "Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajai secībai.

Kolonnā “Projekta darbības numurs” norāda visu darbību un apakšdarbību numurus atbilstoši projekta iesnieguma 1.5.punktam “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”, attiecīgi ar zīmi “X” atzīmējot īstenošanas laiku.

- Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.

2.pielikums

projekta iesniegumam

Finansēšanas plāns

| Finansējuma avots | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | % |
| ERAF finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pašvaldības finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privātās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās neattiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neattiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.pielikumā norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā, un ievērojot 1.pielikumā norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu.

Atbilstoši MK noteikumu 13.2.apakšpunktam kopējo attiecināmo izmaksu summa nedrīkst pārsniegt MK rīkojumā norādītās projektam paredzētās maksimālās attiecināmās izmaksas.

Atbilstoši MK noteikumu 8.2.apakšpunktam ERAF fonda finansējums nevar pārsniegt 85% no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, t.i., attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītais  procentuālais apmērs nevar pārsniegt 85 %.

Finansēšanas plānā:

- visas attiecināmās un neattiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro.

- projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību;

- nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst “Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām un neattiecināmām izmaksām;

- ja attiecīgajā gadā kādā ailē nav plānots finansējums, norāda “0,00”.

Plānojot finansējuma sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka netiešās izmaksas sadarbības iestāde maksās 15% apmērā no reāli veiktajām vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām. Tādējādi, ja kādā gadā, piemēram, uzsākot projektu nepieciešamais netiešo izmaksu apmērs faktiski pārsniedz 15% no vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, bet nākamajā gadā tās nepieciešamas mazākā apmērā, plānojot projekta budžeta sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka attiecīgi abos gados tiks maksāts pēc MK noteikumos noteiktās vienotās likmes, t.i. 15 %, apmērā.

3.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta budžeta kopsavilkums

| Kods | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Izmaksu veids (tiešās/ netiešās) | Daudzums | Mērvienība ** | Projekta darbības Nr. | Izmaksas | KOPĀ | t.sk. PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | attiecināmās | neattieināmās | EUR | % |  |
| 1. | Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi MK noteikumu 27.punkts. Norāda summu, kas vienāda ar 15% no izmaksu pozīciju Nr.2.1. un 3.1. kopsummas un tikai tām izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata vai ar rīkojumu ieceļot pretendentu valsts civildienesta ierēdņa amatā. Izmaksas norāda kā vienu izmaksu pozīciju un tās nav nepieciešams atšifrēt sīkāk. | Netiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projekta vadības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 20.1. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. Norāda finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmām izmaksām) vai ar rīkojumu ieceļot pretendentu valsts civildienesta ierēdņa amatā. Attiecināmas būs izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze. Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskatot tiešās projekta vadības personāla izmaksas, un reizinot ar projekta ilgumu gados. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Projekta īstenošanas personāla izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 20.1.1apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. Norāda finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla izmaksas. Attiecināmas būs izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze noteiktā laikaposmā (vismaz viens mēnesis). Kopā nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot programmas ieviešanas koordinatora atlīdzības izmaksas. Ja projekta ietvaros tiek veidota centralizēta informācijas sistēmu platforma vai centralizētas informācijas sistēmu platformas jauna funkcionalitāte, projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas kopā nepārsniedz 10% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot programmas ieviešanas koordinatora atlīdzības izmaksas. Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācijas īstenotajā projektā kopā nepārsniedz 30% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot programmas ieviešanas koordinatora atlīdzības izmaksas. Programmas ieviešanas koordinatora izmaksas atbilstoši MK noteikumu 20.1.1 1. apakšpunktam ir attiecināmas katras programmas vadošajā projektā programmu ieviešanas koordinācijas nodrošināšanai un nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no tiešajām attiecināmajām izmaksām (neieskaitot programmas ieviešanas koordinatora izmaksas) un reizinot ar projekta ilgumu gados. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un kvalitātes kontroles izmaksas. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Projekta ieviešanas dokumentācijas izstrādes izmaksas, t.sk. autoruzraudzības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrādes izmaksas MK noteikumu 20.4.1.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Informācijas sistēmas izstrādes vai iegādes iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas MK noteikumu 20.4.2.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Tehniskās infrastruktūras un ražotāja sērijveida programmatūras iegādes tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas MK noteikumu 20.4.3.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Informācijas sistēmu izstrādes vai iegādes izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Informācijas sistēmas programmatūras izstrādes vai iegādes izmaksas MK noteikumu 20.5.1.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Sērijveida programmatūras iegādes izmaksas MK noteikumu 20.5.2.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Programmatūras lietotāja un administratora lietošanas atbalsta materiālu izstrādes izmaksas MK noteikumu 20.5.3.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija Kopā ar izmaksu pozīcijām 5.3.3., 10.1.1. un 10.1.3. nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām (MK noteikumu 24.punkts). | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Informācijas sistēmas ieviešanas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Datu importa un migrācijas veikšanas izmaksas MK noteikumu 20.6.1.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Informācijas resursu digitalizācijas izmaksas MK noteikumu 20.6.2.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Administratoru un to informācijas sistēmu lietotāju apmācību izmaksas MK noteikumu 20.6.3.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija Kopā ar izmaksu pozīcijām 5.2.3., 10.1.1. un 10.1.3. nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām (MK noteikumu 24.punkts). | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Informācijas sistēmas pielāgošana augstas pievienotās vērtības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu izmantošanai, tai skaitā informācijas sistēmas konfigurēšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas sistēmas darbināšanai izmantojamo ārpakalpojumu specificēšanu, konfigurēšanu un pielāgošanu. MK noteikumu 20.6.4.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. | Projekta ietvaros izveidotas informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas no tās izstrādes brīža projekta aktivitāšu apjomā, tai skaitā skaitļošanas jaudu īres un citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu izmantošanas izmaksas informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai projekta īstenošanas laikā. MK noteikumu 20.6.5.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Aprīkojuma un iekārtu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Tehniskās infrastruktūras un tās darbināšanai nepieciešamās ražotāja sērijveida programmatūras iegādes izmaksas vai projekta īstenošanas laikā nepieciešamās skaitļošanas jaudas ekvivalenta | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | Serveru tehnikas un tās uzstādīšanai nepieciešamās infrastruktūras iegādes izmaksas MK noteikumu 20.7.1.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2. | Datu masīvu iekārtas iegādes izmaksas MK noteikumu 20.7.2.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.3. | Sērijveida programmatūras iegādes izmaksas MK noteikumu 20.7.3.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.4. | Tehniskās infrastruktūras un ražotāja sērijveida programmatūras uzstādīšanas un konfigurēšanas izmaksas MK noteikumu 20.7.4.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.5. | Datu pārraides tīklu iekārtu iegādes izmaksas datu savienojumu vai datu transformācijas pieslēguma nodrošināšanai loģiski vienotajam datu centram vai loģiski vienotā datu centra pakalpojumu nodrošināšanai. MK noteikumu 20.7.5.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.6. | Skaitļošanas jaudas īres pakalpojuma izmaksas projekta īstenošanas laikā. MK noteikumu 20.7.6.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Specifiskās tehniskās infrastruktūras un tās darbināšanai nepieciešamās ražotāja sērijveida programmatūras iegādes vai projekta īstenošanas laikā nepieciešamās skaitļošanas jaudas ekvivalenta izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1. | Nacionālās elektroniskās identifikācijas un elektroniskā paraksta platforma MK noteikumu 20.8.1.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.2. | Globālo navigācijas satelītu sistēmas signālu uztveršanas, apstrādes un izplatīšanas informācijas sistēma Latvijas teritorijai MK noteikumu 20.8.2.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.3. | Valsts ģeotelpiskās informācijas un pašvaldību koplietošanas ģeotelpiskās informācijas infrastruktūra MK noteikumu 20.8.3.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | IKT aparatūras un iekārtu iegādes izmaksas (izņemot 6.1.1. un 6.1.2.izmaksu pozīcijās ietvertās iekārtas) MK noteikumu 20.9.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija Nepārsniedzot 3% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas veicināšanas izmaksas: | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas MK noteikumu 20.13.1.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. Kopā ar izmaksu pozīcijām 5.2.3., 5.3.3. un 10.1.3. nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām (MK noteikumu 24.punkts). | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2. | Apmācību, informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas par valsts pārvaldes pakalpojumiem un centralizētām informācijas sistēmu platformām MK noteikumu 20.13.2.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. Izmaksas ir attiecināmās projektā, kura ietvaros tiek attīstīta pakalpojumu sniegšana un pārvaldības platforma (vienotai valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls Latvija.lv). Nepārsniedzot 30% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. (MK noteikumu 25.punkts) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3. | Mācību programmu izstrādes un izplatīšanas izmaksas par e-pārvaldības rīku izmantošanu un drošību internetā MK noteikumu 20.13.3.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. Kopā ar izmaksu pozīcijām 5.2.3., 5.3.3. un 10.1.1. nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām (MK noteikumu 24.punkts). | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas MK noteikumu 20.14.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. Nepārsniedz 1% no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām; | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas Kopā ar 13.3.izmaksu pozīciju nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Projekta apraksta sagatavošanas izmaksas MK noteikumu 20.2.1.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas MK noteikumu 20.2.2.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Projekta ietvaros pilnveidojamās informācijas sistēmas audita izmaksas pirms projekta īstenošanas uzsākšanas. MK noteikumu 20.3.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pārējās projekta īstenošanas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Informācijas sistēmas izstrādes vai iegādes un ieviešanas kvalitātes kontroles izmaksas MK noteikumu 20.10.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Apmācību izmaksas par publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras ieviešanu un pārvaldību MK noteikumu 20.11.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija Nepārsniedzot 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. (MK noteikumu 25.punkts) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Lietotāju vajadzību analīzes izmaksas MK noteikumu 20.12.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija Kopā ar 11.1.izmaksu pozīciju nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Neparedzētie izdevumi MK noteikumu 21.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija. Nepārsniedzot 3% no kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).

Projekta iesnieguma 3.pielikumā izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši MK noteikumu 20.punktā nosauktajām attiecināmajām izmaksu pozīcijām, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1. pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.

Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma 3.pielikumu”, var nodefinētajām pozīcijām izveidot apakšlīmeņus (pieļaujams definēt vēl trīs apakšlīmeņus). Piemēram, projekta iesniedzējs var nepieciešamības gadījumā veidot 3.1.1. un 3.1.2. izmaksu pozīcijas, ja nepieciešams definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Jaunas papildu pozīcijas veidot projekta iesniedzējs nevar. Piemēram, projekta iesniedzējs nevar pievienot izmaksu pozīciju 3.3. Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzu konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā. Papildus lūdzam ņemt vērā, ka summas pa pozīcijām jānorāda zemākajā apakšlīmenī, t.i. nevar būt situācija, kad summa ir norādīta virspozīcijā, bet nav apakšpozīcijā.

Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5.punktā norādītajām projekta darbībām (tai skaitā 1.2., 1.3., 1.4.punktā iekļautajiem aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (1.5.punktā plānotie rezultāti) un jāveicina 1.6.punktā norādīto rādītāju sasniegšana.

Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumus un Vadošās iestādes Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteiktais. Vadlīnijas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv  (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196 ).

Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst MK noteikumu 20.punktā  noteiktajām pozīcijām.

Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši MK noteikumiem.

Kolonnā “Daudzums” norāda, piemēram, pētījumu skaitu, dalībnieku skaitu, mēnešu skaitu, komandējumu skaitu.

Kolonnā “Mērvienība” norāda vienības nosaukumu.

Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām - norāda visas. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības (vai apakšdarbības - ja attiecināms) numuru. Jāievēro, ka darbībām jāatbilst MK noteikumu 17.punktā noteiktajām.

Kolonnā “Attiecināmās izmaksas” norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Ja projektā attiecīgajā izmaksu pozīcijā vai kolonnā izmaksas netiek plānotas, norāda “0,00”.

Kolonnā “Kopā” “EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, vienlaikus procentuālais apmērs tiek aprēķināts no projekta kopējām izmaksām.

Kolonnā “t.sk. PVN” norāda PVN apmēru, kas iekļauts kopējās attiecināmajās izmaksās.

MK noteikumos noteiktie izmaksu pozīciju kopējie ierobežojumi:

- atbilstoši MK noteikumu 28.1 apakšpunktam neattiecināmās izmaksas projektā var paredzēt tikai projekta iesniedzējs – pašvaldība, tās finansējuma saņēmējam jāsedz no saviem līdzekļiem un tās var paredzēt projektā, ja ir nepieciešamas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā iekļautā projekta īstenošanai;

- netiešās attiecināmās izmaksas (1.izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 27.punktam nevar pārsniegt 15 % no tiešajām personāla izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata. Tiešās personāla izmaksas projekta budžeta kopsavilkumā veido izmaksu pozīcija 2.1. “Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas”(kopsumma) un izmaksu pozīcija 3.1.”Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas”(kopsumma);

- neparedzētās izmaksas atbilstoši MK noteikumu 21.punktam nepārsniedz 3% projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

- IKT aparatūras un iekārtu iegādes izmaksas, (izņemot MK noteikumu 20.7.un 20.8.apakšpunktā minētās izmaksas)  atbilstoši MK noteikumu 20.9.apakšpunktam nepārsniedz 3% projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

- publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši MK noteikumu 20.14.apakšpunktam nepārsniedz 1% projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

- projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas un lietotāju vajadzību analīzes izmaksas  atbilstoši MK noteikumu 23.apakšpunktam nepārsniedz 5% projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

- programmatūras lietotāja un administratora lietošanas atbalsta materiālu, t.sk. interaktīvu materiālu un rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, administratoru un to informācijas sistēmas lietotāju, kuri, izmantojot informācijas sistēmu, nodrošina pakalpojumu sniegšanu, apmācību izmaksas, informatīvo un publicitātes aktivitāšu izmaksas par projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem šo noteikumu 20.6.3.apakšpunktā minētajām mērķauditorijām un mācību programmas par e-pārvaldības rīku izmantošanu un drošību internetā izstrādes un izplatīšanas izmaksas šo noteikumu 20.6.3.apakšpunktā minētajām mērķauditorijām   atbilstoši MK noteikumu 24.apakšpunktam  kopā nepārsniedz 5% projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

- apmācību par publiskās pārvaldes IKT arhitektūru ieviešanu un pārvaldību izmaksas atbilstoši MK noteikumu 25.apakšpunktam nepārsniedz 5% projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

- apmācību un informatīvo un publicitātes aktivitāšu  izmaksas par to pakalpojumu, kuri tiek sniegti, izmantojot pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu, kā arī par centralizētām informācijas sistēmu platformām atbilstoši MK noteikumu 25.apakšpunktam nepārsniedz 30% no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

- projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas atbilstoši MK noteikumu 26.apakšpunktam nepārsniedz 5% projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.  Gadījumā, ja projekta ietvaros tiek veidota centralizēta informācijas sistēmu platforma vai centralizētas informācijas sistēmu platformas jauna funkcionalitāte, projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas kopā nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas valsts IKT pārvaldības organizācijas īstenotā projektā kopā nepārsniedz 30% no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.

4.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana

(aizpilda, ja projekts atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 61.pantam gūst neto ienākumus vai MK noteikumi par SAM ieviešanu paredz veikt izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA))

Visi IIA aprēķini pievienojami projekta iesnieguma veidlapai kā pielikumi

- 4.pielikums tiek sagatavots, pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu analīzi, ko sagatavojot, projekta iesniedzējs var izmantot VARAM izstrādātos metodiskos norādījumus (http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=22298)

I. Finanšu analīze

1. Dati, galvenie pieņēmumi un makroekonomiskie parametri, kas tika izmantoti, lai veiktu analīzi. Kā arī galvenie secinājumi no finanšu analīzes, tostarp finanšu stabilitātes analīzes rezultāti, lai pierādītu, ka projekts nākotnē nenonāks finanšu grūtības:

Norāda sadaļā prasīto informāciju no projekta iesniegumam pievienotās izmaksu un ieguvumu analīzes (IIA).

Sadaļā jānorāda:

- Plānotā projekta raksturojums, projekta mērķi;

- Esošās situācijas raksturojums;

- Informācija par alternatīvām, to izvēles procesu, detalizēta informācija par izvēlēto alternatīvu(situācijas apraksts ar projektu / bez projekta);

- Ar projektu saistītās veiktās priekšizpētes (ja tādas ir veiktas);

- Kādi makroekonomiskie rādītāji ir izmantoti finanšu analīzē.

- Aprēķinu periodu;

- Finansiālo ieguvumu un zaudējumu raksturojums, aprēķinu gaitā iegūtu rezultātu detalizēts apraksts (kāds ir aprēķinos noteiktais FNPV(k), FRR(k), FNPV(c); FRR(c), kāda ir aprēķinātā SAM līdzfinansējuma likme % un euro un kāda ir aprēķinātā uzkrātā neto naudas plūsma, kā arī to ko no šiem rezultātiem var secināt) un aprēķinos izmantoto pieņēmumu raksturojums;

- Sociālekonomisko ieguvumu un zaudējumu raksturojums, izvēles pamatojums, aprēķinu gaitā iegūtu rezultātu detalizēts apraksts un aprēķinos izmantoto pieņēmumu raksturojums;

- Risku un jutīguma analīzes (ja tā ir veikta) rezultātu apraksts.

Sadaļu var papildināt arī ar citu atbilstošu un ar projektu saistītu informāciju, pēc projekta iesniedzēja ieskatiem!

| 2. Galvenie elementi un parametri, ko izmanto IIA finanšu analīzei (visiem skaitļiem jāatbilst IIA dokumentam. IIA jāveic eiro) |
| --- |
| Nr. | Galvenie elementi un parametri | Vērtība |  |
| 1 | Pārskata periods (gadi) |  |  |
| 2 | Finanšu diskonta likme (%) (saskaņā ar FM vadlīnijām) |  |  |
| Nr. | Galvenie elementi un parametri | Nediskontēta vērtība | Diskontēta vērtība (NPV) | Atsauce uz IIA dokumentu |
| 3 | Kopējais investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus (EUR) |  |  |  |
| 4 | Atlikusī vērtība (EUR) |  |  |  |
| 5 | Ieņēmumi (EUR) |  |  |  |
| 6 | Darbības un aizstāšanas izmaksas (EUR) (Eiropas Komisijas 2014.gada 3.marta deleģētās regulas Nr. 480/2014 17.panta izpratnē |  |  |  |

* Ja PVN ir atgūstams, izmaksas un ieņēmumus jārēķina bez PVN.

Rindas “Pārskata periods (gadi)” kolonnā “Vērtība” norāda informāciju no IIA projekta dzīves ciklu, kurš sākas ar projekta īstenošanas uzsākšanu. Tā garums ir norādīts 2014. gada 3. marta Komisijas Deleģētā Regulā (ES) Nr. 480/2014 1. pielikumā un 2014. gada decembra Eiropas Komisijas IIA rokasgrāmatā investīciju projektiem. Pārskata perioda gadus norāda noapaļotus (piemēram: 20).

Rindas “Finanšu diskonta likme (%) (saskaņā ar FM vadlīnijām)” kolonnā “Vērtība” norāda reālo finanšu diskonta likmi. Aktuālā finanšu diskonta likme ir norādīta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/  . Piemērotos finanšu diskonta likmes procentus  norāda nenoapaļotus, atstājot vienu zīmi aiz komata (piemēram: 4,0).

Rindas “Kopējais investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus (EUR)” kolonnā “Nediskontētā vērtība” norāda projekta attiecināmās nediskontētās kopējās investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus, euro. Ja PVN ir atgūstams, investīciju izmaksas norāda bez PVN. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “Kopējais investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus (EUR)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda projekta attiecināmās diskontētās kopējās investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus, euro. Ja PVN ir atgūstams, investīciju izmaksas norāda bez PVN. Aprēķinā piemēro reālo finanšu diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “Atlikusī vērtība (EUR)” kolonnā “Nediskontētā vērtība” norāda informāciju no IIA par nediskontēto atlikušo vērtību projekta pārskata perioda beigās, euro. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “Atlikusī vērtība (EUR)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda informāciju no IIA par diskontēto atlikušo vērtību projekta pārskata perioda beigās, euro. Aprēķinā piemēro reālo finanšu diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “Ieņēmumi (EUR)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda informāciju no IIA par diskontētiem ieņēmumiem, euro, ja projekts ir saistīts ar ieņēmumu gūšanu. Aprēķinā piemēro reālo finanšu diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “Darbības un aizstāšanas izmaksas (EUR) (Eiropas Komisijas 2014.gada 3.marta deleģētās regulas Nr. 480/2014 17.panta izpratnē kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda informāciju no IIA par diskontētajām darbības un aizstāšanas izmaksām, euro, EK 2014.gada 3.marta deleģētās regulas Nr. 480/2014 17.panta izpratnē, kurā ir noteikts, ka diskontēto neto ienākumu aprēķina vajadzībām vērā ņem izmaksas, kuras radušās pārskata periodā: a) tādu ātri nolietojamu iekārtu aizstāšanas izmaksas, kuras nodrošina darbības tehnisko funkcionēšanu; b) fiksētās darbības izmaksas, tostarp uzturēšanas izmaksas, piemēram, personāla, uzturēšanas un remonta, vispārējās pārvaldības un administrācijas un apdrošināšanas izmaksas; c) darbības mainīgās izmaksas, tostarp uzturēšanas izmaksas, piemēram, izejmateriālu patēriņš, enerģija, citi procesā izmantojamie materiāli un jebkura uzturēšana un remonti, ja tie nepieciešami, lai pagarinātu darbības ilgumu. Šūnas vērtību aprēķina diskontējot darbības un aizstāšanas izmaksas katram projekta dzīves cikla gadam. Aprēķinā piemēro reālo finanšu diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

3.-6. rindai kolonnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

| 2.1. Aizpilda tikai kopējas regulas Regula Nr. 1303/2013 61.panta 3.daļas b).punktā noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus. |
| --- |
|  | Galvenie elementi un parametri | Nediskontēta vērtība | Diskontēta vērtība (NPV) | Atsauce uz IIA dokumentu (nodaļa / sadaļa / lapa) |
| 7 | Neto ieņēmumi = ieņēmumi - darbības izmaksas + atlikusī vērtība (EUR) = (5) -(6) +(4) |  |  |  |
| 8 | Kopējas izmaksas - neto ieņēmumi (EUR, diskontēta) = (3) -(7) |  |  |  |
| 9 | Pro - rata no diskontētiem neto ieņēmumiem (%) = (8) / (3) |  |  |  |
| 10 | Projekta iesnieguma koriģēta līdzfinansējuma likme = MK noteikta SAM līdzfinansējuma likme * (9) |  |  |  |

Ja attiecināms rindas “Neto ieņēmumi = ieņēmumi - darbības izmaksas + atlikusī vērtība (EUR) = (5) -(6) +(4)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda formulu “= (5) -(6) +(4)”, kura aprēķina attiecīgās rindas vērtību euro. Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. Ja nav attiecināms šūnā norāda "Nav attiecināms".

Ja attiecināms rindas “Kopējas izmaksas - neto ieņēmumi (EUR, diskontēta) = (3) -(7)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda formulu “= (3) -(7)”, kura aprēķina attiecīgās rindas vērtību euro. Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. Ja nav attiecināms šūnā norāda "Nav attiecināms".

Ja attiecināms rindas “Pro - rata no diskontētiem neto ieņēmumiem (%) = (8) / (3)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda formulu “= (8) / (3)”, kura aprēķina attiecīgās rindas vērtību %. Vērtība jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. Ja nav attiecināms šūnā norāda "Nav attiecināms".

Ja attiecināms rindas “Projekta iesnieguma koriģēta līdzfinansējuma likme = MK noteikta SAM līdzfinansējuma likme * (9)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda formulu “=MK noteikta SAM līdzfinansējuma likme (piemēram 85%)* (9)”,kura aprēķina attiecīgās rindas vērtību %. Vērtība jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. Ja nav attiecināms šūnā norāda "Nav attiecināms".

Ja attiecināms 7.-10. rindai kolonnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

| 3. Finanšu analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu |
| --- |
|  | Bez Savienības atbalsta A | Ar Savienību atbalstu B | Atsauce uz IIA dokumentu (nodaļa / sadaļa / lapa) |
| 1. Finanšu atdeves likme (%) |  | FRR(C) |  | FRR(K) |  |
| 2. Neto pašreizējā vērtība (EUR) |  | FNPV(C) |  | FNPV(K) |  |

FRR(C )apzīmē finansiālo rentabilitāti ieguldījumiem , FRR(K)apzīmē finansiālo rentabilitāti pašu kapitālam

FNPV(C) finansiālā neto pašreizējā vērtība (investīciju) un FNPV(K) finansiālā neto pašreizējā vērtība (kapitāla)

Rindas “1. Finanšu atdeves likme (%)” kolonnā “Bez Savienības atbalsta A” norāda informāciju no IIA. FRR(C) ir finanšu iekšējā investīciju peļņas norma. FRR/(C)<reālā finansiālā diskonta likme. Finanšu atdeves likmi norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: -5,82).

Rindas “1. Finanšu atdeves likme (%)” kolonnā “Ar Savienību atbalstu B” norāda informāciju no IIA. FRR(K) ir finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma . FRR/(K)≤reālā finansiālā diskonta likme. Finanšu atdeves likmi norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: -3,32).

Rindas “2. Neto pašreizējā vērtība (EUR) kolonnā “Bez Savienības atbalsta A” norāda informāciju no IIA. FNPV(C) ir finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums. Šis rādītājs ir diskontēto projekta naudas plūsmu summa un norāda tīro ieņēmumu spēju segt investīciju izmaksas. FNPV(C)<0 tas nozīmē, ka projekts nav pietiekami rentabls un tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “2. Neto pašreizējā vērtība (EUR)” kolonnā “Ar Savienību atbalstu B” norāda informāciju no IIA. FNPV(K) ir finansiālais kapitāla neto tagadnes ienesīgums. FNPV(K)≤0,tas nozīmē, ka projekts nav pietiekami rentabls un tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Abām rindām kolonnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

II. Ekonomiskā analīze

(Aizpilda tikai regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b) punkta noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus)

1. Galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas (tai skaitā attiecīgas izmaksu komponentes - ieguldījumu izmaksas, rezerves izmaksas, darbības izmaksas), ekonomiskos ieguvumus un ārējos faktorus, tostarp tos, kas saistīti ar vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu un noturību katastrofu gadījumā, un galvenie secinājumi no sociāli-ekonomiskās analīzes:

Norāda sadaļā prasīto informāciju no IIA, ja projekts atbilst regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b) punkta noteiktajam gadījumam, ievērojot arī citus 61.pantā noteiktus nosacījumus.

Norāda:

- Kāds ir ekonomiskās analīzes mērķis.

- Kāda aprēķinu metode tika izmantota ekonomiskajā analīzē.

- Kādi makroekonomiskie rādītāji ir izmantoti ekonomiskajā analīzē.

- Ekonomiskā analīzē izmantotās projekta kopējās investīciju izmaksas, ietverot fiskālās korekcijas, ārējo faktoru korekcijas un ēnu cenu korekcijas, ja piemērojams), kā tiek noteiktas projekta ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas un vai ir projekta atlikusī vērtība, kā arī citas izmaksas, ja projektā tādas tiek paredzētas.

- Ekonomiskā analīzē izmantotos sociāli ekonomiskos ieguvumus un kā tie tika noteikti.

- Aprēķinu periodu.

- Galvenos secinājumus:kāds ir aprēķinos noteiktais ENPV, ERR un kāda ir ieguvumu un izdevumu attiecība, kā arī to ko no šiem rezultātiem var secināt.

| 2. Informācija par ekonomiskajiem ieguvumiem un izmaksām: |
| --- |
| Ieguvumi | Vienības vērtība (ja piemērojams) | Kopējā vērtība (EUR, diskontēta) | % no ieguvumu kopsummas |
| … |  |  |  |
| Kopā |  |  | 100% |
| Izmaksas | Vienības vērtība (ja piemērojams) | Kopējā vērtība (EUR, diskontēta) | % no ieguvumu kopsummas |
| … |  |  |  |
| Kopā |  |  | 100% |

Kolonnā “Ieguvumi”  norāda informāciju no IIA par projekta ekonomiskajiem ieguvumiem. Galvenie ekonomiskie ieguvumi katrā nozarē, kuri jāņem vērā ekonomiskajā analīzē, ir norādīti Komisijas īstenošanas regulas (ES) 2015/207 (2015. gada 20. janvāris) 3. pielikuma 1. tabulā.

Kolonnā “Vienības vērtība (ja piemērojams)” norāda informāciju no IIA par katra ekonomiskā ieguvuma vienības vērtību (ja piemērojams).

Kolonnā “Kopējā vērtība (EUR, diskontēta)” norāda informāciju no IIA par katra ekonomiskā ieguvuma diskontēto kopējo vērtību. Diskontēšanā piemēro standarta diskontētās naudas plūsmas metodiku, izmantojot reālo sociālo diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Kolonnā “% no ieguvumu kopsummas” norāda katra ekonomiskā ieguvuma procentuālo īpatsvaru no ekonomisko ieguvumu kopsummas. Vērtība ir jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Kolonnā “Izmaksas”  norāda informāciju no IIA par projekta izmaksu pozīcijām.

Kolonnā “Vienības vērtība (ja piemērojams)” norāda informāciju no IIA par katras izmaksu pozīcijas vienības vērtību (ja piemērojams).

Kolonnā “Kopējā vērtība (EUR, diskontēta)” norāda informāciju no IIA par katras izmaksu pozīcijas diskontēto kopējo vērtību. Diskontēšanā piemēro standarta diskontētās naudas plūsmas metodiku, izmantojot reālo sociālo diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Kolonnā “% no ieguvumu kopsummas” norāda katras izmaksu pozīcijas procentuālo īpatsvaru no ekonomisko izmaksu kopsummas. Vērtība ir jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

| 3. Ekonomiskās analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu |
| --- |
| Galvenie parametri un rādītāji | Vērtība | Atsauce uz IIA dokumentu |
| 1. Sociālā diskonta likme (%) |  |  |
| 2. Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%) |  |  |
| 3. Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR) |  |  |
| 4. Ieguvumu un izmaksu attiecība |  |  |

Rindas “1. Sociālā diskonta likme (%)” kolonnā “Vērtība” norāda aktuālo reālo sociālo diskonta likmi, kura ir norādīta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/ . Vērtība ir jānorāda nenoapaļota, atstājot vienu zīmi aiz komata (piemēram: 5,0).

Rindas “2. Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)” kolonnā “Vērtība” norāda informāciju no IIA. ERR mēra projekta rentabilitāti un dod iespēju salīdzināt projekta ekonomisko atdevi ar kapitāla zaudēto iespēju izmaksām. Ja ERR pārsniedz reālo sociālo diskonta likmi, tad projekts ir ekonomiski izdevīgs sabiedrībai. Ekonomisko ienesīguma normu norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 5,59).

Rindas “3. Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR))” kolonnā “Vērtība” norāda informāciju no IIA. ENPV ir starpība starp diskontētiem kopējiem sociālajiem ieguvumiem un izmaksām, izmantojot reālo sociālo diskonta likmi. ENPV ir jābūt ≥ 0, tādējādi apliecinot, ka sabiedrība gūst labumu no projekta.. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “4. Ieguvumu un izmaksu attiecība” kolonnā “Vērtība” norāda informāciju no IIA. Ieguvumu un izmaksu attiecību nosaka  projekta diskontētos sociālekonomiskos ieguvumus dalot ar projekta diskontēto izmaksu summu projekta dzīves cikla laikā. Ja ieguvumu un izmaksu attiecība ir lielāka par 1, tad projekta laikā radītie ieguvumi pārsniedz izmaksas. Ieguvumu un izmaksu attiecību norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 2,65).

Visām rindām kolonnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama

# Footnotes

KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulai (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālo fondu, ESF, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālo fondu, ESF, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115. pants un XII pielikums), MK noteikumos noteiktajam, Ministru kabineta 2015. gada 17. februāra noteikumiem Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un 2016. gada 30. decembra Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem