2. pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga””

otrās projektu iesniegumu atlases kārtas

projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

2020

Saturs

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS	5

1.1.	Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti	5

1.2.	Projekta mērķis un tā pamatojums	5

1.3.	Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts	6

1.4.	Projekta mērķa grupas apraksts	6

1.5.	Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti	7

1.6.	Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji	10

1.6.1. Iznākuma rādītāji	10

1.7.	Projekta īstenošanas vieta	10

1.8. Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām	10

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA	11

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte	11

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts	12

2.3. Projekta īstenošanas ilgums	12

2.4. Projekta risku izvērtējums	13

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem	16

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM	17

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts	17

3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji	17

4. SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI	18

4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām	18

4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts	18

5. SADAĻA - PUBLICITĀTE	18

6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA	19

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas	19

6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas	19

7. SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI	20

8. SADAĻA – APLIECINĀJUMS	21

PIELIKUMI	23

Projekta īstenošanas laika grafiks	23

Finansēšanas plāns	25

Projekta budžeta kopsavilkums	27

Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana	33

6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 652 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) otrās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā (turpmāk – atlases nolikums) un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus.

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas aizpilda latviešu valodā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti slīprakstā un “zilā krāsā”.

Kohēzijas fonda projekta iesniegums

| Projekta nosaukums: | Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis. |
| --- | --- |
| Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: | 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”” otrā projektu iesniegumu atlases kārta |
| Projekta iesniedzējs: | Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: | Norāda reģistrācijas numuru. |
| Projekta iesniedzēja veids: | Valsts aģentūra |
| Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu): | N/A |
| Valsts budžeta finansēta institūcija | Jā |
| Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE: | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums |
|  | Četru zīmju kods | Projekta iesniedzējs no NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams http://www.csb.gov.lv/node/29900/list izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2. redakcijai. Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, projekta iesnieguma veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī, ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas). Šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām. |
| Juridiskā adrese: | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds Projekta iesniedzējs kā kontaktpersonu uzrāda atbildīgo darbinieku, kompetentu par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju. |
|  | Ieņemamais amats |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Projekta identifikācijas Nr.*: | Aizpilda CFLA |
| Projekta iesniegšanas datums*: | Aizpilda CFLA |

*Aizpilda CFLA

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 2000 zīmes >) (informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu aizpildīšanas. Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz visaptverošu, strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots. Kopsavilkumā: norāda projekta mērķi (īsi); iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām; norāda informāciju par plānotajiem rezultātiem; sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto Kohēzijas fonda atbalsta apjomu); sniedz informāciju par projekta ilgumu, norādot projekta īstenošanas sākuma un beigu datumus (ja kādu atbalstāmo darbību īstenošana ir/tiks uzsākta pirms vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas, kā projekta īstenošanas sākuma datumu norāda šo darbību uzsākšanas datumu). Saskaņā ar MK noteikumu 27. punktu atlases kārtas ietvaros ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.7., 16.8., 16.9., 16.10., 16.12. apakšpunktā un 17. punktā minētajām izmaksu pozīcijām un šo noteikumu 19., 20., 21., 22. un 24. punktā minētajiem procentuālajiem ierobežojumiem, to plānotās darbības ir saistītas ar valsts varas īstenošanu, nodrošinot civilās aviācijas drošības pasākumu uzlabošanu, un tās ir radušās ne agrāk kā 2020. gada 28. janvārī. Saskaņā ar MK noteikumu 37. punktu projektā paredzētās darbības var īstenot līdz 2023. gada 31.decembrim. Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes tīmekļvietnē www.esfondi.lv.

Projekta mērķis un tā pamatojums (< 2000 zīmes >):

Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķi atbilst 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”” (turpmāk – SAM) mērķim, kas norādīts MK noteikumu 2. punktā – uzlabot vides un drošības pasākumus starptautiskajā lidostā “Rīga” un Latvijas gaisa telpas drošību gaisa satiksmes vadības zonā. Projekta mērķim jābūt: atbilstošam SAM mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM mērķim un kā projekta īstenošana dos ieguldījumu SAM mērķa sasniegšanā; atbilstošam problēmas risinājumam (informācija šīs metodikas 1.3. punktā), tai skaitā projekta mērķis ir atbilstošs tieši projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai); sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamiem resursiem var sasniegt projektā plānotajā termiņā. Projekta mērķi formulē skaidri, lai, projektu pabeidzot, var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta laikā. Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām (informācija šīs metodikas 5. sadaļā), mērķis jānorāda arī uz noteiktiem publicitātes materiāliem.

Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts (< 4000 zīmes >)

Identificē problēmu (piem., datu apmaiņas iespēju trūkums, nepietiekama gaisa telpas drošība, neautorizētu bezpilota gaisa kuģu lidojumu radītie draudi citu gaisa kuģu lidojumiem), norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots. Problēmas izklāstā vēlams izmantot statistikas datus (norādot atsauci), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem, izvērtējumiem. Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi un atrisināt mērķa grupas problēmu. Problēmas risinājuma aprakstā sniedz skaidru priekšstatu par to, ka: izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un projekta iesnieguma veidlapas 1.4. punktā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu; veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti, un palīdz problēmas risināšanā; projekts nodrošinās autorizēto lidojumu skaitu ar bezpilota gaisa kuģiem starptautiskās lidostas “Rīga” gaisa satiksmes vadības zonā pieaugumu (norāda, sākotnējo autorizēto lidojumu skaita vērtību un plānoto vērtību); projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4.jūlija Regulā (ES) 2018/1139 un Komisijas Īstenošanas 2019.gada 24.maija Regulā (ES) 2019/947 noteikto prasību ievērošana attiecībā uz bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām. (sniedzot detalizētu informāciju par sertifikācijas procesa nodrošināšanu un tā veikšanas termiņiem). Projekta iesnieguma veidlapas 1.3. punktā sniegtais problēmas un risinājuma apraksts veicina Latvijas gaisa telpas drošību gaisa satiksmes vadības zonā. Projekta iesnieguma veidlapas 1.3. punktā norādītajai informācijai jāliecina, ka, īstenojot projektu, tiks palielināta valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu efektivitāte bezpilotu gaisa kuģu nozarē. Jāņem vērā, ka projektā paredzētajām darbībām jābūt vērstām uz projekta iesnieguma veidlapas 1.3. punktā aprakstīto problēmu risinājumu, ai projekta iesniegums tiktu apstiprināts atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem. Sniegta detalizēta informācija, ka projekta darbības ietilpst projekta iesniedzēja valsts pārvaldes funkciju ietvarā, līdz ar to nav saistītas ar saimniecisko darbību.

Projekta mērķa grupas apraksts (<4000 zīmes >)

Apraksta projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti. Pamato projekta darbību saistību ar mērķa grupas vajadzībām. Projektu iesniegumu atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķa grupa atbilst SAM mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 3. punktā – Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir pasažieri, kravu un pasažieru pārvadātāji, visu transporta veidu satiksmes dalībnieki.

| Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta darbība* | Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrai darbībai >) | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |
|  |  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| 1. | Piemēram, bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu uzstādīšana |
| 1.1 | Piemēram, bezpilota gaisa kuģu uztvērēja iegāde | Piemēram, tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkuma priekšmetam, būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrāde, iepirkuma veikšana, līguma slēgšana ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu, līgumu izpilde | Piemēram, iegādāta bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārta | 1 | gab. |
| 1.2. | Piemēram, bezpilota gaisa kuģu uztvērēja uzstādīšana un konfigurēšana | Piemēram, iegādātās bezpilota gaisa kuģu uztvērēju iekārtas uzstādīšana un konfigurēšana | Piemēram, uzstādīta un konfigurēta uztveršanas iekārta | 1 | iekārta |
| 1.2.1. | Piemēram, dokumentācijas izstrāde | Piemēram, tiks izstrādāts iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu pārbūves projekts un veikta tā saskaņošana būvvaldē | Piemēram, saskaņots būvprojekts | 1 | projekts |
| 1.2.2. | Piemēram, uzstādīšanas darbi | Piemēram, veikti uzstādīšanas darbi un konfigurēšana | Piemēram, uzstādīta un konfigurēta uztveršanas iekārta | 1 | iekārta |
| 1.2.3. | Piemēram, būvuzraudzība pārbūves darbiem | Piemēram, tiks noslēgts un izpildīts līgums par būvuzraudzības veikšanu pārbūves ietvaros | Piemēram, izpildīts būvuzraudzības līgums | 1 | līgums |
|  | … |  |  |  |  |
| 2. | Piemēram, gaisa telpas drošības uzlabošanas sistēmas izveide |
| 2.1. | Piemēram, informācijas sistēmas izveide | Piemēram, informācijas sistēmas programmatūras un licenču iegāde un ieviešana lietošanā | Piemēram, ieviesta informācijas sistēma | 1 | sistēma |
| 2.1.1. | Piemēram, informācijas sistēmas programmatūras iegāde | Piemēram, iegādāti programmatūras un licenču komplekti | Piemēram, programmatūras licences | 2 | licences |
| 2.1.2. | Piemēram, administratoru un informācijas sistēmas lietotāju apmācību | Piemēram, plānots veikt administratoru un informācijas sistēmas lietotāju apmācību | Piemēram, apmācīti administratori un informācijas sistēmas lietotāji | 7 | administratori un lietotāji |
| 2.1.3. | Piemēram, lietošanas rokasgrāmatas izstrāde | Piemēram, plānots izstrādāt informācijas sistēmas un programmatūras lietošanas rokasgrāmatu | Piemēram, izstrādāta rokasgrāmata | 1 | rokasgrāmata |
| 2.2. | Piemēram, datu apmaiņas saskarnes izveide | Piemēram, veicama saskarnes specifikācijas izstrāde, funkcionalitātes pārbaude utml. | Piemēram, izstrādāta datu apmaiņas saskarne | 1 | saskarne |
| 2.3. | … |  |  |  |  |

* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

Kolonnā “N.p.k.” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī projekta iesnieguma veidlapas 1. pielikumā un 3. pielikumā;

Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu, ja nepieciešams, tad papildina ar apakšdarbībām. Ja tiek norādītas apakšdarbības, tad arī tām noteikti jānorāda arī darbības apraksts un rezultāts, aizpildot visas kolonnas. Ja tiek veidotas apakšdarbības, tad virsdarbībai nav obligāti jānorāda informācija kolonnās “Rezultāts”, “Rezultāts skaitliskā izteiksmē”, jo nav nepieciešams dublēt informāciju, ko jau norāda par apakšdarbībām.

Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs apraksta, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā.

Kolonnās “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksmē” norāda precīzi definētu, reāli sasniedzamu un izmērāmu rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi (norāda tikai konkrētu skaitlisku informāciju) un atbilstošu mērvienību.

Katrai darbībai vai apakšdarbībai jānorāda viens sasniedzamais rezultāts, var veidot vairākas apakšdarbības, ja darbībai paredzēti vairāki rezultāti.

Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķa (projekta iesnieguma veidlapas 1.2. punkts), plānoto rādītāju (projekta iesnieguma veidlapas 1.6. punkts) sasniegšanu.

Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 15. punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

- bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu iegāde, uzstādīšana un konfigurēšana, tai skaitā nepieciešamās dokumentācijas izstrāde;

- gaisa telpas drošības uzlabošanas sistēmas izveide un ieviešana, tai skaitā nepieciešamās dokumentācijas izstrāde.

Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, projekta iesniegumā norādītajām darbībām:

- jābūt precīzi definētām, t.i., no darbību nosaukumiem var spriest par to saturu, plānotais darbību īstenošanas ilgums ir samērīgs un atbilstošs;

- jābūt pamatotām, t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu. Bez kādas no darbībām projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšana nav iespējama. Katras darbības aprakstā ir pamatota tās nepieciešamība, aprakstīta tās ietvaros plānotā rīcība;

- jābūt vērstām uz projekta iesnieguma 1.3.punktā aprakstīto problēmu risinājumu un drošības pasākumu uzlabošanu starptautiskajā lidostā “Rīga” un Latvijas gaisa telpas drošību gaisa satiksmes vadības zonā, izstrādājot un ieviešot informācijas sistēmu bezpilotu gaisa kuģu reģistrēšanai, bezpilota gaisa kuģu pilotu (tālvadības pilotu) pārbaužu veikšanai un datu, informācijas apmaiņai starp sistēmas lietotājiem un bezpilota gaisa kuģu pilotiem (tālvadības pilotiem).

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:

| 1.6.1. Iznākuma rādītāji |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Plānotā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
|  |  | gads | gala vērtība |  |  |
| 1. | Iegādātas bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtas un izveidota gaisa telpas drošības uzlabošanas informācijas sistēma | 2023. | 1 | komplekts | Norāda papildu informāciju, ja tāda nepieciešama |

Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie iznākuma rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 4.1.3. apakšpunktā noteiktajam rādītājam. Rādītāju tabulā 1. punktā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām.

Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, projekta iesniegumā jānorāda pamatoti (skaidri izriet no projekta darbībām), precīzi definēti un izmērāmi projekta uzraudzības (iznākuma) rādītāji. Tiem ir noteikta sasniedzamā mērvienība un skaitliskā vērtība, kas sekmē MK noteikumu projekta  4.1.3. apakšpunktā noteiktā rādītāju sasniegšanu.

Kolonnā “gala vērtība” norāda projektā plānoto kopējo vērtību līdz projekta īstenošanas beigām (2023. gada 31. decembrim).

| 1.6.2. Rezultāta rādītāji |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sākotnējā vērtība | Plānotā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
|  |  | gads | vērtība | gads | gala vērtība |  |  |
| 1.*SIR | Autorizēto lidojumu ar bezpilota gaisa kuģiem skaita pieaugums Latvijas gaisa satiksmes vadības zonā | 2020. |  | 2028. | 0 |  | Dati par rādītāju tiks uzkrāti pēc fakta |

*SIR – specifiskais izvērtēšanas rādītājs, kuram projekta iesniedzējs nodrošina datu uzkrāšanu, atbilstoši MK noteikumu 33.4.apakšpunktam.

| Projekta īstenošanas vieta: |
| --- |
| 1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* |  |
| Statistiskais reģions | Norāda atbilstošo projekta īstenošanas statistisko reģionu – piemēram, Pierīgas statistiskais reģions |
| Republikas pilsēta vai novads | Norāda projekta īstenošanas pilsētu vai novadu – piemēram, Mārupes novads |
| Novada pilsēta vai pagasts | Norāda projekta īstenošanas novadu |
| Iela | Norāda projekta īstenošanas ielas nosaukumu |
| Mājas nosaukums/ Nr./ dzīvokļa Nr. | Norāda projekta īstenošanas mājas nosaukumu/ Nr./ dzīvokļa Nr. |
| Pasta indekss | Norāda projekta īstenošanas vietas pasta indeksu |
| Kadastra numurs vai apzīmējums | Norāda attiecīgos kadastra numurus projekta īstenošanas teritorijai, kurā tiek veiktas projekta darbības |
| Projekta īstenošanas vietas apraksts | Norāda papildu informāciju, ja tāda nepieciešama |

* Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu (-as), kurās jāatspoguļo arī informācija par zemes kadastra vienības īpašnieku.

| 1.8. Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām: |
| --- |
| Nr. | Lūdzam norādīt atbilstošās teritorijas nosaukumu * | Lūdzam norādīt finansiālo ietekmi (%) no kopējā finansējuma |
| 1. | atbilstošo administratīvi teritoriālo vienību, t.i., Republikas novadu, pilsētu vai pagastu – Mārupes novads | Norāda, cik liels procentuālais projekta finansējuma apmērs attiecināms uz konkrēto administratīvo teritoriju – 100% |

* Jānorāda Republikas pilsēta vai novads (norādot novadu, ja iespējams, norāda arī tā pilsētu/pagastu).

Ja projekta finansiālā ietekme aptver visus novadus un republikas pilsētas statistiskā reģiona ietvaros, lūdzam norādīt kopējo projekta finansiālo ietekmi dalījumā pa statistiskajiem reģioniem. Ja projekta ietekme ir uz visu Latviju, tad 1.8.sadaļa netiek norādīta PI veidlapā saskaņā ar normatīvā aktā par attiecīgā ES fonda SAM vai tā pasākuma īstenošanu noteikto.

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

| 2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte |
| --- |
| Administrēšanas kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot administrēšanas kapacitāti, projekta iesniedzējs norāda, kā cilvēkresursi spēs nodrošināt šādu funkciju realizāciju: iepirkumu, līgumu administrāciju, lietvedību, finanšu plānošanu, grāmatvedības uzskaiti, maksājumu pārbaudes veikšanu; maksājuma pieprasījumu un citu sadarbības iestādei iesniedzamo dokumentu sagatavošanu, papildus sniedzot informāciju par: par projekta vadības darbiniekiem (piemēram, projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, grāmatvedis, jurists), to skaitu un galvenajiem uzdevumiem, kā arī darba izpildei nepieciešamo pieredzi un profesionālo kvalifikāciju. ! Vēršam uzmanību, ka projekta vadītājam jābūt ar augstāko izglītību, vismaz viena gada pieredzi transporta nozarē, Eiropas Savienības fondu projektu realizācijā un projekta komandas organizēšanā, grāmatvedis-finansists ar vismaz triju gadu pieredzi finanšu uzskaitē. to, kā projekta iesniedzējs plāno nodrošināt minētos darbiniekus projekta īstenošanai (projekta iesniedzēja darbinieki vai ārpakalpojuma veidā). |
| Finansiālā kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par tam pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai, t.sk.: vai projekta izdevumus finansēs no budžeta resora “74. Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” un valsts budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētajiem līdzekļiem; plānotā avansa pieprasījuma apmēru (nepārsniedzot 90 procentus no projektam plānotā KF finansējuma), ņemot vērā, ka avansu var plānot vairākos maksājumos; kā tiks nodrošināts finansējums MK noteikumu 32.12. apakšpunkta nosacījumu izpildei sadārdzinājuma gadījumā. |

Projekta iesnieguma 2.1. sadaļā sniegtajai informācijai skaidri un nepārprotami jāliecina par projekta vadības personālu un tā funkcijām. Gadījumos, kad persona nav nodarbināta uz pilnu slodzi, norāda arī informāciju par attiecīgā darbinieka procentuālo slodzes apjomu projekta vadības funkciju veikšanai.

Saskaņā ar MK noteikumu 16.1.3. apakšpunktu attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze, nodrošinot personāla iesaisti saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu.

Projekta administrēšanas un īstenošanas kapacitāte ir vērtējama kā pietiekama, ja:

- projekta iesniegumā ir iekļauts apraksts par projekta uzraudzības mehānismu un projekta ietvaros noslēgto līgumu izpildes un kvalitātes kontroli;

- ir iekļauta informācija, kā projekta iesniedzējs plāno finansēt nepieciešamos pasākumus projekta īstenošanai.

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.; projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei; kā saskaņā ar MK noteikumu 33.1. apakšpunktu projekta iesniedzējs nodrošinās, ka projekta pabeigšanas brīdī projekta ietvaros izveidotā centralizētā informācijas sistēmu platforma vai izveidotā vai attīstītā informācijas sistēma, vai izveidotais vai pilnveidotais elektroniskais pakalpojums būs ieviests produktīvā darbībā atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam; kā saskaņā ar MK noteikumu 33.4. apakšpunktu projekta iesniedzējs nodrošinās datu uzkrāšanu par autorizēto lidojumu ar bezpilota gaisa kuģiem skaita pieaugumu Latvijas gaisa satiksmes vadības zonā (pirms projekta īstenošanas un piecus gadus pēc projekta īstenošanas).

| 2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos): | Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos |
| --- | --- |

* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas

Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma veidlapas 1.1. punktā un laika grafikā (projekta iesnieguma veidlapas 1. pielikums) norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu ceturkšņos, ko laika grafikā apzīmē ar “X”. Projekta īstenošanas ilgumā neieskaita to darbību īstenošanas ilgumu, kas veiktas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē.

Saskaņā ar MK noteikumu 35. punktu vienošanās ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu jānoslēdz ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. jūnijam. Saskaņā ar MK noteikumu 37. punktu projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

| 2.4. Projekta risku izvērtējums: |
| --- |
| N.p.k. | Risks | Riska apraksts | Riska ietekme (augsta, vidēja, zema) | Iestāšanas varbūtība (augsta, vidēja, zema) | Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi |
| 1. | Finanšu | Riska aprakstā, t.sk., atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas 4. pielikuma “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana” III. sadaļā “Riska novērtējums un jutīguma analīze” veiktajam novērtējumam (ja attiecināms) norāda riska būtību, raksturo, kādi apstākļi un informācija pamato tā iestāšanās varbūtību Piemēram: Neprecīzi saplānota finanšu plūsma Reālās pakalpojumu izmaksas pārsniedz budžetā plānotās Finansiālās sekas, kas var ietekmēt projekta dzīvotspēju; ... |  |  | Katram riskam jānorāda plānotie un ieviešanas procesā esošie riska novēršanas vai mazināšanas pasākumi, t.sk., raksturojot to īstenošanas biežumu un atbildīgos. |
| 2. | Īstenošanas | Piemēram: Neprecīza darbību plānošana Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanas Līgumu izpildes kavēšanās … |  |  |  |
| 3. | Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas | Piemēram: Attiecīgo speciālistu, pakalpojumu sniedzēju nepietiekamība … |  |  |  |
| 4. | Projekta vadības | Piemēram: Vadības komandas nespēja sastrādāties Pieredzes trūkums Kohēzijas fonda projektu īstenošanā … |  |  |  |
| 5. | Cits | Piemēram: Līgumsaistību neievērošana Izmaiņas normatīvajos aktos … |  |  |  |

Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām:

- finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja iestāde īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski u.c. finanšu riski, kas var ietekmēt projekta vai projekta iesniedzēja dzīvotspēju;

- īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības;

- rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu, piemēram, izveidota gaisa telpas drošības uzlabošanas informācijas sistēma;

- projekta vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa;

- citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

Kolonnā “Riska apraksts” sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus.

Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:

- Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai rodas apjomīgi zaudējumi;

- Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu;

- Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā tam nav būtiskas ietekmes un tas neietekmē projekta ieviešanu.

Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

- Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;

- Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;

- Iestāšanās varbūtība ir zema, ja maz ticams, ka risks iestāsies, tas var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot organizācijā izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma vajadzībām.

| 2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildinātības/demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas (euro) | Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) |
|  |  |  |  |  |  |  | Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par saistītajiem projektiem, ja tādi ir (norāda to informāciju, kas pieejama projekta iesnieguma aizpildīšanas brīdī), norādot informāciju par citiem ES fondu 2007.–2013. gada un 2014.–2020 .gada plānošanas perioda projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata papildinātību/demarkāciju.

Papildinātību/ demarkāciju var norādīt ar tādiem projektiem vai projektu iesniegumiem, kuri ir finansēti vai kurus plānots finansēt no citiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, vai citiem finanšu instrumentiem.

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts (< 4000 zīmes >)

Projektā atbilstoši MK noteikumu 29. apakšpunktam ir paredzēta vides nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums). Lai iegūtu papildu punktu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijā Nr. 4.1., piemērojot zaļo publisko iepirkumu, norāda: kādām preču un pakalpojumu grupām tiks piemērotas vides prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 2. pielikumu; cik iepirkumu, kuros tiks piemērots zaļais publiskais iepirkums, tiks veikts. Ja zaļais publiskais iepirkums ir veikts līdz projekta iesniegšanai, projekta iesniegumam ir jāpievieno iepirkuma tehniskā specifikācija (nav jāpievieno, ja zaļo iepirkumu pamatojoši dokumenti pieejami Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē www.iub.gov.lv vai ja zaļais publiskais iepirkums tiks veikts pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas). Projekta iesnieguma 3.4. punktā “Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji” jāieplāno arī sasniedzamā vērtība, piemēram, piemēroto zaļo iepirkumu vai zaļo publisko iepirkumu skaits. Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz informācija noslēguma maksājuma pieprasījumā. Ja, projektu īstenojot, iepirkumos nav iekļautas vides prasības atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam, var tikt piemērota finanšu korekcija. Papildu informācija par horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” un zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu pieejama: Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, kas pieejami vietnē: https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-piemerosanas-kartiba; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) tīmekļa vietnē: https://www.varam.gov.lv/lv/zalais-publiskais-iepirkums un https://www.varam.gov.lv/lv/horizontalais-princips-ilgtspejiga-attistiba; zaļā publiskā iepirkuma rokasgrāmatā, kas pieejama tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_lv.pdf.

| 3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Piemēram, Piemērots zaļais publiskais iepirkums | norāda summu euro | EUR | Dati par sasniegto vērtību tiks sniegti pēc projekta īstenošanas. |

4. SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

| 4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām (lūdzam atzīmēt atbilstošo) | Izvērtējums nav nepieciešams |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums |  |
|  | Nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums |  |

| 4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts: | Jā/Nē | Datums*: |
| --- | --- | --- |
|  |  | dd.mm.gggg. |

* Norāda ietekmes uz vidi novērtējuma vai sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas datumu

Ja paredzētājām darbībām nav nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, 4.1. punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X” un projekta iesnieguma pielikumā pievieno pamatojumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu.

Ja atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un 2015. gada 27 .janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 30 “Kārtība, kādā Vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” vai 2015.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde uz projekta iesniegšanas brīdi ir veikusi projekta darbību sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu, 4.2.punktā norāda „Jā”, norāda datumu, kad izvērtējums veikts, un izvērtējumu pievieno projekta iesnieguma pielikumā.

Ja darbībai sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu vēl nepieciešams veikt vai tas ir procesā, 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X”.

5. SADAĻA - PUBLICITĀTE

| Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi |
| --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma apraksts | Īstenošanas periods | Skaits |
| Lielformāta informatīvais stends | Piemēram, pagaidu informatīvais stends/ pastāvīgs informatīvais stends | projekta īstenošanas laikā/ 3 mēnešu laikā pēc pabeigšanas | 1 pagaidu informatīvais stends/ 1 informatīvais stends |
| Informatīvā plāksne | Piemēram, informatīvā plāksne finansējuma saņēmēja telpās vai ārpus tām | 3 mēnešu laikā pēc pabeigšanas | 1 plāksne |
| Informācija internetā | Piemēram, norāda projekta iesniedzēja tīmekļa vietnes adresi, kurā tiks publicēta aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu | projekta īstenošanas laikā | ne retāk kā reizi ceturksnī |
| Citi (lūdzu norādīt) | Piemēram, TV sižets par projekta īstenošanu, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds, un sasniegtajiem rezultātiem. | Piemēram, Projekta īstenošanas beigās | Piemēram, 1 sižets |

Šajā projekta iesnieguma sadaļā projekta iesniedzējs, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, norāda informācijas un publicitātes pasākumus un sniedz pasākumu aprakstu (t.i., ko šis pasākums ietver, kas to īstenos, cik bieži), norāda īstenošanas periodu (piemēram, visu projekta īstenošanas laiku, konkrētus gada ceturkšņus), kā arī pasākumu skaitu.

Ailē “Lielformāta informatīvais stends” iekļauj informāciju par pagaidu informācijas stendu (ieteicamais minimālais izmērs 800x1200 mm), kas projekta īstenošanas laikā izvietots sabiedrībai labi redzamā vietā.

Ailē “Informatīvā plāksne” iekļauj informāciju par plāksni, kas finansējuma saņēmējam jānovieto projekta īstenošanas vietās sabiedrībai redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas, ar informāciju par projektu tostarp par finansiālo atbalstu no Kohēzijas fonda. Plāksnes minimālais izmērs A3.

Ailē “Informācija internetā” norāda informāciju par finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē plānotajām publikācijām (aprakstiem) par projekta īstenošanu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem, uzsverot no Kohēzijas fonda saņemto finansiālo atbalstu. Saskaņā ar MK noteikumu 32.13. apakšpunktu informācijas aktualizēšana finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par projekta īstenošanu paredzēta ne retāk kā reizi ceturksnī.

Ailē “Citi” norāda pasākumus, kurus projekta iesniedzējs plāno papildus obligātajiem publicitātes pasākumiem, piemēram, TV sižetu, kas informē sabiedrību par projekta, ko līdzfinansē no Kohēzijas fonda, īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem.

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc projekta pabeigšanas, sabiedrībai labi redzamā vietā jāizvieto pastāvīga plāksne vai informatīvais stends par projektu. Ja paredzēts informatīvais stends – to norāda ailē “Lielformāta informatīvais stends”, kolonnā „Īstenošanas periods” norādot 3 mēnešus pēc projekta pabeigšanas. Ja paredzēta informatīvā plāksne, minēto informāciju norāda ailē “Informatīvā plāksne”. Detalizētas prasības un rekomendācijas plāksnes vai stenda noformējumam un izvietojumam un finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē ievietojamai informācijai ir skaidrotas publicitātes vadlīnijās.

Saskaņā ar MK noteikumu 16.10. apakšpunktu ar projekta darbībām tieši saistīto informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas ir attiecināmas. Publicitāti norāda kā atsevišķu atbalstāmo darbību projekta iesnieguma 1.5. punktā.

6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (< 2000 zīmes >):

Norāda, kā projekta iesniedzējs atbilstoši MK noteikumu 32.3. apakšpunktam nodrošinās projekta rezultātu uzturēšanu piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas un nodrošinās tam nepieciešamo finansējumu.

6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas (<2000 zīmes >):

Šajā punktā projekta iesniedzējs norāda kā atbilstoši MK noteikumu 32.3. apakšpunktam nodrošinās sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas.

| 7. SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI |
| --- |
| 7.1. | Projekta īstenošanas veids: | Šajā SAM finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un, aizpildot projekta iesnieguma veidlapu, norāda “Projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis atbalsta sniedzējs” |

8. SADAĻA – APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja ___________________________________,

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, _________________________________,

amata nosaukums

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

- projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

- projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgā Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu plānotais Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*:

Datums:

dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma

Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.

Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums vai cits iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz publisko finansējumu.

PIELIKUMI

1.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta īstenošanas laika grafiks

| Projekta darbības numurs | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |
| --- | --- |
|  | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | P | P | P | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 1.1. | P | P | P | P | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. |  |  |  | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda projekta plānoto darbību īstenošanas laiku.

Saskaņā ar MK noteikumu 35. un 37. punktu vienošanās ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu jānoslēdz ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. jūnijam un projekts jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Saskaņā ar MK noteikumu 27. punktu projektā paredzēto darbību īstenošanu var uzsākt, kā arī projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas no 2020. gada 28. janvāra.

Par plānoto projekta īstenošanas sākumu, kas atzīmējams ar “X”, uzskatāms plānotais līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas datums.

Ja kāda no projekta darbībām tika/tiks veikta līdz plānotajai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai, šo periodu atzīmē ar “P” un 1.5. punktā atbilstošās darbības aprakstā sniedz informāciju par aktivitātēm, kas tika/tiks veiktas minētajā periodā.

Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst 2.3. punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.

2.pielikums

projekta iesniegumam

Finansēšanas plāns

| Finansējuma avots | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | % |
| Kohēzijas fonda finansējums |  |  |  |  | 0.00 |  |
| Publiskās attiecināmās izmaksas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Privātās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  | 0.00 |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% |
| Privātās neattiecināmās izmaksas |  |  |  |  | 0.00 |  |
| Neattiecināmās izmaksas kopā | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Kopējās izmaksas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

Projekta “Finansēšanas plānā” (2. pielikums) norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā, un ievērojot “Projekta īstenošanas laika grafikā” (1. pielikums) norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu.

Atbilstoši MK noteikumu 7.2. apakšpunktam maksimālā kopējā attiecināmā finansējuma summa 1 764 706 euro, t.sk. maksimālais Kohēzijas fonda finansējums – 1 500 000 euro un privātais finansējums – 264 706 euro. Attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītās summas attiecīgajās ailēs nevar pārsniegt šos maksimālo summu ierobežojumus.

#### Atbilstoši MK noteikumu 8.1. punktam atbalsta intensitāte projekta iesniegumā norādītajai attiecināmajai izmaksu pozīcijai nepārsniedz 85 % Kohēzijas fonda finansējuma no attiecīgās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām darbībām.

Finansēšanas plānā:

- visas attiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro.

- nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst “Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

Plānojot finansējuma sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka netiešās izmaksas sadarbības iestāde maksās 15% apmērā no reāli veiktajām vadības personāla atlīdzības izmaksām. Tādējādi, ja kādā gadā, piemēram, uzsākot projektu nepieciešamais netiešo izmaksu apmērs faktiski pārsniedz 15% no vadības personāla atlīdzības izmaksām, bet nākamajā gadā tās nepieciešamas mazākā apmērā, plānojot projekta budžeta sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka attiecīgi abos gados tiks maksāts pēc MK noteikumos noteiktās vienotās likmes, t.i. 15 %, apmērā.

3.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta budžeta kopsavilkums

| Kods | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Izmaksu veids (tiešās/ netiešās) | Daudzums | Mērvienība *** | Projekta darbības Nr. | Izmaksas | KOPĀ | t.sk. PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | attiecināmās | neattiecināmās | EUR | % |  |
| 1. | Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi (aile “t. sk. PVN” nav jāaizpilda) MK noteikumu 24. punkts Norāda summu, kas vienāda ar 15 % no 2.1. izmaksu pozīcijas kopsummas Izmaksas norāda kā vienu izmaksu pozīciju un tās nav nepieciešams atšifrēt sīkāk. | Netiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projekta vadības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 16.1. apakšpunkts Norāda projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un nodokļus (attiecināms, ja radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata). Vēršam uzmanību, ka izmaksu pozīcijas kopsumma nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64% no tiešajām attiecināmajām izmaksām (5., 6., 7., 10., 11. un 13. izmaksu pozīciju kopsumma), ja tiešās attiecināmās izmaksas ir mazākas par pieciem miljoniem euro; Attiecināma ir ne mazāka kā 30 % noslodze, ja personāla iesaisti projektā nodrošina saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu un tās radušās uz darba līguma pamata. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un kvalitātes kontroles izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Projekta ieviešanas dokumentācijas izstrādes izmaksas, t.sk. autoruzraudzības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Biznesa procesu un biznesa specifikāciju izstrādes izmaksas, tai skaitā ietekmes izvērtējuma un koncepcijas izstrādes izmaksas MK noteikumu 17.2.1. apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Informācijas sistēmas izstrādes vai iegādes iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas MK noteikumu 17.2.2.apakšpunkts | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Tehniskās infrastruktūras un ražotāja sērijveida programmatūras iegādes tehniskās specifikācijas iegādes izmaksas MK noteikumu 17.2.3.apakšpunkts | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības, uzraudzības sistēmas un IT infrastruktūras izveides izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Informācijas sistēmas programmatūras izstrādes vai iegādes izmaksas MK noteikumu 17.3.1. apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Sērijveida programmatūras iegādes izmaksas MK noteikumu 17.3.2. apakšpunkts. Tai skaitā licenču atjauninājumu izmaksas licenču darbības periodā, kas nepārsniedz projekta īstenošanas termiņu | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Programmatūras uzstādīšanas un konfigurēšanas izmaksas MK noteikumu 17.3.3. apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Izmaksas, kas saistītas ar datu apmaiņas saskarnes izveidi ar ārējām sistēmām MK noteikumu 17.3.4. apakšpunkts. Iekļauj informācijas sistēmas un Valsts informācijas sistēmu savietotāja sadarbspējas nodrošināšanas izmaksas un izmaksas sadarbspējas nodrošināšanai ar pašvaldību informācijas sistēmām | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Administratoru un informācijas sistēmas lietotāju apmācību un atbalsta materiālu, tai skaitā rokasgrāmatu, izstrādes izmaksas MK noteikumu 17.4. apakšpunkts. Nepārsniedz 3 % no kopējām attiecināmajām izmaksām | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Aprīkojuma un iekārtu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu iegādes, uzstādīšanas un konfigurēšanas izmaksas MK noteikumu 17.1. apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Būvniecības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Projektēšanas izmaksas MK noteikumu 16.7. un 16.8. apakšpunkts. Attiecināmas ir būvprojekta izstrādes un ar to saistīto būvekspertīžu izmaksas. Izmaksu pozīciju Nr.7.1., 7.2., 7.3. kopsumma ir attiecināma, ja tā nepārsniedz 10% no projekta būvdarbu līgumu summas. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Autoruzraudzības izmaksas MK noteikumu 16.9. apakšpunkts. Izmaksu pozīciju Nr.7.1., 7.2., 7.3. kopsumma ir attiecināma, ja tā nepārsniedz 10% no projekta būvdarbu līgumu summas. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Būvuzraudzības izmaksas MK noteikumu 16.9. apakšpunkts. Izmaksu pozīciju Nr.7.1., 7.2., 7.3. kopsumma ir attiecināma, ja tā nepārsniedz 10% no projekta būvdarbu līgumu summas. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Būvdarbu izmaksas (infrastruktūra – ceļu, dzelzceļu, ūdensvadu, kanalizācijas, interneta utt., tai skaitā labiekārtošanas izmaksas) MK noteikumu 16.3 un 16.4. apakšpunkti Teritorijas labiekārtošanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam atbalstāmas tādā apmērā, lai izpildītu minimālās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Būvdarbu izmaksas (ēkas), tai skaitā labiekārtošanas izmaksas MK noteikumu 16.3 un 16.4. apakšpunkti Teritorijas labiekārtošanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam atbalstāmas tādā apmērā, lai izpildītu minimālās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Citas izmaksas Izmaksu rezerve MK noteikumu 16.12. apakšpunkts. Projekta attiecināmo izmaksu rezerve ne vairāk kā 10 % apmērā no Izmaksu pozīciju Nr. 7.4. un 7.5. kopsummas, ja projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī būvvalde nav izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas MK noteikumu 16.10. apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Publicitātes pasākumu izmaksas sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātēm MK noteikumu 17.5. apakšpunkts. Papildu publicitātes pasākumu izmaksas nepārsniedz 5 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas MK noteikumu 16.2. apakšpunkts. Attiecināmas ir projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Norādām, ka izmaksu pozīciju Nr. 11., 7.2. un 7.3. kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām;

** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).

Projekta iesnieguma 3. pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši MK noteikumu 16. un 17.  punktā nosauktajām attiecināmo izmaksu pozīcijām, ievērojot Ministru kabineta 2014 .gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1. pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.

Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma 3. pielikumu “Projekta budžeta kopsavilkums”, definētajām pozīcijām var izveidot apakšlīmeņus (pieļaujams definēt vēl trīs apakšlīmeņus). Piemēram, projekta iesniedzējs var nepieciešamības gadījumā veidot 6.2.1.1. un 10.2.1. izmaksu pozīcijas, ja nepieciešams definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Jaunas papildu pozīcijas veidot projekta iesniedzējs nevar. Piemēram, projekta iesniedzējs nevar pievienot izmaksu pozīciju 2.2. Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzu konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā. Papildus lūdzam ņemt vērā, ka summas pa pozīcijām jānorāda zemākajā apakšlīmenī, t.i. nevar būt situācija, kad summa ir norādīta virspozīcijā, bet nav apakšpozīcijā.

Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5. punktā norādītajām projekta darbībām un atbilst 1.2., 1.3., 1.4. punktos iekļautajiem aprakstiem. Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (1.5. punktā plānotie rezultāti) un jāveicina 1.6. punktā norādīto rādītāju sasniegšana.

Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumus un Vadošās iestādes Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.–2020 .gada plānošanas periodā noteiktais. Vadlīnijas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv (https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/2.1.attiecinamibas-vadlinijas_2014-2020.pdf).

Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst MK noteikumu 16. un 17. punktos noteiktajām pozīcijām.

Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši MK noteikumiem.

Kolonnā “Daudzums” norāda, piemēram, mēnešu skaitu, līgumu skaitu. Norādītā informācija kolonnās “Daudzums” un “Mērvienība” nedrīkst būt pretrunīga ar projekta iesnieguma 1.5. punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajiem plānotajiem darbību rezultātiem.

Kolonnā “Mērvienība” norāda vienības nosaukumu.

Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām – norāda visas. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības (vai apakšdarbības - ja attiecināms) numuru. Jāievēro, ka darbībām jāatbilst MK noteikumu 15. punktā noteiktajām.

Kolonnā “Attiecināmās izmaksas” norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Ja projektā attiecīgajā izmaksu pozīcijā vai kolonnā izmaksas netiek plānotas, norāda “0,00”.

Kolonnā “Kopā” “EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, vienlaikus procentuālais apmērs tiek aprēķināts no projekta kopējām izmaksām.

Kolonnā “t.sk. PVN” informāciju norāda, ja projekta iesniedzējs ir reģistrējies kā PVN maksātājs.

Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas MK noteikumu 16. un 17. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav atgūstamas normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

MK noteikumu 30.1. un 30.2. apakšpunktos norādītās izmaksas ir neattiecināmas, un finansējuma saņēmējs tās sedz no saviem līdzekļiem.

MK noteikumos noteiktie izmaksu pozīciju kopējie ierobežojumi:

- netiešās attiecināmās izmaksas (1. izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu  punktam nevar pārsniegt 15 % no tiešajām personāla izmaksām. Tiešās personāla izmaksas projekta budžeta kopsavilkumā veido izmaksu pozīcija 2.1. “Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas”(kopsumma);

- projekta attiecināmo izmaksu rezerve (iekļauta 7.6. izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 16.12. punktam nepārsniedz 10 procentus no attiecināmo būvniecības izmaksu kopsummas, ja projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī būvvalde nav izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi;

- tiešās attiecināmās projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, būvdarbu uzraudzības un autoruzraudzības izmaksas (11., 7.2. un 7.3. izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 19. punktam nevar kopsummā pārsniegt 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

- tiešās attiecināmās būvprojekta izstrādes, būvprojekta ekspertīzes, būvdarbu uzraudzības un autoruzraudzības izmaksas (7.1., 7.2. un 7.3. izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 20. punktam nevar kopsummā pārsniegt 10 % no projekta būvdarbu līguma summas (būvdarbu līgums atbilstoši MK noteikumu 16.3. apakšpunktam);

- tiešās attiecināmās administratoru un informācijas sistēmas lietotāju apmācību un atbalsta materiālu, tai skaitā rokasgrāmatu, izstrādes izmaksas (5.3. izmaksu pozīcija) līgums atbilstoši MK noteikumu 21. punktam kopā nepārsniedz trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

- MK noteikumu 17.5. apakšpunktā paredzētās publicitātes pasākumu izmaksas sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātēm (10.2. izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 22. punktam nepārsniedz 5 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

4. pielikums

projekta iesniegumam

Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana

(aizpilda, ja projekts atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 61. pantam gūst neto ienākumus vai MK noteikumi par SAM pasākuma ieviešanu paredz veikt izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA))

Visi IIA aprēķini pievienojami projekta iesnieguma veidlapai kā pielikumi

Aizpilda atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei, kas saskaņā ar MK noteikumu 13. punktu pievienojama projekta iesniegumam kā pielikums (izstrādājot izmaksu  ieguvumu analīzi, var izmantot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskos norādījumus, kas ir pieejami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē – https://www.varam.gov.lv/lv/izmaksu-un-ieguvumu-analizes-metodika-0).

I. Finanšu analīze

1. Dati, galvenie pieņēmumi un makroekonomiskie parametri, kas tika izmantoti, lai veiktu analīzi. Kā arī galvenie secinājumi no finanšu analīzes, tostarp finanšu stabilitātes analīzes rezultāti, lai pierādītu, ka projekts nākotnē nenonāks finanšu grūtības:

Norāda informāciju no projekta iesniegumam pievienotās IIA: kāds ir finanšu analīzes mērķis: kāda aprēķinu metode tika izmantota finanšu analīzē. kādi makroekonomiskie rādītāji ir izmantoti finanšu analīzē. (jāpiemēro atlases izsludināšanas dienā aktuālie makroekonomiskie rādītāji) – Finanšu analīzē izmantotās projekta kopējās investīciju izmaksas, ietverot fiskālās korekcijas (vai aprēķinos ir ietverts PVN un pamatojums, ja piemērojams), kā tiek noteiktas projekta ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kāda ir projekta ieguldījumu atlikusī vērtība, kā arī citas izmaksas, ja projektā tādas tiek paredzētas; Finanšu analīzē izmantotos ieņēmumus, raksturojot to noteikšanas mehānismu; Aprēķinu periodu. Galvenos secinājumus: Kāds ir aprēķinos noteiktais FNPV(k), FRR(k), FNPV(c); FRR(c), kāda ir aprēķinātā SAM līdzfinansējuma likme (% un euro), kāda ir aprēķinātā uzkrātā neto naudas plūsma un no šiem rezultātiem izrietošos secinājumus. Jāņem vērā, ka IIA aprēķinos izmantotajiem datiem par projektu jāatbilst pārējiem projekta iesniegumam un tā pielikumos minētajam.

| 2. Galvenie elementi un parametri, ko izmanto IIA finanšu analīzei (visiem skaitļiem jāatbilst IIA dokumentam. IIA jāveic eiro) |
| --- |
| Nr. | Galvenie elementi un parametri | Vērtība |  |
| 1 | Pārskata periods (gadi) |  |  |
| 2 | Finanšu diskonta likme (%) (saskaņā ar FM vadlīnijām) |  |  |
| Nr. | Galvenie elementi un parametri | Nediskontēta vērtība | Diskontēta vērtība (NPV) | Atsauce uz IIA dokumentu |
| 3 | Kopējās investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus (EUR) |  |  |  |
| 4 | Atlikusī vērtība (EUR) |  |  |  |
| 5 | Ieņēmumi (EUR) |  |  |  |
| 6 | Darbības un aizstāšanas izmaksas (EUR) (Eiropas Komisijas 2014.gada 3.marta deleģētās regulas Nr. 480/2014 17.panta izpratnē |  |  |  |

* Ja PVN ir atgūstams, izmaksas un ieņēmumus jārēķina bez PVN.

Rindas “Pārskata periods (gadi)” kolonnā “Vērtība” norāda informāciju no IIA projekta dzīves cikla, kurš sākas ar projekta īstenošanas uzsākšanu. Tā ilgums ir 10-15 gadi atbilstoši Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 1. pielikumam un Eiropas Komisijas 2014. gada decembra IIA rokasgrāmatai investīciju projektiem, kas pieejama tīmekļa vietnē – https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf. Pārskata perioda gadus norāda noapaļotus (piemēram: 15).

Rindas “Finanšu diskonta likme (%) (saskaņā ar FM vadlīnijām)” kolonnā “Vērtība” norāda reālo finanšu diskonta likmi. Aktuālā finanšu diskonta likme ir norādīta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā “Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes” –  http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/ un ir norādīta IIA.

Rindas “Kopējais investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus (EUR)” kolonnā “Nediskontētā vērtība” norāda projekta attiecināmās nediskontētās kopējās investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus, euro. Ja PVN ir atgūstams, investīciju izmaksas norāda bez PVN.

Rindas “Kopējais investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus (EUR)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda projekta attiecināmās diskontētās kopējās investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus, euro. Ja PVN ir atgūstams, investīciju izmaksas norāda bez PVN. Aprēķinā piemēro reālo finanšu diskonta likmi.

Rindas “Atlikusī vērtība (EUR)” kolonnā “Nediskontētā vērtība” norāda informāciju no IIA par nediskontēto atlikušo vērtību projekta pārskata perioda beigās, euro.

Rindas “Atlikusī vērtība (EUR)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda informāciju no IIA par diskontēto atlikušo vērtību projekta pārskata perioda beigās, euro. Aprēķinā piemēro reālo finanšu diskonta likmi.

Rindas “Ieņēmumi (EUR)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda informāciju no IIA par diskontētiem ieņēmumiem, euro, ja projekts ir saistīts ar ieņēmumu gūšanu. Aprēķinā piemēro reālo finanšu diskonta likmi.

Rindas “Darbības un aizstāšanas izmaksas (EUR) (Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta deleģētās regulas Nr. 480/2014 17. panta izpratnē kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda informāciju no IIA par diskontētajām darbības un aizstāšanas izmaksām, euro, Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 17.panta izpratnē, kurā ir noteikts, ka diskontēto neto ienākumu aprēķina vajadzībām vērā ņem izmaksas, kuras radušās pārskata periodā:

- tādu ātri nolietojamu iekārtu aizstāšanas izmaksas, kuras nodrošina darbības tehnisko funkcionēšanu;

- fiksētās darbības izmaksas, tostarp uzturēšanas izmaksas, piemēram, personāla, uzturēšanas un remonta, vispārējās pārvaldības un administrācijas un apdrošināšanas izmaksas;

- darbības mainīgās izmaksas, tostarp uzturēšanas izmaksas, piemēram, izejmateriālu patēriņš, enerģija, citi procesā izmantojamie materiāli un jebkura uzturēšana un remonti, ja tie nepieciešami, lai pagarinātu darbības ilgumu.

Šūnas vērtību aprēķina diskontējot darbības un aizstāšanas izmaksas katram projekta dzīves cikla gadam. Aprēķinā piemēro reālo finanšu diskonta likmi.

3.–6. rindai kolonnā “Atsauce uz IIA dokumentu” norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo izklājlapu IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

| 2.1. Aizpilda tikai kopējas regulas Regula Nr. 1303/2013 61.panta 3.daļas b).punktā noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus. |
| --- |
|  | Galvenie elementi un parametri | Nediskontēta vērtība | Diskontēta vērtība (NPV) | Atsauce uz IIA dokumentu (nodaļa / sadaļa / lapa) |
| 7 | Neto ieņēmumi = ieņēmumi - darbības izmaksas + atlikusī vērtība (EUR) = (5) -(6) +(4) |  |  | Piemērs: Projekta iesnieguma veidlapas 4. pielikums, 14. finanšu analīze |
| 8 | Kopējas izmaksas - neto ieņēmumi (EUR, diskontēta) = (3) -(7) |  |  | Piemērs: Projekta iesnieguma veidlapas 4. pielikums, 14. finanšu analīze |
| 9 | Pro - rata no diskontētiem neto ieņēmumiem (%) = (8) / (3) |  |  | Piemērs: Projekta iesnieguma veidlapas 4. pielikums, 14. finanšu analīze |
| 10 | Projekta iesnieguma koriģēta līdzfinansējuma likme = MK noteikta SAM līdzfinansējuma likme * (9) |  |  | Piemērs: Projekta iesnieguma veidlapas 4. pielikums, 14. finanšu analīze |

Rindas “Neto ieņēmumi = ieņēmumi - darbības izmaksas + atlikusī vērtība (EUR) = (5) -(6) +(4)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda formulu “= (5) -(6) +(4)” un aprēķina attiecīgās rindas vērtību euro.

Rindas “Kopējas izmaksas - neto ieņēmumi (EUR, diskontēta) = (3) -(7)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda formulu “= (3) -(7)” un aprēķina attiecīgās rindas vērtību euro.

Rindas “Pro - rata no diskontētiem neto ieņēmumiem (%) = (8) / (3)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda formulu “= (8) / (3)” aprēķina attiecīgās rindas vērtību %. Vērtība jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. Rindas “Projekta iesnieguma koriģēta līdzfinansējuma likme = MK noteikta SAM līdzfinansējuma likme * (9)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda formulu “=MK noteikta SAM līdzfinansējuma likme (piemēram 35%)* (9)” un aprēķina attiecīgās rindas vērtību procentos.

7.–10.–rindas kolonnā “Atsauce uz IIA dokumentu” norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo izklājlapu IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

| 3. Finanšu analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu |
| --- |
|  | Bez Savienības atbalsta A | Ar Savienību atbalstu B | Atsauce uz IIA dokumentu (nodaļa / sadaļa / lapa) |
| 1. Finanšu atdeves likme (%) |  | FRR(C) |  | FRR(K) |  |
| 2. Neto pašreizējā vērtība (EUR) |  | FNPV(C) |  | FNPV(K) |  |

FRR(C )apzīmē finansiālo rentabilitāti ieguldījumiem, FRR(K) apzīmē finansiālo rentabilitāti pašu kapitālam

FNPV(C) finansiālā neto pašreizējā vērtība (investīciju) un FNPV(K) finansiālā neto pašreizējā vērtība (pašu kapitāla)

Rindas “1. Finanšu atdeves likme (%)” kolonnā “Bez Savienības atbalsta A” norāda informāciju no IIA. FRR(C) ir finanšu iekšējā investīciju peļņas norma. FRR/(C)<reālā finansiālā diskonta likme.

Rindas “1. Finanšu atdeves likme (%)” kolonnā “Ar Savienību atbalstu B” norāda informāciju no IIA. FRR(K) ir finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma. FRR/(K)≤reālā finansiālā diskonta likme.

Rindas “2. Neto pašreizējā vērtība (EUR)” kolonnā “Bez Savienības atbalsta A” norāda informāciju no IIA. FNPV(C) ir finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums. Šis rādītājs ir diskontēto projekta naudas plūsmu summa un norāda tīro ieņēmumu spēju segt investīciju izmaksas. FNPV(C)<0 tas nozīmē, ka projekts nav pietiekami rentabls un tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums.

Rindas “2. Neto pašreizējā vērtība (EUR)” kolonnā “Ar Savienību atbalstu B” norāda informāciju no IIA. FNPV(K) ir finansiālais kapitāla neto tagadnes ienesīgums. FNPV(K)≤0,tas nozīmē, ka projekts nav pietiekami rentabls un tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums.

Abām rindām kolonnā “Atsauce uz IIA dokumentu” norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo izklājlapu IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

| II. Ekonomiskā analīze |
| --- |
| (Aizpilda tikai regulas Nr.1303/2013 61. panta 3. daļas b) punkta noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61. pantā noteiktus nosacījumus) |
| 1. Galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas (tai skaitā attiecīgas izmaksu komponentes - ieguldījumu izmaksas, rezerves izmaksas, darbības izmaksas), ekonomiskos ieguvumus un ārējos faktorus, tostarp tos, kas saistīti ar vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu un noturību katastrofu gadījumā, un galvenie secinājumi no sociāli-ekonomiskās analīzes: |
| Norāda sadaļā prasīto informāciju no projekta iesniegumam pievienotās izmaksu un ieguvumu analīzes (IIA), t.sk.: kāds ir ekonomiskās analīzes mērķis; kāda aprēķinu metode tika izmantota ekonomiskajā analīzē; kādi makroekonomiskie rādītāji ir izmantoti ekonomiskajā analīzē; ekonomiskajā analīzē izmantotās projekta kopējās investīciju izmaksas, ietverot fiskālās korekcijas, ārējo faktoru korekcijas un ēnu cenu korekcijas, ja piemērojams), kā tiek noteiktas projekta ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kāda ir projekta ieguldījumu atlikusī vērtība, kā arī citas izmaksas, ja projektā tādas tiek paredzētas; ekonomiskajā analīzē izmantotos sociāli ekonomiskos ieguvumus un to noteikšanas mehānismu; aprēķinu periodu. Norāda, kāds ir aprēķinos noteiktais ENPV, ERR, kāda ir ieguvumu un izdevumu attiecība un no šiem rezultātiem izrietošos secinājumus. |
| 2. Informācija par ekonomiskajiem ieguvumiem un izmaksām: |
| Ekonomiskie ieguvumi un izmaksas ir pārskata periodā plānotās izmaksas un ieguvumi gan tiešajiem, gan netiešajiem projekta labuma saņēmējiem, tai skaitā sabiedrībai kopumā. Norāda sadaļas kolonnā “Kopējā vērtība (EUR, diskontēta)” prasīto informāciju no IIA euro. Sadaļas kolonnā “% no ieguvumu kopsummas” formula aprēķina katras pozīcijas īpatsvaru %. |
| Ieguvumi | Vienības vērtība (ja piemērojams) | Kopējā vērtība | % no ieguvumu kopsummas |  |  |
|  |  | (EUR, diskontēta) |  |  |  |
| Piemērs: |  |  |
| Negadījumu ietaupījums |  | 742 100,00 | 29,78% |  |  |
| Ieguvumi plašai sabiedrībai |  | 1 138 800,00 | 45,69% |  |  |
| Emisiju samazinājums |  | 611 300,00 | 24,53% |  |  |
| Kopā |  | 2 92 200,00 | 100% |  |  |
| Izmaksas | Vienības vērtība (ja piemērojams) | Kopējā vērtība | % no izmaksu kopsummas |  |  |
|  |  | (EUR, diskontēta) |  |  |  |
| Piemērs: |  |  |
| Investīciju izmaksas |  | 2 180 100,00 | 98,45% |  |  |
| Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas |  | 34 100,00 | 1,55% |  |  |
| Kopā |  | 2 214 200,00 | 100,00% |  |  |
| 3. Ekonomiskās analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu |
| Galvenie parametri un rādītāji | Vērtība | Atsauce uz IIA dokumentu |  |  |
| Šūnā “Sociālā diskonta likme (%)” norāda aktuālo reālo sociālo diskonta likmi, kura ir norādīta Finanšu ministrijas tīmekļvietnes sadaļā Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/ un ir norādīta IIA. Piemērotos sociālā diskonta likmes procentus norāda nenoapaļotus, atstājot vienu zīmi aiz komata (piemēram: 5,0). Šūnā “Atsauce uz IIA dokumentu” norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo izklājlapu IIA, kurā šī informācija ir atrodama. |  |  |
| 1. Sociālā diskonta likme (%) | 5,0 | Piemērs: Projekta iesnieguma veidlapas 4. pielikums, 7. ekonomiskā analīze |  |  |
| Šūnā “Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)” norāda informāciju no IIA. ERR mēra projekta rentabilitāti un dod iespēju salīdzināt projekta ekonomisko atdevi ar kapitāla zaudēto iespēju izmaksām. Ja ERR pārsniedz reālo sociālo diskonta likmi, tad projekts ir ekonomiski izdevīgs sabiedrībai. Šūnā “Atsauce uz IIA dokumentu” norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo izklājlapu IIA, kurā šī informācija ir atrodama. |  |  |
| 2. Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%) | 5,598 | Piemērs: Projekta iesnieguma veidlapas 4. pielikums, 7. ekonomiskā analīze |  |  |
| Šūnā “Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR)” norāda informāciju no IIA. ENPV mēra projekta ekonomisko izdevīgumu absolūtā izteiksmē. Šūnā “Atsauce uz IIA dokumentu” norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo izklājlapu IIA, kurā šī informācija ir atrodama. |  |  |
| 3. Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR) | 2 278 000,00 | Piemērs: Projekta iesnieguma veidlapas 4. pielikums, 7. ekonomiskā analīze |  |  |
| Šūnā "Ieguvumu un izmaksu attiecība" norāda informāciju no IIA. Ieguvumu un izmaksu attiecība sastāv no projekta sociālekonomiskajiem ieguvumiem, ietaupītajām izmaksām un projekta atlikušās vērtības tā dzīves cikla beigās, attiecībā pret projekta diskontēto izmaksu summu, kas sastāv no projekta investīciju izmaksām un projekta papildus izmaksām projekta dzīves cikla laikā. Ja ieguvumu un izmaksu attiecība ir lielāka par 1, tad projekta laikā radītie ieņēmumi un ieguvumi (finansiālie un sociālekonomiskie) pārsniedz izmaksas un zaudējumus (finansiālos un sociālekonomiskos). Šūnā “Atsauce uz IIA dokumentu” norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo izklājlapu IIA, kurā šī informācija ir atrodama. |  |  |
| 4. Ieguvumu un izmaksu attiecība | 1,12 | Piemērs: Projekta iesnieguma veidlapas 4. pielikums, 7. ekonomiskā analīze |  |  |

# Footnotes

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115. pants un XII pielikums), MK noteikumos noteiktajam, Ministru kabineta 2015. gada 17. februāra noteikumiem Nr. 87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un 2016 .gada 30. decembra Eiropas Savienības fondu 2014. 2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem

Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma punktā “1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajam projekta darbības numuram.

Ja saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 27. oktobra noteikumiem Nr. 652 projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar “P”; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar “X”.