4.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

**Pirmās atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika[[1]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Darbības programmas nosaukums | Izaugsme un nodarbinātība |
| Prioritārā virziena numurs un nosaukums | 4.3. Veicināt no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas ražošanu un sadali |
| Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums | 4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē |
| Projektu iesniegumu atlases veids | Atklāta projektu iesnieguma atlase |
| Atbildīgā iestāde | Ekonomikas ministrija |

**Vispārīgie nosacījumi projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanai**:

1. Lai novērtētu atbilstību attiecīgajam vērtēšanas kritērijam, vērtētājam ir jāņem vērā gan attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas (turpmāk – PIV) sadaļās sniegtā informācija, gan arī visa pārējā PIV (PIV citās sadaļās un pielikumos) pieejamā informācija.
2. Vērtējot projekta iesnieguma atbilstību kritērijiem, jāņem vērā tikai PIV (PIV un pielikumos) pieejamā informācija. Vērtējumu nevar balstīt uz pieņēmumiem vai citu informāciju, ko nav iespējams pārbaudīt vai pierādīt, vai kas neattiecas uz konkrēto projekta iesniegumu. Tomēr, ja vērtētāja rīcībā ir kāda informācija, kas var ietekmēt projekta vērtējumu, jānorāda konkrēti fakti un informācijas avoti, kas pamato un pierāda vērtētāja sniegto informāciju.
3. Vērtējot projektu iesniegumus, jāpievērš uzmanība PIV sniegtās informācijas saskaņotībai starp visām PIV sadaļām, kurās tā minēta. Ja informācija starp sadaļām nesaskan, ir jāizvirza nosacījums par papildu skaidrojuma sniegšanu pie tā kritērija, uz kuru šī nesakritība ir attiecināma. Izvērtējot nepieciešamību izvirzīt papildu nosacījumu, tiek vērtēts precizējamās informācijas nozīme, ietekme uz projekta būtību[[2]](#footnote-3) un sekas. Tehniskus precizējumus[[3]](#footnote-4) neizvirza kā nosacījumus.
4. Projektu iesniegumu vērtēšanā izmantojami:
   1. Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumi Nr.135 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” (turpmāk – SAM 4.3.1.) īstenošanas noteikumi (turpmāk – MK noteikumi Nr.135);
   2. Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums;
   3. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” atlases nolikums, tai skaitā Projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriji un PIV aizpildīšanas metodika.
5. Ja no PIV un tai pievienotās informācijas nav saprotams un ir šaubas par kādā no projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem piešķiramo vērtējumu vai tā pamatojumu, lēmuma pieņemšanā par projekta iesnieguma atbilstību var tikt ņemts vērā nozares eksperta viedoklis.
6. Ja no PIV un tai pievienotās informācijas nav saprotams un/vai ir šaubas par kādā no projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem piešķiramo vērtējumu vai tā pamatojumu, pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma atbilstību var tikt veikta projekta īstenošanas vietas pārbaude.

**VIENOTIE KRITĒRIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu**  (P/N) | **Skaidrojums atbilstības noteikšanai** |
| Nr.1 | Projekta iesniedzējs atbilst MK noteikumos[[4]](#footnote-5) projekta iesniedzējam izvirzītajām prasībām.[[5]](#footnote-6) | N | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:PIV:  - PIV 1.1.sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti” ;  - PIV 1.2.sadaļā „Projekta mērķis un tā pamatojums”;  - PIV 1.3.sadaļā „Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma”;  - PIV 1.7.sadaļā „Projekta īstenošanas vieta”;Publiskajā interneta vidē, t.sk.  - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – LR UR) licencētā datu bāzē [www.lursoft.lv](http://www.lursoft.lv);  - LR UR Maksaksātnespējas reģistra datu bāze <https://ws.ur.gov.lv/urpubl?act=MNP_PSEARCH>;  - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) interneta mājas lapas datu bāzes (pārbaudi veic vietnē - <https://www.sprk.gov.lv/lapas/Siltumenerija-lietotajiem#Pakalpojumu-sniedzeji97> un <https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Siltumenergijasrazotajuregistrs20160902.pdf> );  - Finanšu ministrijas Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā <http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/ppp_ligumi/> un [Komercdarbības atbalsta kontrole](http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/)s datu bāze <http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/informacija_par_saimnieciskas_darbibas_veicejiem__uz_kuriem_attiecas_lidzeklu_atgusanas_lemums/> ;  - Iekšlietu ministrijas pārziņā esošajā datu bāzē “Sodu reģistrs”.    **Vērtējums ir** **“Jā”**, ja projekta iesniedzējs un tā projekta iesniegums atbilst MK noteikumu Nr.135 11.un 12.punktā noteiktajam un zemāk minētajam:   1. Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants (pārliecinās [www.lursoft.lv](http://www.lursoft.lv)), kurš atbilst MK noteikumos noteiktajām prasībām:  * projekta iesniedzējam ir izsniegta licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei (pārliecinās - <https://www.sprk.gov.lv/lapas/Siltumenerija-lietotajiem#Pakalpojumu-sniedzeji97>). Ja nav pieejama attiecīgā informācija vai tā sniegta neskaidri, informāciju pārbauda, sazinoties ar SPRK, vai; * projekta iesniedzējs ir reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā (t.sk. Enerģētikas likums, likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumi Nr. 1227 “Par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”). (Pārliecinās <https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Siltumenergijasrazotajuregistrs20160902.pdf> ). Ja SPRK mājas lapā nav pieejama attiecīgā informācija vai tā sniegta neskaidri, informāciju pārbauda, sazinoties ar SPRK; * ja SPRK tīmekļa vietnē nav pieejama informācija par projekta iesniedzējam izsniegtu licenci siltumenerģijas pārvadei un sadalei, vai projekta iesniedzējs nav reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā, pēc projekta iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem par apkalpoto patērētāju skaitu un pārdotās vai pārvadītās siltumenerģijas daudzumu pārliecinās, ka projekta iesniedzējs sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus; * pārbauda, vai projekta iesniedzējs projekta iesnieguma sadaļā “Apliecinājums” ar parakstu ir apliecinājis, ka “projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss”.  1. Projekta iesniedzējam ir īpašuma tiesības uz īpašumu, tai skaitā zemi un infrastruktūru, kurā veic investīcijas, vai tas ir nodots projekta iesniedzējam nomā vai koncesijā, ko apliecina (pārliecinās <https://www.zemesgramata.lv/lv/Search/GetFolioDataByCadastre>):  * zemesgrāmatas ieraksts par projekta iesniedzēja īpašuma tiesībām, vai; * projekta iesniedzēja noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar nogaidu tiesību, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā, vai; * nomas līgums par īpašumu, kurā plānoti ieguldījumi, uz termiņu ne mazāk kā 5 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, vai; * apbūves tiesības līgums; * koncesijas līgums un ieraksts publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā (pārbaudi veic vietnē <http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/ppp_ligumi/> ); * siltumenerģijas pārvades un sadales tīkla posma īpašumtiesības apliecina iesniedzot izrakstu no grāmatvedības sistēmas un/vai pamatlīdzekļu uzskaites kartītes.   \* Zeme, uz kuras atrodas siltumenerģijas pārvades un sadales sistēma, var nebūt projekta iesniedzēja īpašumā, nomā vai koncesijā.  \*\* Ja projekta ietvaros plānota jauna siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posma būvniecība, ar mērķi sistēmai pievienot jaunuzbūvētu siltumavotu (ar ko tiek aizstāts sistēmā esošs, energoneefektīvs posms, bet sistēmai netiek pievienots jauns klients), tādējādi panākot siltumenerģijas ražošanai patērētā kurināmā ietaupījumu un CO2 emisiju samazinājumu, projekta iesniedzēja īpašumā var arī nebūt aizvietojams siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posms.   1. Uz projekta iesniedzēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums (pārliecinās <http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/informacija_par_saimnieciskas_darbibas_veicejiem__uz_kuriem_attiecas_lidzeklu_atgusanas_lemums/>).   Ja tiek konstatēta neatbilstība kādā no augstāk minētajām prasībām, projekta iesniegums saņem **vērtējumu “Nē”** un tas tiek noraidīts. |
| Nr.2 | Projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta datorrakstā. | N | **Vērtējums ir „Jā”**, ja PIV un tās pielikumi ir aizpildīti datorrakstā.  Ja PIV nav aizpildīta datorrakstā, **vērtējums ir** **„Nē”**, un projekta iesniegumu noraida. |
| Nr.3 | Projekta iesniedzējam ir pietiekama administrēšanas, īstenošanas un finanšu kapacitāte projekta īstenošanai. | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta PIV:  - 2.1.sadaļā “Projekta īstenošanas kapacitāte”;  - 2.2.sadaļā “Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts”;  - 6.1.sadaļā “Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas”;  - 6.2.sadaļā “Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas”.  **Vērtējums ir „Jā”**, ja projekta iesniedzēja rīcībā ir nepieciešamie resursi projekta īstenošanai vai, ja projekta iesniedzējs ir apzinājies, kā nodrošināt visus nepieciešamos resursus.  PIV 2.sadaļā ir iekļauta informācija:   * 1. Par nepieciešamajiem projekta vadības darbiniekiem (piemēram, projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, iepirkuma speciālists, grāmatvedis, jurists), to skaitu un galvenajiem uzdevumiem, kā arī darba izpildei nepieciešamo pieredzi un profesionālo kvalifikāciju;   2. Kā projekta iesniedzējs plāno nodrošināt minētos darbiniekus projekta īstenošanai (projekta iesniedzēja darbinieki vai ārpakalpojuma veidā);   3. Apraksts par projekta uzraudzības mehānismu un projekta ietvaros noslēgto līgumu izpildes un kvalitātes kontroli;   4. Par projekta administrēšanai nepieciešamo finanšu resursu apjomu:   - pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai;  - no kādiem finanšu avotiem tiks segti projekta vadības personāla izdevumi.  Ja projekta iesniegumā norādītā informācija pilnībā vai daļēji neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar **„Jā, ar nosacījumu”,** un izvirza nosacījumu iesniegt papildinošu informāciju par projekta iesniedzēja administrēšanas, īstenošanas vai finanšu kapacitāti projekta īstenošanai. |
| Nr.4 | Projekta iesniedzējam Latvijas Republikā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādi[[6]](#footnote-7), tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. | P | **Vērtējums ir „Jā”**, ja projekta iesniedzējam nav minēto nodokļu parādu, kas kopsummā ir lielāki par 150 *euro*.  Kritērija vērtēšanā izmanto Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datu bāzi <https://www6.vid.gov.lv/vid_pdb/npar> (turpmāk - VID datu bāze).  Ņemot vērā, ka VID datu bāzē informācija par VID administrētajiem nodokļu parādiem tiek publicēta divreiz mēnesī, vērtēšanā nodokļu parāds VID datu bāzē tiek pārbaudīts VID noteiktajā publicēšanas dienā, kas ir tuvākais pēc projekta iesnieguma iesniegšanas.  Tāpat šī kritērija ietvaros VID datu bāzē tiek pārbaudīti projekta iesniedzēja īpašnieka nodokļu parādi uz to brīdi, kad tiek vērtēts projekta iesniegums.  Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapā norāda pārbaudes datumu, ja ir, nodokļa parāda summu.  Ja projekta iesniedzējam projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro,* **vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”**, izvirza nosacījumu veikt nodokļu parādu nomaksu. |
| Nr.5 | Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks: | P |  |
|  | 5.1. tas ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā), t.sk. projekta iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, pievienojot pilnvarojumu (ja nepieciešams); |  | **Vērtējums ir „Jā”**, ja:   1. Projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā (kopā kā viena datne) un ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, un satur laika zīmogu; 2. Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai ir paraksta tiesības; 3. Projekta iesniegumam ir pievienots atbilstošs projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstīts pilnvarojums (pilnvara, iekšējs normatīvs akts), ja projekta iesniegumu paraksta cita persona.   Kritērija vērtēšanā elektroniskā paraksta (identitātes un derīguma) pārbaudei izmanto tīmekļa vietni: <https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/parbaudit-edokumentu/>.  Juridiskām personām paraksta tiesīgās personas pārbauda datu bāzē (piemēram, Lursoft), kur pieejami dati par reģistrētajām komercsabiedrībām.  Ja projekta iesniegums neatbilst kādai no attiecīgajā kritērijā noteiktajām prasībām, vērtējums ir **„Jā, ar nosacījumu”**, izvirza nosacījumu – projekta iesniegumu parakstīt ar elektronisko parakstu un/vai apliecināt ar laika zīmogu, un/vai pievienot atbilstošu pilnvarojumu. |
|  | 5.2. tas ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā) t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam ir pievienots attiecīgs pilnvarojums. |  | **Vērtējums ir „Jā”**, ja:   1. Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā un ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības; 2. Projekta iesnieguma sadaļu „Apliecinājums” ir parakstījusi projekta iesniedzēja paraksta tiesīgā amatpersona; 3. Projekta iesniegumam ir pievienots atbilstošs projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstīts pilnvarojums (pilnvara), ja projekta iesniegumu paraksta cita persona.   Juridiskām personām paraksta tiesīgās personas pārbauda datu bāzē “Lursoft”, kur pieejami dati par reģistrētajām komercsabiedrībām.  Ja projekta iesniegums neatbilst kādai no attiecīgajā kritērijā noteiktajām prasībām, vērtējums ir **„Jā, ar nosacījumu”**, izvirza nosacījumu – noformēt projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības un/vai pievienot atbilstošu pilnvarojumu, un/vai parakstīt projekta iesnieguma sadaļu “Apliecinājums”. |
|  | 5.3. tas ir iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam. |  | **Vērtējums ir “Jā”**, ja:  Projekta iesniegums ir iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam. |
| Nr.6 | Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 ”Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” noteiktajām prasībām, projekta iesniegumam ir pievienoti visi projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktie iesniedzamie dokumenti un tie ir sagatavoti latviešu valodā vai tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā. | P | **Vērtējums ir „Jā”**, ja:   1. PIV ir sagatavota atbilstoši veidlapai, kas pievienota projektu iesniegumu atlases nolikumam un tā ir pilnībā aizpildīta; 2. PIV ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi, kas noteikti projektu iesniegumu atlases nolikumā: 3. PIV 1.pielikums “Projekta īstenošanas laika grafiks”; 4. PIV 2.pielikums “Finansēšanas plāns”; 5. PIV 3.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums”; 6. pilnvara, ar kuru PIV parakstītājam ir piešķirtas paraksta tiesības (attiecināms, ja projekta iesniegumu paraksta persona, kas nav projekta iesniedzēja paraksta tiesīgā amatpersona); 7. apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (atbilstoši atlases nolikuma veidlapai); 8. apliecinājums par atbilstību prasībām un projekta realizāciju (atbilstoši atlases nolikuma veidlapai); 9. deklarācija par  komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” 1.pielikums) (ja attiecināms); 10. uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1.pielikums); 11. dokumentu, kuru saturs ir svešvalodā, tulkojums (ja attiecināms); 12. tehniski ekonomiskais pamatojums; 13. grāmatvedības uzskaites kartītes kopija par pamatlīdzekļiem, kuros projekta ietvaros ir plānots veikt ieguldījumus; 14. par zemes un/vai ēkas nomu noslēgtā nomas līguma kopija (līgums noslēgts ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim) (ja attiecināms), kurā:     * + noteiktas nomnieka tiesības veikt būvniecību un rekonstrukciju;       + nomas līgums ir noslēgts uz termiņu, kas nav mazāks par 5 gadiem pēc noslēguma maksājuma veikšanas; 15. apbūves tiesību līguma kopija (ja līgums noslēgts atbilstoši 2015.gada 19.marta grozījumiem Civillikumā, kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī) (ja attiecināms), kurā:     * + ir noteikts zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība;       + noteiktais apbūves tiesības termiņš nav mazāks par pieciem gadiem pēc noslēguma maksājuma veikšanas, (tās kopējais termiņš, saskaņā ar Civillikuma 1129.2 punktu, nav mazāks par 10 gadiem); 16. nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar nogaidu tiesībām (ja attiecināms); 17. koncesijas līguma kopija (ja attiecināms):     * + kas ir reģistrēts publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā;       + kurā noteiktas koncesionāra tiesības veikt būvniecību vai rekonstrukciju; 18. būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija, kas apstiprina, ka ir izpildīti projektēšanas un būvdarbu nosacījumi, un ir atļauts uzsākt būvdarbus (ja attiecināms); 19. apliecinājuma kartes kopija ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (ja attiecināms); 20. būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija ar nosacījumiem par projektēšanu un būvniecību (ja attiecināms); 21. būvniecības ieceres iesnieguma kopija (ja attiecināms); 22. būvniecības izmaksu tāmes kopija (ja attiecināms); 23. saskaņojums ar Siltumenerģijas apgādes sistēmas operatoru (attiecināms, ja projekta ietvaros plānota siltumavota būvniecība ar lielāku kurināmā sadedzināšanas jaudu, nekā esošajam siltumavotam); 24. iekārtu, programmatūru, palīgiekārtu detalizētas tehniskās specifikācijas (ja attiecināms); 25. potenciālo iekārtu piegādātāju un būvdarbu veicēju izpētes dokumentācija (sarakste, cenu piedāvājumi (vismaz 2 piedāvājumu salīdzinājums projekta iesniegumā norādāmo provizorisko projekta izmaksu noteikšanai), ekrānšāviņi no potenciālo piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju mājas lapām u.tml.); 26. iekārtu, palīgiekārtu, programmatūru un būvdarbu iepirkuma procedūras dokumentācija (ja attiecināms); 27. aizdevuma līgums ar ES vai Eiropas Ekonomiskajā zonā (turpmāk - EEZ) reģistrētu kredītiestādi par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti (ja attiecināms); 28. garantijas vēstule, ko izsniegusi ES vai EEZ reģistrētu kredītiestāde, par vismaz 60% no projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieejamību (rezervēšanu) projekta iesniedzēja kredītiestādes kontā līdz brīdim, kad projekta iesniedzējs noslēgs līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu un uzsāks projekta īstenošanu) (ja attiecināms); 29. lēmums par aizdevuma piešķiršanu projekta īstenošanai, ko izsniegusi ES vai EEZ reģistrēta kredītiestādes valde, kredītkomiteja vai kompetentās atbildīgās amatpersonas (ja attiecināms); 30. līgums ar pašvaldību par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti (ja attiecināms); 31. apliecinājums, ka projekta īstenošanai tiks izmantots paša projekta iesniedzēja finansējums (ja attiecināms); 32. potenciālo finanšu resursu avotu izpēti saistītā dokumentācija (ja attiecināms); 33. ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums[[7]](#footnote-8) (ja attiecināms); 34. (dzēsts); 35. finanšu prognozes projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma pa gadiem nākamajiem 5 gadiem, pieņēmumu paskaidrojums) par visu uzņēmuma darbību, norādot datus kādi tie būtu ar un kādi bez projekta realizācijas; 36. dokumentācija, kas pierāda, ka projekta iesniedzējs nodarbojas ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu, ja SPRK tīmekļa vietnē nav pieejama informācija par projekta iesniedzējam izsniegtu licenci siltumenerģijas pārvadei un sadalei vai projekta iesniedzējs nav reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā; 37. u.c. dokumenti, kas saistīti ar projekta īstenošanu. 38. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā; 39. Ja kāda no projekta iesnieguma sadaļām vai kāds no projekta iesnieguma pielikumiem ir citā valodā, ir pievienots tulkojums latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā (ir pievienots tulkojuma notariāls apliecinājums vai zvērināta tulkotāja apliecinājums, vai tulkotāja apliecinājums).   Ja projekta iesniegums neatbilst kādai no noteiktajām prasībām,vērtējums ir **„Jā, ar nosacījumu”**, izvirza atbilstošu nosacījumu trūkumu novēršanai, piemēram, iesniegt PIV atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajai veidlapai, un/vai iesniegt pilnībā aizpildītu PIV;   * iesniegt iztrūkstošo pielikumu; * iesniegt latviešu valodā sagatavotu PIV vai pielikumu, vai pievienot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.   NB! Projektu iesniegumu vērtēšanas vienotais kritērijs Nr.6 ir precizējams, tāpēc projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju kopā ietvertā norāde: “Neprecizējams attiecībā uz dokumentiem, kas obligāti iesniedzami, piemēram, biznesa plāns, Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas vēstule”, vērtējot projektu iesniegumus, netiek ņemta vērā. |
| Nr.7 | Projekta iesnieguma finanšu dati irnorādīti *euro*. | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV 1.1.sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti” ;  2.PIV papildus iesniedzamajos dokumentos:  - 2.pielikumā “Finansēšanas plāns”;  - 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”.  **Vērtējums ir „Jā”**, ja projekta iesniegumā finanšu dati ir norādīti *euro*.  Ja projekta iesniegums neatbilst minētajām prasībām,vērtējums ir **„Jā, ar nosacījumu”**, izvirza nosacījumu finanšu datus norādīt *euro.* |
| Nr.8 | Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un ir atbilstošs MK noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu un projekta iesnieguma veidlapas prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 1.pielikumā. | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV papildus iesniedzamajos dokumentos:  - 2.pielikumā “Finansēšanas plāns”;  - 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”;  2.Papildus iesniedzamajos dokumentos:  - tehniski ekonomiskais pamatojums;  - būvniecības izmaksu tāmes kopija;  - finanšu prognozes projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma pa gadiem nākamajiem 5 gadiem, pieņēmumu paskaidrojums) par visu uzņēmuma darbību, norādot datus kādi tie būtu ar un kādi bez projekta realizācijas;  **Vērtējums ir “Jā”**, ja:   1. Finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzs un nav konstatētas kļūdas; 2. Finanšu aprēķins ir izstrādāts atbilstoši PIV prasībām, t.i., visās ailēs ir norādīta prasītā informācija (daudzums, mērvienības, projekta darbības numurs, izmaksu veids, izmaksu pozīciju summas, pievienotās vērtības nodokli); 3. Finanšu aprēķins norādīts ar diviem cipariem aiz komata; 4. Ir nodrošināta savstarpēja finansējuma apmēra atbilstība projekta iesniegumā; 5. Finanšu aprēķini projekta iesniegumā veikti, pamatojoties uz šādiem pieņēmumiem:  * projekta īstenošanas pēdējā gada beigās projekta ietvaros izveidoto objektu nodod ekspluatācijā; * projekta ietvaros izdevumus un ienākumus norāda pēc noslēguma maksājuma veikšanas; * finanšu aprēķinos piemēro reālo finansiālo diskonta likmi (skat.Finanšu misnistrijas vadlīnijas <http://www.fm.gov.lv/files/publiskaprivatapartneriba/170120_info_ES%20FEA.pdf>) ; * norādītā informācija atbilst plānotajam siltumenerģijas tarifam atbilstoši normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā.   Ja projektā plānoti ieguldījumi siltumavotā, pārliecinās, ka projekta iesniedzējs norādījis korektus papildu izmaksu aprēķinus, ņemot vērā:   * attiecināmās izmaksas attiecībā uz siltumavotu ir papildu izmaksas, kas nepieciešamas vienas vai vairāku ģenerētājvienību izbūvei, paplašināšanai un modernizācijai, lai tās darbotos kā energoefektīva centralizētās siltumapgādes sistēma salīdzinājumā ar konvencionālu ražošanas avotu. * attiecināmo izmaksu aprēķinā kā konvencionāls siltumavots tiek uzskatīts siltumavots, kas tiek darbināts ar dabasgāzi. Konvencionāla ražošanas avota 1 MW jaudas uzstādīšanas vidējās izmaksas, balstoties uz esošo tirgus situāciju, ir 21 000 *euro*.   Ja projekta iesniegumā sniegtā informācija neatbilst kādam no augstāk minētajiem nosacījumiem, projekta iesniegums saņem vērtējumu **“Jā, ar nosacījumu”** un tiek izvirzīti nosacījumi veikt atbilstošos precizējumus. |
| Nr.9 | Projekta iesniegumā paredzētais ES fonda finansējuma apmērs atbilst MK noteikumos projektam noteiktajam ES fonda finansējuma apmēram. | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV:  - 1.1.sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti” ;  - 1.2.sadaļā „Projekta mērķis un tā pamatojums”;  - 2.pielikumā “Finansēšanas plāns”;  - 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”.  2.Papildus iesniedzamajos dokumentos:  - tehniski ekonomiskais pamatojums;  - būvniecības izmaksu tāmes kopija.  **Vērtējums ir „Jā”**, ja projekta iesniegumā norādītais pieejamais ES fonda finansējums atbilst MK noteikumos noteiktajam Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) finansējumam. Vienam finansējuma saņēmējam un viņa saistītajām personām maksimāli pieejamais KF finansējuma apmērs ir 8 000 000 *euro*.  Ja projekta iesniegumā norādītā informācija pilnībā vai daļēji neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar **„Jā, ar nosacījumu”** un izvirza nosacījumu nodrošināt projekta iesniegumā attiecīgu publiskā finansējuma apmēru. |
| Nr.10 | Projekta iesniegumā norādītā valsts atbalsta intensitāte nepārsniedz MK noteikumos noteikto valsts atbalsta maksimālo atbalsta intensitāti. | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV 7.sadaļā “Valsts atbalsta jautājumi”;  2.PIV papildus iesniedzamajos dokumentos:  - 2.pielikumā “Finansēšanas plāns”;  - 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”;  - deklarācija par  komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” 1.pielikums);  **Vērtējums ir „Jā”**, ja projekta iesniegumā norādītā KF līdzfinansējuma intensitāte nepārsniedz MK noteikumos noteikto, t.i. projekta iesniegumā tiek norādīta intensitāte, kas nepārsniedz:   * 40% no kopējā attiecināmajām projekta izmaksām, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanā; * 40% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām, bet tā nepārsniedz Komisijas regulas Nr.651/2014 46.panta 6.punktā noteikto ierobežojumu – atbalsta summa nepārsniedz starpību starp attiecināmajām izmaksām un pamatdarbības peļņu no investīcijām, kas gūta projekta dzīves cikla laikā, ja tiek veiktas investīcijas siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanā.   Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 46.pantu:   * atbalsta intensitāti var paaugstināt par 20% atbalstam, ko piešķir maziem uzņēmumiem, un par 10% atbalstam, ko piešķir vidējiem uzņēmumiem; * atbalsta intensitāti ražošanas avotam var paaugstināt par 15% ieguldījumiem atbalstāmos apgabalos, kuri atbilst Līguma 107.panta 3.punkta a)apakšpunkta nosacījumiem, un par 5% ieguldījumiem atbalstāmos apgabalos, kuri atbilst Līguma 17.panta 3.punkta c)apakšpunkta nosacījumiem.   Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk - MVU) kategorijā ietilpst uzņēmumi ar šādām pazīmēm:   * ir mazāk nekā 250 darbinieku un; * gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 43 miljonus.   MVU kategorijas mazu uzņēmumu pazīmes:   * ir nodarbināti mazāk nekā 50 darbinieki un; * gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 10 miljonus.   Ja valsts atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 (MK noteikumos Nr.135 norādītajos gadījumos), vienam *de minimis* atbalsta saņēmējam viena vienota komersanta līmenī d*e minimis* atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto *de minimis* atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo *de minimis* atbalsta apmēru. Komersantu apvienošanās, iegādes vai sadalīšanās gadījumā ņem vērā Komisijas regulas Nr.1407/2013 3.panta 8. un 9.punktā minētos nosacījumus. Viens vienots komersants atbilst Komisijas regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punkta nosacījumiem.  Ja valsts atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014 (MK noteikumos Nr.135 norādītajos gadījumos):   1. atbalstu var apvienot ar atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai projektā, tai skaitā *de minimis* atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. [1407/2013](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407?locale=LV), nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta Komisijas regulas Nr. [651/2014](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651?locale=LV) 46. panta 3., 4. un 6.punktā. Visas attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr.651/2014 46.panta 3., 4. un 6.punktā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, finansējuma saņēmējs sedz no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publisku atbalstu; 2. var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, ievērojot Komisijas regulas Nr. [651/2014](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651?locale=LV) 8. panta 4. punktu un nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta Komisijas regulas Nr. [651/2014](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651?locale=LV) 46. panta 3., 4. un 6.punktā.   Komercdarbības atbalsta intensitātes palielinājums ir iespējams tikai tajos gadījumos, ja tiek apvienots 4.3.1.SAM ietvaros saņemtais komercdarbības atbalsts ar kādas citas komercdarbības atbalsta programmas ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu.  Ja projekta iesniegums neatbilst minētajai prasībai, **vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”**, izvirza nosacījumu veikt atbilstošu precizējumu, paredzot, ka atbalsta intensitāte nepārsniedz MK noteikumos Nr.135 noteiktos procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. |
| Nr.11 | Projekta iesniegumā iekļautās kopējās attiecināmās izmaksas, plānotās atbalstāmās darbības un izmaksu pozīcijas atbilst MK noteikumos noteiktajam un: | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV:  - 1.1.sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti” ;  - 1.2.sadaļā „Projekta mērķis un tā pamatojums”;  - 1.4.sadaļā „Projekta mērķa grupas apraksts”;  - 1.5.sadaļā „Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”;  2.PIV papildus iesniedzamajos dokumentos:  - 2.pielikumā “Finansēšanas plāns”;  - 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”;  - deklarācija par  komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” 1.pielikums);  - tehniski ekonomiskais pamatojums;  - būvniecības izmaksu tāmes kopija;  - būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija, kas apstiprina, ka ir izpildīti projektēšanas un būvdarbu nosacījumi, un ir atļauts uzsākt būvdarbus (ja attiecināms);  - apliecinājuma kartes kopija ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (ja attiecināms);  - būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija ar nosacījumiem par projektēšanu un būvniecību (ja attiecināms);  - būvniecības ieceres iesnieguma kopija (ja attiecināms);  - iekārtu, programmatūru, palīgiekārtu detalizētas tehniskās specifikācijas;  - potenciālo iekārtu piegādātāju un būvdarbu veicēju izpētes dokumentācija (sarakste, cenu piedāvājumi (vismaz 2 piedāvājumu salīdzinājums projekta iesniegumā norādāmo provizorisko projekta izmaksu noteikšanai), ekrānšāviņi no potenciālo piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju mājas lapām u.tml.);  - iekārtu, palīgiekārtu, programmatūru un būvdarbu iepirkuma procedūras dokumentācija (ja attiecināms).   1. Salīdzina plānoto ieguldījumu izmaksu samērīgumu ar tirgus cenām. Iekārtu, palīgiekārtu un/vai programmatūras (turpmāk - iekārtas) iegādes vai izgatavošanas cenai ir jābūt samērīgai ar līdzīgu iekārtu iegādes vai izgatavošanas cenu. Nav pieļaujams nepamatots, būtisks sadārdzinājums virs tirgus cenas, proti, vairāk kā 20% no tirgus aptaujas ietvaros noskaidrotās cenas. Tirgus cena tiek noteikta, aptaujājot vismaz divu līdzīgu iekārtu ražotājus, balstoties uz projektā norādīto nepieciešamo iekārtu tehnisko specifikāciju. Atsauce tikai uz veikto iepirkuma procedūru saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā netiek atzīta par pietiekamu izmaksu pamatojumu. Publiski pieejamajā informācijā interneta tīmeklī un citos informācijas meklēšanas avotos pārbauda informāciju par projekta iesniedzēja plānotajiem sadarbības partneriem iekārtu piegādē, pārliecinoties par potenciālo piegādātāju spēju piegādāt iepirkuma priekšmetu, atbilstību ražotāja statusam. Minēto pārbauda, pārliecinoties publiski pieejamajā interneta tīmeklī, piem., datu bāzēs u.c. informācijas meklēšanas avotos par:   - potenciālā piegādātāja juridisko statusu un finansiālo situāciju (atrašanās vieta, dalībnieki, apgrozījums, peļņa vai zaudējumi u.c. būtiska informācija);  - pieredzi tirgū (piegādātāja darbības ilgums konkrētajā nozarē, sadarbības partneri).  Gadījumā, ja potenciālais piegādātājs ir reģistrēts valstīs, kas minētas normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijām, savukārt ieguldījumu izmaksas ir samērīgas, kā arī netiek konstatētas nekādas citas būtiskas atkāpes, kritērijā tiek piešķirts pozitīvs vērtējums, ar nosacījumu, ka projekta apstiprināšanas gadījumā pie nosacījumu izpildes, tiek lūgts, veicot atkārtotu iepirkuma procedūru, izvēlēties atbilstošu piegādātāju. Attiecīgi vērtējumu šajā kritērijā ņem vērā arī 9.kvalitātes kritērijā gadījumā, ja tiek lūgts veikts atkārtotu iepirkuma procedūru, nepiešķirot punktus par noslēgtu iepirkuma procedūru.  Lēmumā par projekta apstiprināšanu iekļauj nosacījumu izvēlēties atbilstošas iekārtas, ja ir konstatēts sadārdzinājums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām iekārtu izmaksām.   1. Būvniecības izmaksām ir jābūt samērīgām ar līdzīgu pakalpojumu cenu. Nav pieļaujams nepamatots, būtisks sadārdzinājums virs tirgus cenas, proti, vairāk kā 20% no tirgus cenas. Tirgus cena tiek noteikta, balstoties uz projektā norādīto specifiku un specifikāciju, salīdzinot ar līdzīgu objektu izmaksām. Atsauce tikai uz veikto iepirkuma procedūru saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā netiek atzīta par pietiekamu izmaksu pamatojumu.   Ja tiek konstatēts sadārdzinājums virs 20%, projekta iesniedzējam lūdz veikt izmaksu samazinājumu par sadārdzinājuma apmēru.  **Vērtējums ir „Jā”**, ja:   1. Projekta iesniegumā plānotās attiecināmās izmaksas atbilst MK noteikumos Nr.135 noteiktajām; 2. Ir ievēroti visi ierobežojumi un izmaksu neattiecināmības principi, kas noteikti MK noteikumos Nr.135; 3. Projekta iesniegumā noradītās plānotās izmaksas atbilst MK noteikumos Nr.135 noteiktajām attiecināmajām izmaksām; 4. Projekta iesniegumā plānoto izmaksu apjoms nepārsniedz MK noteikumos Nr.135 noteiktos izmaksu ierobežojumus; 5. Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu un ir nepieciešamas projekta īstenošanai (projekta norādīto darbību īstenošanai, mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai, definētās problēmas risināšanai); 6. Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas nodrošina projektā izvirzītā mērķa un rādītāju sasniegšanu; 7. Projekta iesniegumā noteiktās attiecināmās izmaksas atbilst prasībām, kas ietvertas Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (ES Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr.651/2014) 46.pantā, vai Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulā (ES) Nr.1407/2013, par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam; 8. Projekta iesniegumā plānotās darbības ietver arī tādus specifiskus gadījumus, kā: 9. jauna siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posma būvniecība ar mērķi aizstāt sistēmā esošu energoneefektīvu siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posmu; 10. jauna siltumenerģijas pārvades un sadales posma būvniecība ar mērķi slēgt centralizētajā siltumapgādes sistēmā esošu, energoneefektīvu siltumavotu, un tam pievienotos klientus pieslēgt citam, energoefektīvam siltumavotam (šajā gadījumā projekta iesniedzēja īpašumā var arī nebūt tāds siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posms, kas tiks aizvietots ar jauno siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posmu). Efektivitātes un siltumenerģijas zudumus pirms projekta īstenošanas aprēķina, ņemot vērā abos siltumavotos patērētā kurināmā daudzumu siltumenerģijas ražošanai, bet pēc projekta īstenošanas – energoefektīvajā siltumavotā patērēto kurināmā daudzumu siltumenerģijas ražošanai; 11. esoša, ar fosilajiem energoresursiem darbināma apkures katla pārbūve par apkures katlu, kas darbināms ar atjaunojamajiem energoresursiem. Projekta ietvaros attiecināmas ir pārbūves, bet ne atjaunošanas izmaksas, ja tās nepārsniedz vidējo tirgus vērtību jaunam, ar atjaunojamajiem energoresursiem darbināmam apkures katlam. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja projekta iesniedzējs spēj skaidri nošķirt pārbūves un atjaunošanas izmaksas, spēj pierādīt pārbūves izmaksu pamatotību; 12. energoneefektīvas lokālās siltumapgādes aizstāšana ar centralizēto siltumapgādi, izbūvējot gan jaunu energoefektīvu siltumavotu, gan siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posmu (NB! viena projekta iesnieguma ietvaros neapvieno ieguldījumus siltumavotā un siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā), ar kā palīdzību lokālajai siltumapgādei pievienotos klientus pieslēgt centralizētajai siltumapgādei. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja visi lokālās siltumapgādes siltumavoti, ko plānots aizstāt ar centralizētās siltumapgādes avotu, ir projekta iesniedzēja īpašumā, un tas ir spējīgs uzrādīt visu aizstājamo lokālo siltumavotu siltumenerģijas ražošanai izmantoto energoresursu patēriņu pirms projekta īstenošanas. Efektivitāti un siltumenerģijas zudumus pirms projekta īstenošanas aprēķina, ņemot vērā visos aizstājamajos lokālajos siltumavotos patērētā kurināmā daudzumu siltumenerģijas ražošanai, bet pēc projekta īstenošanas – energoefektīvajā siltumavotā patērēto kurināmā daudzumu siltumenerģijas ražošanai; 13. u.c. specifiski gadījumi.   Projekta ietvaros NAV attiecināma siltumenerģijas pārvades un sadales posmu būvniecība jaunu klientu (ar jaunu patēriņu) pievienošanai centralizētās siltumapgādes sistēmai, vai ar mērķi **individuālo siltumapgādi aizstāt ar centralizēto siltumapgādi** (piemēram, privātmājas, kura tiek apsildīta ar individuālo apkures katlu, pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai).  Ja projekta iesniegumā sniegtā informācija neatbilst kādam no augstāk minētajiem nosacījumiem, projekta iesniegums tiek novērtēts ar **“Jā, ar nosacījumu”** un tiek izvirzīti nosacījumi veikt atbilstošos precizējumus. |
|  | 11.1. ir saistītas ar projekta īstenošanu; |  |
|  | 11.2. ir nepieciešamas projekta īstenošanai (projektā norādīto darbību īstenošanai, mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai, definētās problēmas risināšanai); |  |
|  | 11.3. nodrošina projektā izvirzītā mērķa un rādītāju sasniegšanu. |  |
| Nr.12 | Projekta īstenošanas termiņš atbilst MK noteikumos noteiktajam projekta īstenošanas periodam. | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV:  - 1.1.sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti” ;  - 1.2.sadaļā „Projekta mērķis un tā pamatojums”;  - 1.5.sadaļā „Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”;  - 2.3.sadaļā “Projekta īstenošanas ilgums”;  2.PIV papildus iesniedzamajos dokumentos:  - 1.pielikumā “Projekta īstenošanas laika grafiks”;  - tehniski ekonomiskais pamatojums;  - būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija, kas apstiprina, ka ir izpildīti projektēšanas un būvdarbu nosacījumi, un ir atļauts uzsākt būvdarbus (ja attiecināms);  - apliecinājuma kartes kopija ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (ja attiecināms);  - būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija ar nosacījumiem par projektēšanu un būvniecību (ja attiecināms);  - būvniecības ieceres iesnieguma kopija (ja attiecināms).  **Vērtējums ir „Jā”**, ja:   1. Projektā plānotās darbības uzsāktas vai to uzsākšana ir plānota MK noteikumos Nr.135 34., 36.1., 38.punktā noteiktajā termiņā; 2. Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2016, projekta iesniegumā norādītās plānotās darbības nav uzsāktas pirms projekta iesniegšanas sadarbības iestādē, atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 6.pantā iekļautajām stimulējošās ietekmes prasībām, izņemot MK noteikumu Nr.135 31.11. un 31.12.punktā minēto, kad atbalsts tiek sniegts kā *de minimis* atbalsts un atbilstošās izmaksas ir attiecināmas no 2016.gada 1.oktobra; 3. Projekta īstenošanas termiņš (tajā skaitā finansēšanas termiņš) saskaņā ar projekta iesniegumu nepārsniedz MK noteikumos Nr.135 34.punktā noteikto; 4. Projekta iesniegumā plānotais finansējums gan finanšu sadalījumā pa gadiem, gan izmaksu pozīciju plānojumā atbilst 1.pielikumā norādītajam; 5. Ja ir veikta projekta īstenošanas vietas pārbaude un tās rezultāst ir pozitīvs, proti, nav konstatēts, ka projektā plānotās darbības būtu uzsāktas pirms projekta iesniegšanas sadarbības iestādē un pretēji projektā norādītajam kospakarā ar MK noteikumu Nr.135 31.11. un 31.12.apakšpunktos noteikto.   Attiecībā uz projekta iesniedzēja īpašumā, nomā vai koncesijā esošo tehnoloģisko iekārtu demontāžas izmaksām, ēku un būvju nojaukšanas izmaksām (MK noteikumu Nr.135 23.6.2.apakšpunkts) un izmaksu attiecināšanu norādām, ka:   * ja projekta ietvaros plānots veikt investīcijas siltumavotā, esošā siltumavota demontāžai atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013. Līdz ar to esošas būves demontāžu (neietverot būvlaukuma sagatavošanu) projekta iesniedzējam ir atļauts veikt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē; * ja projekta ietvaros plānots veikt investīcijas siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā, esošo pārvades un sadales sistēmas posmu demontāžai atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014. Līdz ar to esoša siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posma demontāžu projekta iesniedzējam nav atļauts veikt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē.   Ja projekta iesniegums neatbilst kādai no minētajām prasībām vai tām visām, **vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”**, izvirza nosacījumu atbilstoši precizēt projekta īstenošanas ilgumu, darbību plānojumu pa ceturkšņiem, nodrošināt saskaņotu informāciju saistītajās projekta iesnieguma sadaļās. |
| Nr.13 | Projekta mērķis atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajam mērķim. | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV:  - 1.1.sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti” ;  - 1.2.sadaļā „Projekta mērķis un tā pamatojums”;  - 1.5.sadaļā „Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”.  2.PIV papildus iesniedzamajā dokumentā - tehniski ekonomiskais pamatojums.  **Vērtējums ir “Jā”**, ja projekta iesniedzēja projekta iesniegumā sniegtā informācija un pamatojums atbilst MK noteikumos noteiktam mērķim – *veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē*  Ja projekta iesniedzēja sniegtā informācija projekta iesniegumā nav pilnīga vai ir pamats apšaubīt projekta mērķa atbilstību MK noteikumos minētajam mērķim, projekta iesniegums tiek novērtēts ar **“Jā, ar nosacījumu”** un projekta iesniedzējam tiek izvirzīti nosacījumi par attiecīgās informācijas precizēšanu. |
| Nr.14 | Projekta iesniegumā plānotie sasniedzamie rezultāti un uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti un izmērāmi un tie sekmē MK noteikumos noteikto rādītāju sasniegšanu. | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV:  - 1.1.sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti” ;  - 1.2.sadaļā „Projekta mērķis un tā pamatojums”;  - 1.5.sadaļā „Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”;  - 1.6.1.sadaļā „Iznākuma rādītāji”;  - 1.8.sadaļā „Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām”;  **Vērtējums ir „Jā”**, ja:   1. Projekta iesniegumā katrai projekta darbībai ir norādīts pamatots (skaidri izriet no attiecīgās projekta darbības), precīzi definēts un izmērāms rezultāts, kas katras projekta darbības rezultātā tiks sasniegts; 2. Projekta iesniegumā ir norādīti pamatoti (skaidri izriet no projekta darbībām), precīzi definēti un izmērāmi projekta uzraudzības rādītāji. Tiem ir noteikta sasniedzamā mērvienība un skaitliskā vērtība gan projekta starpposmā, gan arī gala vērtība projekta īstenošanas beigās. Minētie projekta uzraudzības rādītāji sekmē MK noteikumos noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu.   Ja projekta iesniegums neatbilst kādai no minētajām prasībām (vai tām visām), **vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”**, izvirza nosacījumu veikt atbilstošu precizējumu:   * precizēt projekta iesniegumu, katrai projekta darbībai norādot pamatotu, precīzi definētu vai izmērāmu rezultātu; * precizēt projekta iesniegumu norādot pamatotus, precīzi definētus un izmērāmus iznākuma rādītājus. |
| Nr.15 | Projekta iesniegumā plānotās projekta darbības: | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā **informācija, kas norādīta:**  1.PIV:  - 1.1.sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti” ;  - 1.2.sadaļā „Projekta mērķis un tā pamatojums”;  - 1.5.sadaļā „Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”;  - 1.7.sadaļā „Projekta īstenošanas vieta”;  2.PIV papildus iesniedzamajā dokumentā - tehniski ekonomiskais pamatojums. |
|  | 15.1. atbilst MK noteikumos noteiktajam un paredz saikni ar attiecīgajām atbalstāmajām darbībām; |  | V**ērtējums ir „Jā”**, ja projekta iesniegumā norādītās projekta darbības atbilst MK noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām. |
|  | 15.2. ir precīzi definētas un pamatotas, un tās risina projektā definētās problēmas. |  | V**ērtējums ir „Jā”**, ja projekta iesniegumā :   * projekta darbības ir precīzi definētas, t.i., no darbību nosaukumiem var spriest par to saturu, plānotais darbību īstenošanas ilgums ir samērīgs un atbilstošs; * projekta darbības ir pamatotas, t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu. Bez kādas no darbībām projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšana nav iespējama. Katras darbības aprakstā ir pamatota tās nepieciešamība, aprakstīta tās ietvaros plānotā rīcība; * projekta darbības ir vērstas uz projekta iesniegumā aprakstīto problēmu risinājumu.   Ja projekta iesniegums neatbilst kādai no vai visām minētajām prasībām, **vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”**, izvirza atbilstošu nosacījumu:   * 15.1.apakškritērija gadījumā – precizēt projekta iesniegumu, nodrošinot projekta darbību un to aprakstu atbilstību MK noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām; * 15.2.apakškritērija gadījumā – precizēt projekta darbības vai to aprakstu, tādejādi nodrošinot, ka tās tieši sekmē projekta mērķa, rezultātu vai rādītāju sasniegšanu vai tās ir vērstas uz projekta iesniegumā aprakstīto problēmu risinājumu. |
| Nr.16 | Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 noteiktajam. | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta PIV 5.sadaļā “Publicitāte”.  **Vērtējums ir „Jā”**, ja projekta iesniegumā norādītie informatīvie un publicitātes pasākumi atbilst un Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un KF ieviešanā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, KF, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ES fondu, KF un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 noteiktajam.  Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir atzīmējis, ka projekta īstenošanas vietā (ja iespējams), sabiedrībai labi redzamā vietā tiks izvietota projekta informatīvā plāksne, finansējuma saņēmēja oficiālajā tīmekļa vietnē (ja tāda ir) tiks ievietota ar projekta īstenošanu saistītā aktuālā informācija.  Gadījumā, ja projekta ietvaros atbalsts tiek saņemts infrastruktūras vai būvdarbu finansēšanai un publiskais finansējums projekta ietvaros pārsniedz EUR 500 000, tad projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir norādījis arī, ka tiks izvietots stends par katru darbību, kas saistīts ar infrastruktūras vai būvdarbu finansēšanu saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 XII pielikuma 2.2.apakšpunkta 4. un 5.punktu.  Norādītajiem informācijas un publicitātes pasākumiem ir sniegts pasākuma apraksts (t.i., ko šis pasākums ietver, kas īstenos, cik bieži), īstenošanas periods (piemēram, visu projekta īstenošanas laiku, konkrētus ceturkšņus), kā arī pasākumu skaits.  Ja projekta iesniegums neatbilst minētajām prasībām, **vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”**, izvirza atbilstošu nosacījumu papildināt/ precizēt informācijas un publicitātes pasākumus, to aprakstu vai īstenošanas periodu. |
| Nr.17 | Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi. | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV:  - 2.4.sadaļā “Projekta risku izvērtējums”;  - 4.1.sadaļā “Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām”;  - 4.2.sadaļa “Izvērtējums/novērtējums veikts”.  2.PIV papildus iesniedzamajos dokumentos:  - tehniski ekonomiskais pamatojums;  - būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija, kas apstiprina, ka ir izpildīti projektēšanas un būvdarbu nosacījumi, un ir atļauts uzsākt būvdarbus (ja attiecināms);  - apliecinājuma kartes kopija ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (ja attiecināms);  - būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija ar nosacījumiem par projektēšanu un būvniecību (ja attiecināms);  - būvniecības ieceres iesnieguma kopija (ja attiecināms);  - būvniecības izmaksu tāmes kopija;  - saskaņojums ar Siltumenerģijas apgādes sistēmas operatoru (attiecināms, ja projekta ietvaros plānota siltumavota būvniecība ar lielāku kurināmā sadedzināšanas jaudu, nekā esošajam siltumavotam);  - iekārtu, programmatūru, palīgiekārtu detalizētas tehniskās specifikācijas;  - potenciālo finanšu resursu avotu izpēti saistītā dokumentācija (ja attiecināms);  ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums[[8]](#footnote-9) (ja attiecināms);  **Vērtējums ir „Jā”,** ja projekta iesniegumā:   * ir identificēti un analizēti projekta īstenošanas riski vismaz šādā griezumā: finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas riski. Var būt norādīti arī citi riski; * sniegts katra riska apraksts, t.i., konkretizējot riska būtību, kā arī raksturojot, kādi apstākļi un informācija pamato tā iestāšanās varbūtību; * katram riskam ir norādīta tā ietekme (augsta, vidēja, zema) un iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema); * šajā kritērijā arī tiek vērtēta projekta iesniedzēja norādītā informācija par iepriekš projektu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas nav ārēju faktoru radītas. Kā vienu no riskiem var minēt iepriekšējā projektā piemēroto finanšu korekciju lielumu, nesasniegti plānotie iznākuma rādītāji. Projekta iesniedzējs riskus ir identificējis un projekta iesniegumā aprakstījis pasākumus, kurus plānots īstenot, lai novērstu risku atkārtošanos (gūtās mācības no iepriekšējās projektu īstenošanas pieredzes).   Ja projekta iesniegums neatbilst visām minētajām prasībām, **vērtējums ir** „**Jā, ar nosacījumu**”, izvirza atbilstošu nosacījumu papildināt risku uzskaitījumu un to aprakstu, norādīt to ietekmi un iestāšanās varbūtību, kā arī noteikt vai precizēt risku novēršanas/mazināšanas pasākumus. |

**VIENOTIE IZVĒLES KRITĒRIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu**  (P/N) | **Skaidrojums atbilstības noteikšanai** |
| Nr.1 | Projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs, kā arī tas neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam saskaņā ar MK noteikumiem. | P[[9]](#footnote-10) | Grūtībās nonācis uzņēmuma statusu nosaka atbilstoši  Komisijas regulas Nr.[651/2014](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/?locale=LV) 2. panta 18.punkta nosacījumiem.  To, vai projekta iesniedzējs ir grūtībās nonācis, nosaka uz dienu, kad tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu. Vērtējot grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, ir jāiegūst informācija par atbalsta pretendentu un tā saistītajiem uzņēmumiem, t.i., GNU statuss tiek noteikts uzņēmumu grupai kopumā, nevis tikai konkrētajam atbalsta pretendentam individuāli.  Saistītās personas atbilst Komisijas Regulas Nr.651/2014 1.pielikumā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai. Projekta iesniedzēja saistīto personu grupas statuss tiek fiksēts atbilstoši situācijai, kāda ir vērtēšanas komisijas nolēmuma par projekta iesnieguma virzīšanu apstiprināšanai, apstiprināšanai ar nosacījumu vai noraidīšanai pieņemšanas dienā.  Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta deklarācijā par  komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” 1.pielikums).  Datu avoti uzņēmuma statusa noteikšanai:   * Lursoft (Latvijā reģistrēto uzņēmumu datu bāze): <https://www.lursoft.lv/lv/uznemumuregistrs>; * Eiropas Biznesa reģistrs: <https://www.lursoft.lv/lv/eiropas-biznesa-registrs>; * Informācijas pieprasījums VID; * Dažādi publiskie informācijas avoti.   Metodika grūtībās nonākuša uzņēmuma noteikšanai <http://www.cfla.gov.lv/userfiles/files/Informativais%20materials%20par%20MVU%20un%20GNU%20statusa%20noteiksanu.pdf>  **Vērtējums ir “Jā”**, ja projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs.  **Vērtējums ir “Nē”** un projekta iesniegums tiek noraidīts, ja:   * atbalsta pretendentam uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, ko pieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, un kapitāls attiecīgajā gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu; * atbalsta pretendentam, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām, uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas norādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos. Šā apakšpunkta izpratnē sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām; * atbalsta pretendents ar tiesas lēmumu ir atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru (skat. dokumentu “Apliecinājums par atbilstību prasībām un projekta realizāciju” (atbilstoši atlases nolikuma veidlapai)); * atbalsta pretendents ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns; * atbalsta pretendentam pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc komersanta ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0. |
| Nr.2 | Projekta iesniegumā ir definētas projekta iesniedzēja plānotās darbības projekta ietvaros, un nozare un darbība, kurā tiks īstenots projekts, nav MK noteikumos noteiktā neatbalstāmā nozare un darbība. | N | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV:  - 1.1.sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti” ;  - 1.2.sadaļā „Projekta mērķis un tā pamatojums”;  - 1.3.sadaļā „Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma”;  - 1.5.sadaļā „Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”.  **Vērtējums ir “Jā”**, ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir norādījis, ka:   1. Projekta ietvaros plānota siltumavota un/ vai pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un/ vai būvniecība, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegāde, vai koģenerācijas stacijas pārbūve par siltumavotu - katlumāju, kas tiek darbināts ar atjaunojamiem energoresursiem; 2. Projekta ietvaros netiks veiktas tādas neatbalstāmās darbības, kā: 3. jaunas koģenerācijas elektrostacijas būvniecība; 4. esoša siltumavota pārbūve par koģenerācijas staciju; 5. siltumavota efektivitātes paaugstināšana, atjaunojamo kurināmo nomainot uz fosilo kurināmo, 6. esošai sistēmai paralēlas gāzes piegādes vai siltumapgādes sistēmas izveidošana vai atjaunošana; 7. individuālās siltumapgādes aizstāšana ar centralizēto siltumapgādi; 8. siltumenerģijas ražošana, izmantojot biogāzi.   Ja projekta iesniegumā ir norādīts, ka projekta ietvaros plānots veikt kādu no augstāk minētajām neatbalstāmajām darbībām, projekta iesniegums saņem **vērtējumu “Nē”**, un tas tiek noraidīts. |
| Nr.3 | Projekta iesniedzējs apņemas nodrošināt sasniegto rezultātu ilgtspēju pēc noslēguma maksājuma veikšanas atbilstoši MK noteikumos noteiktajiem termiņiem. | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV:  - 1.1.sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti” ;  - 1.2.sadaļā „Projekta mērķis un tā pamatojums”;  - 6.1.sadaļā “Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas”;  - 6.2.sadaļā “Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas”.  **Vērtējums ir “Jā”**, ja projekta iesniedzējs PIV un papildus iesniedzamajos ir sniedzis pietiekamu un pārliecinošu informāciju, ka nodrošinās sasniegto rezultātu ilgtspēju pēc noslēguma maksājuma veikšanas atbilstoši MK noteikumos noteiktajiem termiņiem , t.i.:   * projekta īstenošanas ietvaros nepieciešamās iepirkumu procedūras tiek veiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām iepirkumu procedūras jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru; * tiek īstenoti informācijas un publicitātes pasākumi, tai skaitā aktuālā informācija par projekta īstenošanu tiek ievietota finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē (ja tāda ir); * piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas ik gadu līdz 31.janvārim sadarbības iestādei tiek iesniegti pārskati par projekta ietvaros sasniegtajiem rādītājiem * vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas projektā veiktās investīcijas un radītie pamatlīdzekļi tiek izmantoti projektā paredzētajam mērķim; * vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas tiek nodrošināta veikto investīciju ilgtspēja un uzturēšana darba kārtībā.   Ja projekta iesniedzēja sniegtā informācija PIV un papildus iesniedzamajos dokumentos nav pietiekama un pārliecinoša, projekta iesniegums saņem **vērtējumu “Jā, ar nosacījumu”** un tam tiek izvirzīts nosacījums par apliecinājuma sniegšanu. |
| Nr.4 | Projekta iesniedzējs apņemas nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu un nodrošināt līdzekļus rezultātu uzturēšanai pēc projekta īstenošanas pabeigšanas atbilstoši MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajiem termiņiem (attiecināms, ja prasības izvirzītas MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu). | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV:  - 1.1.sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti” ;  - 1.2.sadaļā „Projekta mērķis un tā pamatojums”;  - 6.2.sadaļā “Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas”.  **Vērtējums ir “Jā”**, ja projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nodrošinās MK noteikumos minēto nosacījumu izpildi, t.i. piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas apņemas nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu un nodrošināt līdzekļus rezultātu uzturēšanai.  Pārliecinās par apliecinājuma atbilstību, pārbaudot iesniegtos finanšu plānu dokumentus.  Ja projekta iesniedzējs nav sniedzis apliecinājumu attiecībā uz augstāk minēto nosacījumu izpildi, projekta iesniegums saņem **vērtējumu “Jā, ar nosacījumu”** un tam tiek izvirzīts nosacījums par apliecinājuma sniegšanu. |

**SPECIFISKIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu**  (P/N) | **Skaidrojums atbilstības noteikšanai** |
| Nr.1 | Projekta iesniegumā ir paredzēti ieguldījumi siltumenerģijas ražošanai izmantoto energoresursu konversijai no fosiliem uz atjaunojamiem energoresursiem, esoša siltumavota, kur tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi, efektivitātes paaugstināšanai, vai pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai. | N | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV:  - 1.1.sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti” ;  - 1.2.sadaļā „Projekta mērķis un tā pamatojums”;  - 1.5.sadaļā „Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”;  - 1.7.sadaļā „Projekta īstenošanas vieta”;  2.PIV papildus iesniedzamajos dokumentos:  - tehniski ekonomiskais pamatojums;  - būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija, kas apstiprina, ka ir izpildīti projektēšanas un būvdarbu nosacījumi, un ir atļauts uzsākt būvdarbus (ja attiecināms);  - apliecinājuma kartes kopija ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (ja attiecināms);  - būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija ar nosacījumiem par projektēšanu un būvniecību (ja attiecināms);  - būvniecības ieceres iesnieguma kopija (ja attiecināms);  - būvniecības izmaksu tāmes kopija (ja attiecināms);  - saskaņojums ar Siltumenerģijas apgādes sistēmas operatoru (attiecināms, ja projekta ietvaros plānota siltumavota būvniecība ar lielāku kurināmā sadedzināšanas jaudu, nekā esošajam siltumavotam);  - iekārtu, programmatūru, palīgiekārtu detalizētas tehniskās specifikācijas (ja attiecināms);  - potenciālo finanšu resursu avotu izpēti saistītā dokumentācija (ja attiecināms);  - ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums[[10]](#footnote-11) (ja attiecināms);  **Vērtējums ir “Jā”**, ja:  1.PIV sadaļās un papildus iesniedzamajos dokumentos kopumā norādīta informācija, ka projektā ir paredzēti kādi no zemāk minētajiem ieguldījumiem:   * 1. centralizētās siltumapgādes ražošanas avota būvniecība, ja tiek aizstāts esošs centralizētās siltumapgādes ražošanas avots, vai;   2. centralizētās siltumapgādes ražošanas avota rekonstrukcija, ja pēc investīciju ieguldīšanas siltumenerģijas ražošanai tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi, vai;   3. pārvades un sadales sistēmas būvniecība, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana;   4. pārvades un sadales sistēmas būvniecība rekonstrukcija, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana;   5. koģenerācijas stacijas pārbūve par centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu – katlumāju, kas tiek darbināts ar atjaunojamiem energoresursiem, ja komersants atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:   + komersants ir licencēts siltumenerģijas pārvades vai sadales operators;   + komersants ir reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā un saražoto siltumenerģiju (izņemot pašpatēriņu un tehnoloģisko procesu nodrošināšanai nepieciešamo siltumenerģiju) nodod Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licencētam siltumapgādes pārvades vai sadales komersantam vai pašvaldībai, vai pašvaldības iestādei, kas sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus.   2.Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma sadaļā “Apliecinājums” ar parakstu ir apliecinājis, ka projekta ietvaros netiks veikta jaunas koģenerācijas stacijas būvniecība, esoša siltumavota pārbūve par koģenerācijas elektrostaciju, ieguldījumi siltumenerģijas ražošanai izmantoto energoresursu konversijai no atjaunojamiem uz fosiliem energoresursiem, individuālās siltumapgādes aizstāšana ar centralizēto siltumapgādi, ieguldījumi siltumenerģijas ražošanai, izmantojot biogāzi.  **Vērtējums ir “Nē”**, ja, pārbaudot PIV un papildu iesniedzamos dokumentus tiek konstatēts, ka projekta ietvaros:   * plānota jaunas koģenerācijas stacijas būvniecība; * esoša siltumavota pārbūve par koģenerācijas elektrostaciju; * kurināmā konversija no atjaunojamā uz fosilo kurināmo, individuālās siltumapgādes aizstāšana ar centralizēto siltumapgādi,; * ieguldījumi siltumenerģijas ražošanai, izmantojot biogāzi. |
| Nr.2 | Projekta iesniegumā nav paredzēts izveidot vai atjaunot esošai sistēmai paralēlu gāzes piegādes vai siltumapgādes sistēmu. | N | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV:   * 1.5.sadaļā „Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”; * 1.7.sadaļā „Projekta īstenošanas vieta”**;**   2.PIV papildu iesniedzamajos dokumentos:  - tehniski ekonomiskais pamatojums;  - būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija, kas apstiprina, ka ir izpildīti projektēšanas un būvdarbu nosacījumi, un ir atļauts uzsākt būvdarbus (ja attiecināms);  - apliecinājuma kartes kopija ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (ja attiecināms);  - būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija ar nosacījumiem par projektēšanu un būvniecību (ja attiecināms);  - būvniecības ieceres iesnieguma kopija (ja attiecināms);  - būvniecības izmaksu tāmes kopija (ja attiecināms);  - saskaņojums ar Siltumenerģijas apgādes sistēmas operatoru (attiecināms, ja projekta ietvaros plānota siltumavota būvniecība ar lielāku kurināmā sadedzināšanas jaudu, nekā esošajam siltumavotam);  - iekārtu, programmatūru, palīgiekārtu detalizētas tehniskās specifikācijas (ja attiecināms);  - potenciālo finanšu resursu avotu izpēti saistītā dokumentācija (ja attiecināms);  - ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums[[11]](#footnote-12) (ja attiecināms).  **Vērtējums ir** **“Jā”**, ja:  projekta iesniedzējs projekta iesniegumā “Apliecinājums” ar parakstu ir apliecinājis, ka projekta ietvaros netiks izveidota vai atjaunota esošai sistēmai paralēla gāzes piegādes vai siltumapgādes sistēma;projekta iesniegums un tam pievienotie pavaddokumenti kopumā neietver informāciju par paralēlas sistēmas izveidi.  **Vērtējums ir** **“Nē”**, ja, pārbaudot projekta iesniegumu nu tam pievienotos pavaddokumentus, tiek konstatēts, ka projekta ietvaros ir plānota paralēlas sistēmas izveide. |
| Nr.3. | Projekts ir dzīvotspējīgs piecus gadus pēc tā īstenošanas – pārvades un sadales sistēmās vai siltumavota ieņēmumi pēc projekta īstenošanas segs visas pārvades un sadales sistēmas vai siltumavota ekspluatācijas izmaksas. | N | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV:  - 6.2.sadaļā “Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas”;  2.PIV papildus iesniedzamajos dokumentos:  - tehniski ekonomiskais pamatojums;  - finanšu prognozes projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma pa gadiem nākamajiem 5 gadiem, pieņēmumu paskaidrojums) par visu uzņēmuma darbību, norādot datus kādi tie būtu ar un kādi bez projekta realizācijas.  **Vērtējums ir** **“Jā”**, ja:   * projekta iesniegumā un papildus iesniedzamajos dokumentos sniegtā informācija norāda, ka projekts būs dzīvotspējīgs pēc KF finansējuma beigām – ieņēmumi pēc projekta īstenošanas segs visas ekspluatācijas izmaksas (naudas plūsma ir pozitīva un ieņēmumu kopsumma pārsniedz uzturēšanas izmaksu kopsummu) vai arī pieteicējs papildus ir norādījis, kā tiks segta negatīvā naudas plūsma; * projekta iesniedzējs ir ievērojis aktivitātes MK noteikumu Nr.135 prasības un vispārējos principus finanšu aprēķinu veikšanai; * projekta ietvaros īstenotā objekta (siltumavots, pārvades un sadales sistēma) rekonstrukcija vai būvniecība ir pamatota:  1. projekta ietvaros realizētajā objektā saražotās vai pārvadītās siltumenerģijas apjomam ir atbilstošs pieprasījums. Ja projektā sniegtā informācija par pieprasījumu ir neskaidra vai nepilnīga, sazinās ar atbalsta saņēmēju un attiecīgo pašvaldību, un iegūst informāciju par pieprasījuma rādītājiem; 2. projekta iesniegumā norādīti potenciālie siltumenerģijas pircēji; 3. projekta ietvaros realizētais objekts ir spējīgs darboties patstāvīgi. Ja objekta darbība ir atkarīga no citu projektu un/ vai objektu darbības un īstenošanas, vai citiem apstākļiem (piemēram, tehniskā risinājuma iespējamība), izvērtē projekta dzīvotspējas riskus.   Aprēķiniem ir jābūt aritmētiski precīziem, saprotamiem un sasaistītiem ar citās projekta iesnieguma sadaļās, dokumentos sniegto informāciju. Ja tiek konstatētas būtiskas neprecizitātes, nesakritības, kā rezultātā projekta iesniedzējam atkārtoti un no jauna būtu jāiesniedz projekta iesniegums, projekta iesniegumu noraida. |
| Nr.4 | Projekta iesniegumā ir parādīts projekta tehnisko risinājumu pārākums pār citām siltumapgādes risinājumu alternatīvām. | P | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  PIV:  - 1.1.sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti” ;  - 1.2.sadaļā „Projekta mērķis un tā pamatojums”;  - 1.7.sadaļā „Projekta īstenošanas vieta”;  - 4.1.sadaļā “Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām”;  - 4.2.sadaļa “Izvērtējums/novērtējums veikts”;  2.PIV papildus iesniedzamajos dokumentos:  - tehniski ekonomiskais pamatojums;  - iekārtu, programmatūru, palīgiekārtu detalizētas tehniskās specifikācijas;  - potenciālo finanšu resursu avotu izpēti saistītā dokumentācija (ja attiecināms).  **Vērtējums ir “Jā”**, ja projekta iesniedzēja projekta iesniegumā norādītais projekta tehnisko risinājumu pārākums pār citām siltumapgādes risinājumu alternatīvām ir skaidri pamatots (pārbauda, vai veikts tehnisko risinājumu salīdzinājums un/ vai norādīti ieguvumi no izvēlētajiem tehniskajiem risinājumiem, utt.).  Ja iepriekš minētā informācija nav skaidri pamatota, **vērtējums ir “Jā, ar nosacījumu”**, un nepieciešams lūgt precizēt attiecīgo informāciju. |
| Nr.5 | Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta iesniegumā plānotās izmaksas. | P | **Vērtējums ir “Jā”**, ja:   * projekta iesniedzējs ir korekti norādījis informāciju projekta iesniegumā ietvertās tabulas sadaļā “Privātās attiecināmās izmaksas”; * projekta pieteikumam ir pievienojis parakstītu apliecinājumu, kurā ietverts punkts “projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi projekta īstenošanai”.   Ja iepriekš minētā informācija nav korekti norādīta un/ vai atbalsta iesniedzējs projekta pieteikumam nav pievienojis parakstītu apliecinājumu, vērtējums ir **“Jā, ar nosacījumu”**, un nepieciešams lūgt precizēt attiecīgo informāciju. |

**KVALITĀTES KRITĒRIJI**[[12]](#footnote-13)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Apakškritēriji/ punktu skaits** | **Skaidrojums atbilstības noteikšanai** |
| Nr.1 | Īstenojot pārvades un sadales sistēmas jauna posma būvniecību, uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir panākts siltumenerģijas zudumu samazinājums sistēmā, un tas ir (ja attiecināms):  *Kritērijā jāsaņem vismaz 10 punkti* | * 1. 13,5 MWh/ gadā un vairāk – *35 punkti* | **35 punktus piešķir**, ja siltumenerģijas zudumu samazinājums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir 13,5 MWh/ gadā un vairāk.  Siltumenerģijas zudumu samazinājumu sistēmā uz 1000 *euro* investīcijām aprēķina pēc formulas:    kur:  - siltumenerģijas zudumu samazinājums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā;  - siltumenerģijas ražošanai patērētais kurināmā daudzums sistēmā (MWh/ gadā) pirms projekta īstenošanas;  - siltumenerģijas ražošanai patērētais elektroenerģijas daudzums sistēmā (MWh/ gadā) pirms projekta īstenošanas;  – siltumenerģijas ražošanai patērētais kurināmā daudzums sistēmā (MWh/ gadā) pēc projekta īstenošanas;  - siltumenerģijas ražošanai patērētais elektroenerģijas daudzums sistēmā (MWh/ gadā) pēc projekta īstenošanas;  – projektam pieprasītais KF līdzfinansējums (*euro*).  *Rēķinot siltumenerģijas ražošanai patērētā kurināmā un elektroenerģijas daudzumu pēc projekta īstenošanas, neņem vērā ar projekta īstenošanu nesaistītas izmaiņas.* |
| * 1. no 10,5 MWh/ gadā līdz 13,49 MWh/ gadā – *32 punkti* | **32 punktus piešķir**, ja siltumenerģijas zudumu samazinājums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 10,5 MWh/ gadā līdz 13,49 MWh/ gadā.  Siltumenerģijas zudumu samazinājumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 1.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| * 1. no 7,5 MWh/ gadā līdz 10,49 MWh/ gadā – *28 punkti* | **28 punktus piešķir**, ja siltumenerģijas zudumu samazinājums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 7,5 MWh/ gadā līdz 10,49 MWh/ gadā.  Siltumenerģijas zudumu samazinājumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 1.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| * 1. no 4,5 MWh/ gadā līdz 7,49 MWh/ gadā – *24 punkti* | **24 punktus piešķir**, ja siltumenerģijas zudumu samazinājums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 4,5 MW/ gadā līdz 7,49 MWh/ gadā.  Siltumenerģijas zudumu samazinājumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 1.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| * 1. no 1,5 MWh/ gadā līdz 4,49 MWh/ gadā   - *10 punkti* | **10 punktus piešķir**, ja siltumenerģijas zudumu samazinājums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 1,5 MWh/ gadā līdz 4,49 MWh/ gadā.  Siltumenerģijas zudumu samazinājumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 1.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| * 1. mazāks par 1,5 MWh/ gadā -   *0 punktu* | **Punktus nepiešķir un projekta iesniegumu noraida**, ja siltumenerģijas zudumu samazinājums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir mazāks par 1,5 MWh/ gadā.  Siltumenerģijas zudumu samazinājumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 1.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| Nr.2 | Īstenojot pārvades un sadales sistēmas jauna posma būvniecību, ir panākts siltumenerģijas un elektroenerģijas samazinājums siltumenerģijas ražošanai, kas iegūts, attiecinot gadā ietaupīto kurināmā un elektroenerģijas apjomu siltumenerģijas ražošanai (MWh) pret pārvades un sadales sistēmā gadā nodoto kurināmā un elektoenerģijas apjomu siltumenerģijas ražošanai (MWh)pirms projekta īstenošanas, un tas ir (ja attiecināms):  *Kritērijā jāsaņem vismaz 10 punkti* | 1. 9% un vairāk – *35 punkti* | **35 punktus piešķir**, ja kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai ir 9% un vairāk.  Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu aprēķina pēc formulas:  kur:  – kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums;  – ar jauno sistēmas posmu aizstātajos posmos nodotais siltumenerģijas ražošanai izmantotais kurināmā daudzums (MWh/ gadā) pirms projekta īstenošanas;  – ar jauno sistēmas posmu aizstātajos posmos nodotais siltumenerģijas ražošanai izmantotais elektroenerģijas daudzums (MWh/ gadā) pirms projekta īstenošanas;  – ar jauno sistēmas posmu aizstātajos posmos nodotais siltumenerģijas ražošanai izmantotais kurināmā daudzums (MWh/ gadā) pēc projekta īstenošanas;  – ar jauno sistēmas posmu aizstātajos posmos nodotais siltumenerģijas ražošanai izmantotais elektroenerģijas daudzums (MWh/ gadā) pēc projekta īstenošanas.  *Rēķinot siltumenerģijas ražošanai patērētā kurināmā un elektroenerģijas daudzumu pēc projekta īstenošanas, neņem vērā ar projekta īstenošanu nesaistītas izmaiņas.* |
| 1. no 7% līdz 8,99% -   *32 punkti* | **32 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai ir no 7% līdz 8,99%.  Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu aprēķina pēc 2.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 5% līdz 6,99% -   *28 punkti* | **28 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai ir no 5% līdz 6,99%.  Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu aprēķina pēc 2.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 3% līdz 4,99% - *24 punkti* | **24 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai ir no 3% līdz 4,99%.  Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu aprēķina pēc 2.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 1% līdz 2,99% - *10 punkti* | **10 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai ir no 1% līdz 2,99%.  Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu aprēķina pēc 2.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. mazāk par 1% -   *0 punktu* | **Punktus nepiešķir un projekta iesniegumu noraida**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai ir mazāks par 1%.  Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu aprēķina pēc 2.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| Nr.3 | Īstenojot pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanu, rekonstruējamā posmā uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir panākts siltumenerģijas zudumu samazinājums, un tas ir (ja attiecināms):  *Kritērijā jāsaņem vismaz 10 punkti* | 1. 13,5 MWh/ gadā un vairāk –   *35 punkti* | **35 punktus piešķir**, ja siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruējamā posmā uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir 13,5 MWh/ gadā un vairāk.  Siltumenerģijas zudumu samazinājumu rekonstruējamā posmā uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc formulas:    kur:  - siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruējamā posmā uz KF līdzfinansējumu 1000 euro apmērā;  - siltumenerģijas zudumi rekonstruējamā posmā (MWh/ gadā) pirms projekta īstenošanas;  – siltumenerģijas zudumi rekonstruējamā posmā (MWh/ gadā) pēc projekta īstenošanas;  – projektam pieprasītais KF līdzfinansējums (*euro*). |
| 1. no 10,5 MWh/ gadā līdz 13,49 MWh/ gadā –   *32 punkti* | **32 punktus piešķir**, ja siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruējamā posmā uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 10,5 MWh/ gadā līdz 13,49 MWh/ gadā.  Siltumenerģijas zudumu samazinājumu rekonstruējamā posmā uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 3.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 7,5 MWh/ gadā līdz 10,49 MWh/ gadā –   *28 punkti* | **28 punktus piešķir**, ja siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruējamā posmā uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 7,5 MWh/ gadā līdz 10,49 MWh/ gadā.  Siltumenerģijas zudumu samazinājumu rekonstruējamā posmā uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 3.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 4,5 MWh/ gadā līdz 7,49 MWh/ gadā – *24 punkti* | **24 punktus piešķir**, ja siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruējamā posmā uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 4,5 MWh/ gadā līdz 7,49 MWh/ gadā.  Siltumenerģijas zudumu samazinājumu rekonstruējamā posmā uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 3.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 1,5 MWh/ gadā līdz 4,49 MWh/ gadā –   *10 punkti* | **10 punktus piešķir**, ja siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruējamā posmā uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 1,5 MWh/ gadā līdz 4,49 MWh/ gadā.  Siltumenerģijas zudumu samazinājumu rekonstruējamā posmā uz KF līdzinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 3.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. mazāks par 1,5 MWh/ gadā –   *0 punktu* | **Punktus nepiešķir un projekta iesniegumu noraida**, ja siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruējamā posmā uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir mazāks par 1,5 MWh/ gadā.  Siltumenerģijas zudumu samazinājumu rekonstruējamā posmā uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 3.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| Nr.4 | Īstenojot pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanu, ir panākts siltumenerģijas ietaupījums, kas iegūts, attiecinot gadā ietaupīto siltumenerģijas un elektroenerģijas apjomu (MWh) pret pārvades un sadales sistēmas rekonstruējamā posmā gadā nodoto siltumenerģijas un elektoenerģijas apjomu (MWh) pirms projekta īstenošanas, un tas ir (ja attiecināms):  *Kritērijā jāsaņem vismaz 10 punkti* | 1. 9% un vairāk – *35 punkti* | **35 punktus piešķir**, ja iegūtais siltumenerģijas ietaupījums rekonstruējamā posmā ir 9% un vairāk.  Iegūto siltumenerģijas ietaupījumu rekonstruējamā posmā aprēķina pēc formulas:  kur:  – siltumenerģijas ietaupījums;  – pārvades un sadales sistēmas rekonstruējamā posmā nodotais siltumenerģijas daudzums (MWh/ gadā) pirms projekta īstenošanas;  – pārvades un sadales sistēmas rekonstruējamā posmā nodotais siltumenerģijas daudzums (MWh/ gadā) pēc projekta īstenošanas. |
| 1. no 7% līdz 8,99% -   *32 punkti* | **32 punktus piešķir**, ja iegūtais siltumenerģijas ietaupījums rekonstruējamā posmā ir no 7% līdz 8,99%.  Iegūto siltumenerģijas ietaupījumu rekonstruējamā posmā aprēķina pēc 4.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 5% līdz 6,99% -   *28 punkti* | **28 punktus piešķir**, ja iegūtais siltumenerģijas ietaupījums rekonstruējamā posmā ir no 5% līdz 6,99%.  Iegūto siltumenerģijas ietaupījumu rekonstruējamā posmā aprēķina pēc 4.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 3% līdz 4,99% - *24 punkti* | **24 punktus piešķir**, ja iegūtais siltumenerģijas ietaupījums rekonstruējamā posmā ir no 3% līdz 4,99%.  Iegūto siltumenerģijas ietaupījumu rekonstruējamā posmā aprēķina pēc 4.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 1% līdz 2,99% - *10 punkti* | **10 punktus piešķir**, ja iegūtais siltumenerģijas ietaupījums rekonstruējamā posmā ir no 1% līdz 2,99%.  Iegūto siltumenerģijas ietaupījumu rekonstruējamā posmā aprēķina pēc 4.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. mazāk par 1% -   *0 punktu* | **Punktus nepiešķir un projekta iesniegumu noraida**, ja iegūtais siltumenerģijas ietaupījums rekonstruējamā posmā ir mazāks par 1%.  Iegūto siltumenerģijas ietaupījumu rekonstruējamā posmā aprēķina pēc 4.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| Nr.5 | Īstenojot tā siltumavota efektivitātes paaugstināšanu, kurā pirms projekta īstenošanas tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi, uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir panākts kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai, un tas ir (ja attiecināms):  *Kritērijā jāsaņem vismaz 10 punkti* | 1. 12 MWh/ gadā un vairāk – *35 punkti* | **35 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir 12 MWh/ gadā un vairāk.  Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc formulas:    kur:  – kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 euro apmērā;  – kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh/ gadā) pirms projekta īstenošanas;  – elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh/ gadā) pirms projekta īstenošanas;  – kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh/ gadā) pēc projekta īstenošanas;  – elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh/ gadā) pēc projekta īstenošanas;  – projektam pieprasītais KF līdzfinansējums (*euro*). |
| 1. no 10 MWh/ gadā līdz 11,99 MWh/ gadā -   *32 punkti* | **32 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 10 MWh/ gadā līdz 11,99 MWh/ gadā.  Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 5.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 8 MWh/ gadā līdz 9,99 MWh/ gadā -   *28 punkti* | **28 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 8 MWh/ gadā līdz 9,99 MWh/ gadā.  Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 5.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 6 MWh/ gadā līdz 7,99 MWh/ gadā -   *24 punkti* | **24 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 6 MWh/ gadā līdz 7,99 MWh/ gadā.  Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 5.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 4 MWh/ gadā līdz 5,99 MWh/ gadā –   *10 punkti* | **10 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 4 MWh/gadā līdz 5,99 MWh/ gadā.  Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 5.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. mazāks par 4 MWh/ gadā –   *0 punktu* | **Punktus nepiešķir un projekta iesniegumu noraida**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir mazāks par 4MWh/ gadā.  Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 5.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| Nr.6 | Īstenojot tā siltumavota efektivitātes paaugstināšanu, kurā pirms projekta īstenošanas tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi, ir panākts siltumenerģijas ražošanai patērētā kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums, kas iegūts, attiecinot gadā ietaupīto kurināmā un elektroenerģijas apjomu (megavatstundās) pret gadā patērēto kurināmā un elektroenerģijas apjomu (megavatstundās) pirms projekta īstenošanas, un tas ir (ja attiecināms):  *Kritērijā jāsaņem vismaz 10 punkti* | 1. 17% un vairāk – *35 punkti* | **35 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai ir 17% un vairāk.  Iegūto kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu siltumenerģijas ražošanai aprēķina pēc formulas:  kur:  – siltumenerģijas ražošanai patērētā kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums;  – kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pirms projekta īstenošanas;  – kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pēc projekta īstenošanas;  – elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pirms projekta īstenošanas;  – elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pēc projekta īstenošanas. |
| 1. no 14% līdz 16,99% -   *32 punkti* | **32 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai ir no 14% līdz 16,99%.  Iegūto kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu aprēķina pēc 6.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 11% līdz 13,99% -   *28 punkti* | **28 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai ir no 11% līdz 13,99%.  Iegūto kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu aprēķina pēc 6.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 8% līdz 10,99% -   *24 punkti* | **24 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai ir no 8% līdz 10,99%.  Iegūto kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu aprēķina pēc 6.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 5% līdz 7,99% - *10 punkti* | **10 punktus piešķir**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai ir no 5% līdz 7,99%.  Iegūto kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu aprēķina pēc 6.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. mazāks par 5% - *0 punktu* | **Punktus nepiešķir un projekta iesniegumu noraida**, ja iegūtais kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai ir mazāks par 5%.  Iegūto kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu aprēķina pēc 6.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| Nr.7 | Īstenojot pāreju no siltumavota, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto fosilos energoresursus, uz siltumavotu, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, uz KF līdzfinansējumu 1000 euro apmērā no fosiliem energoresursiem saražotā siltumenerģija aizstāta ar no atjaunojamiem energoresursiem saražoto siltumenerģiju (MWh/ gadā), un tā ir (ja attiecināms):  *Kritērijā jāsaņem vismaz 10 punkti* | 1. 22 MWh/ gadā un vairāk – *35 punkti* | **35 punktus piešķir**, ja ar no AER saražotās aizstātās siltumenerģijas daudzums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir 22 MWh/ gadā un lielāks.  Siltumavotā ar no AER saražoto aizstāto siltumenerģijas daudzumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc formulas:    kur:  - aizstātās siltumenerģijas daudzums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā;  – siltumavotā saražotās siltumenerģijas daudzums (MWh/ gadā) pēc projekta īstenošanas;  – projektam pieprasītais KF līdzfinansējums (*euro*). |
| 1. no 19 MWh/ gadā līdz 21,99 MWh/ gadā -   *32 punkti* | **32 punktus piešķir**, ja ar no AER saražotās aizstātās siltumenerģijas daudzums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 19 MWh/ gadā līdz 21,99 MWh/ gadā.  Siltumavotā ar no AER saražoto aizstāto siltumenerģijas daudzumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 7.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 16 MWh/ gadā līdz 18,99 MWh/ gadā -   *28 punkti* | **28 punktus piešķir**, ja ar no AER saražotās aizstātās siltumenerģijas daudzums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 16 MWh/ gadā līdz 18,99 MWh/ gadā.  Siltumavotā ar no AER saražoto aizstāto siltumenerģijas daudzumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 7.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 13 MWh/ gadā līdz 15,99 MWh/ gadā -   *24 punkti* | **24 punktus piešķir**, ja ar no AER saražotās aizstātās siltumenerģijas daudzums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 13 MWh/ gadā līdz 15,99 MWh/ gadā.  Siltumavotā ar no AER saražoto aizstāto siltumenerģijas daudzumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 7.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 10 MWh/ gadā līdz 12,99 MWh/ gadā –   *10 punkti* | **10 punktus piešķir**, ja ar no AER saražotās aizstātās siltumenerģijas daudzums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 10 MWh/ gadā līdz 12,99 MWh/ gadā.  Siltumavotā ar no AER saražoto aizstāto siltumenerģijas daudzumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 7.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. mazāks par 10 MWh/ gadā –   *0 punktu* | **Punktus nepiešķir un projekta iesniegumu noraida**, ja ar no AER saražotās aizstātās siltumenerģijas daudzums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir mazāks par 10 MWh/ gadā.  Siltumavotā ar no AER saražoto aizstāto siltumenerģijas daudzumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 7.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| Nr.8 | Īstenojot pāreju no siltumavota, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto fosilos energoresursus, uz siltumavotu, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, uzstādītā, ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmā siltumavota efektivitāte ir (ja attiecināms):  *Kritērijā jāsaņem vismaz 10 punkti* | 1. 94% un vairāk – *35 punkti* | **35 punktus piešķir**, ja uzstādītā, ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmā siltumavota efektivitāte ir 94% un vairāk.  Siltumavota efektivitāti aprēķina pēc formulas:  kur:  η - siltumavota efektivitāte;  – siltumavotā saražotās siltumenerģijas daudzums (MWh) pēc projekta īstenošanas;  - kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pēc projekta īstenošanas;  – elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pēc projekta īstenošanas. |
| 1. no 90% līdz 93,99% -   *32 punkti* | **32 punktus piešķir**, ja uzstādītā, ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmā siltumavota efektivitāte ir no 90% līdz 93,99%.  Siltumavota efektivitāti aprēķina pēc 8.1.apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 86% līdz 89,99% -   *28 punkti* | **28 punktus piešķir**, ja uzstādītā, ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmā siltumavota efektivitāte ir no 86% līdz 89,99%.  Siltumavota efektivitāti aprēķina pēc 8.1.apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 82% līdz 85,99% -   *24 punkti* | **24 punktus piešķir**, ja uzstādītā, ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmā siltumavota efektivitāte ir no 82% līdz 85,99%.  Siltumavota efektivitāti aprēķina pēc 8.1.apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 78% līdz 81,99% -   *10 punkti* | **10 punktus piešķir**, ja uzstādītā, ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmā siltumavota efektivitāte ir no 78% līdz 81,99%.  Siltumavota efektivitāti aprēķina pēc 8.1.apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. mazāk par 78% - *0 punktu* | **Punktus nepiešķir un projekta iesniegumu noraida**, ja uzstādītā, ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmā siltumavota efektivitāte ir mazāka par 78%.  Siltumavota efektivitāti aprēķina pēc 8.1.apakškritērijā norādītās formulas. |
| Nr.9 | Projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai.  *Kritērijā jāsaņem vismaz 5 punkti* |  | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta:  1.PIV:  - 2.1.sadaļā “Projekta īstenošanas kapacitāte”;  2.PIV papildus iesniedzamajos dokumentos:  - būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija, kas apstiprina, ka ir izpildīti projektēšanas un būvdarbu nosacījumi, un ir atļauts uzsākt būvdarbus (ja attiecināms);  - apliecinājuma kartes kopija ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (ja attiecināms);  - būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija ar nosacījumiem par projektēšanu un būvniecību (ja attiecināms);  - būvniecības ieceres iesnieguma kopija (ja attiecināms);  - būvniecības izmaksu tāmes kopija (ja attiecināms);  - saskaņojums ar Siltumenerģijas apgādes sistēmas operatoru (attiecināms, ja projekta ietvaros plānota siltumavota būvniecība ar lielāku kurināmā sadedzināšanas jaudu, nekā esošajam siltumavotam);  - iekārtu, programmatūru, palīgiekārtu detalizētas tehniskās specifikācijas (ja attiecināms);  - potenciālo iekārtu piegādātāju un būvdarbu veicēju izpētes dokumentācija (sarakste, cenu piedāvājumi (vismaz 2 piedāvājumu salīdzinājums projekta iesniegumā norādāmo provizorisko projekta izmaksu noteikšanai), ekrānšāviņi no potenciālo piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju mājas lapām u.tml.);  - iekārtu, palīgiekārtu, programmatūru un būvdarbu iepirkuma procedūras dokumentācija (ja attiecināms);  - aizdevuma līgums ar ES vai Eiropas Ekonomiskajā zonā (turpmāk - EEZ) reģistrētu kredītiestādi par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti (ja attiecināms);  - garantijas vēstule, ko izsniegusi ES vai EEZ reģistrētu kredītiestāde, par vismaz 60% no projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieejamību (rezervēšanu) projekta iesniedzēja kredītiestādes kontā līdz brīdim, kad projekta iesniedzējs noslēgs līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu un uzsāks projekta īstenošanu) (ja attiecināms);  - lēmums par aizdevuma piešķiršanu projekta īstenošanai, ko izsniegusi ES vai EEZ reģistrēta kredītiestādes valde, kredītkomiteja vai kompetentās atbildīgās amatpersonas;  - līgums ar pašvaldību par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti (ja attiecināms);  - apliecinājums, ka projekta īstenošanai tiks izmantots paša projekta iesniedzēja finansējums (ja attiecināms);  - ar potenciālo finanšu resursu avotu izpēti saistītā dokumentācija (ja attiecināms);  - ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums[[13]](#footnote-14) (ja attiecināms);  - augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas novērtējums (ja attiecināms)[[14]](#footnote-15);  - finanšu prognozes projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma pa gadiem nākamajiem 5 gadiem, pieņēmumu paskaidrojums) par visu uzņēmuma darbību, norādot datus kādi tie būtu ar un kādi bez projekta realizācijas. |
| 9.1. Projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (izpildīti visi zemāk minētie nosacījumi), ja:   1. visi būvatļaujā ietvertie projektēšanas un būvdarbu nosacījumi ir izpildīti un var uzsākt būvdarbus (kritēriju piemēro, ja projekta ietvaros ir paredzēta būvniecība, kā arī, ja iegādāto iekārtu uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā nepieciešams veikt būvniecību); 2. ir veikts iepirkums un noskaidroti iepirkuma uzvarētāji; 3. ir noslēgts aizdevuma līgums ar kredītiestādi par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti un ir izpildīti visi kredītiestādes izvirzītie nosacījumi, lai saņemtu aizdevumu (izņemot nosacījumu par projekta apstiprināšanu sadarbības iestādē) (izņemot nosacījumu par projekta apstiprināšanu sadarbības iestādē) vai projekta iesniedzējs apliecina, ka projekta īstenošanai tiks izmantots paša projekta iesniedzēja finansējums –   *10 punkti* | **10 punktus piešķir,** ja projekta iesniedzējs ir nodrošinājis augstu projekta gatavības pakāpi, t.i. projekta iesniedzējs ir izpildījis **visus** sekojošos nosacījumus:   1. projekta iesniedzējs ir saņēmis būvvaldes būvatļauju bez nosacījumiem, kas apstiprina, ka projekta ietvaros plānotos būvdarbus ir atļauts uzsākt, vai projekta iesniedzējs ir saņēmis apliecinājuma karti ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai. Projekta iesniedzējs papildus projekta iesniegumam ir iesniedzis arī saņemtās būvatļaujas vai apliecinājuma kartes kopiju. *Šis ir piemērojams tikai tiem projektiem, kuru ietvaros ir plānota būvniecība, kā arī, ja iegādāto iekārtu uzstādīšanai ekspluatācijā nepieciešams veikt būvdarbus.*   Pārliecinās par būvatļaujas/ apliecinājuma karti ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai esamību pie tās izsniedzēja, ja rodas šaubas.  Pārliecinās par būvatļaujas izsniegšanas termiņu kopsakarā apbūves tiesību apliecinošiem dokumentiem:   * ja projekta iesniedzējam nekustamais īpašums nodots nomā ar tiesībām veikt projekta ietvaros paredzētos būvdarbus zemes vienībās (ja nomas līgums noslēgts līdz 2016.gada 31.decembrim), tad būvatļaujai jābūt izsniegtai ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim, vai; * ja projekta iesniedzējam ar apbūves tiesības līgumu (ja līgums noslēgts atbilstoši 2015.gada 19.marta grozījumiem Civillikumā, kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī) piešķirtas tiesības projekta iesniedzējam būvēt un lietot uz zemes vienības nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā, kas nedrīkst būt īsāks par 5 gadiem pēc noslēguma maksājuma veikšanas, un tās kopējais termiņš, saskaņā ar Civillikuma 1129.2 punktu, nav mazāks par 10 gadiem (par tiesībām veikt apbūvi jābūt ierakstam Zemesgrāmatā), tad būvatļaujai jābūt izsniegtai pēc 2017.gada 1.janvāra.  1. ir veikts iekārtu, palīgiekārtu, programmatūru un/vai būvniecības iepirkums un noskaidroti iepirkuma uzvarētāji ne vēlāk kā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai (ja attiecināms), ko apliecina:  * sadarbības iestādē projekta iesniedzējs papildus projekta iesniegumam ir iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentāciju, t.sk. lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju; * paziņojums par lēmuma pieņemšanu Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk – IUB) ir nosūtīts ne vēlāk kā līdz pēdējai projektu iesniegšanas dienai un tas ir publicēts IUB oficiālajā tīmekļa vietnē [www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv) ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas; * ja kopējā projekta ietvaros iegādājamo iekārtu piegādes paredzamā līgumcena ir zemāka iepirkumu procedūras veikšanai noteikto slieksni, tad jānodrošina tirgus aptauju apliecinoši dokumentēti pierādījumi un projekta iesniedzēja pamatojums piegādātāja/pasūtījuma izpildītāja izvēlei. Ja ir iesniegta tirgus aptauju apliecinoša dokumentācija, bet nav iesniegts paskaidrojums par piegādātāja / pasūtījuma izpildītāja izvēles pamatojumu, projekta iesniegumam nevar piešķirt maksimālo punktu skaitu.  1. ir noslēgts aizdevuma līgums ar ES vai EEZ reģistrētu kredītiestādi par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti vai arī līdzvērtīga ES vai EEZ reģistrētas kredītiestādes garantijas vēstule par vismaz 60% no projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieejamību (rezervēšanu) projekta iesniedzēja kredītiestādes kontā līdz brīdim, kad projekta iesniedzējs noslēgs līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu un uzsāks projekta īstenošanu) (ja attiecināms).   Aizdevuma līgumu vai līdzvērtīgu garantijas vēstuli, ko izsniegusi ES vai EEZ reģistrēta kredītiestāde, par nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu projektam vai, ka projekta iesniedzējam ir finanšu līdzekļi projekta īstenošanai pārbauda pēc zemāk minētās kārtības:   * pārliecinās par aizdevuma līguma slēdzējpušu atbilstību projektā paredzētajam, t.sk. par līgumā norādītās kredītiestādes atbilstību ES vai EEZ reģistrētas kredītiestādes statusam, pārbaudot to Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) oficiālajā tīmekļa vietnē vai ekvivalentā ārvalstu institūcijā. * pārbauda noslēgtā līguma spēkā stāšanās nosacījumus un tā darbības nosacījumus. Pieļaujams, ka spēkā stāšanās nosacījumos ir atsauce, ka līgums stājas spēkā pēc līguma par projekta īstenošanas noslēgšanas ar sadarbības iestādi. * ir jāapliecina finanšu resursu piesaiste projektam vismaz 60% apmērā no kopējām projekta izmaksām.   **10 punkti netiek piešķirti**, bet tiek piešķirti atbilstoši mazāk punktu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem gadījumiem:   1. būvvaldes būvatļauja ietver nosacījumus, kas apstiprina, ka projekta ietvaros plānotos būvdarbus vēl nav atļauts uzsākt, vai projekta iesniedzējs nav saņēmis apliecinājuma karti ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai; 2. būvatļaujas izsniegšanas termiņš neatbilst nomas līguma vai apbūves tiesību termiņam, proti,  * ja projekta iesniedzējam nekustamais īpašums nodots nomā ar tiesībām veikt projekta ietvaros paredzētos būvdarbus zemes vienībās (ja nomas līgums noslēgts līdz 2016.gada 31.decembrim), tad būvatļaujai jābūt izsniegtai ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim, vai; * ja projekta iesniedzējam ar apbūves tiesības līgumu (ja līgums noslēgts atbilstoši 2015.gada 19.marta grozījumiem Civillikumā, kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī) piešķirtas tiesības projekta iesniedzējam būvēt un lietot uz zemes vienības nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā, kas nedrīkst būt īsāks par 5 gadiem pēc noslēguma maksājuma veikšanas, un tās kopējais termiņš, saskaņā ar Civillikuma 1129.2 punktu, nav mazāks par 10 gadiem (par tiesībām veikt apbūvi jābūt ierakstam Zemesgrāmatā), tad būvatļaujai jābūt izsniegtai pēc 2017.gada 1.janvāra.  1. ja veiktā iekārtu, palīgiekārtu, programmatūru un/vai būvniecības iepirkumu procedūra nav pabeigta vai lēmums par iepirkuma procedūras uzvarētāju pieņemts vēlāk kā pēdējā projektu iesniegšanas dienā, pamatojoties uz IUB oficiālajā tīmekļa vietnē pieejamo informāciju (ja attiecināms) ir publicēts paziņojums par uzvarētāju pēc projektu iesniegumu iesniegšanas dienas; 2. aizdevuma līgumu vai līdzvērtīgu garantijas vēstuli nav izsniegusi ES vai EEZ reģistrēta kredītiestāde (ja attiecināms); 3. kredītiestādes aizdevuma līguma summa ir mazāka par 60% no projekta kopējām izmaksām (ja attiecināms); 4. aizdevuma līgumā ir paredzēti būtiski nosacījumi, kas jāizpilda projekta iesniedzējam, lai saņemtu finansējumu. Par būtiskiem nosacījumiem atzīstami tādi nosacījumi, kuru izpildei ir nepieciešams salīdzinoši ilgs termiņš, kuru izpilde nav objektīvi sasniedzama līdz nosacījumu izpildei specifiskā atbalsta mērķa 4.3.1. atlases nolikumā noteiktajā termiņā. 5. iesniegtiem dokumentiem nav juridiska spēka (nav apstiprinājusi paraksttiesīgā persona).   Par nebūtisku tiek uzskatīta atsauce, ka līgums ar kredītiestādi stājas spēkā no līguma par projektu īstenošanu noslēgšanas brīža. |
| 9.2. Projektam ir vidēji augsta gatavība uzsākšanai (izpildīti visi zemāk minētie nosacījumi):  a) ir saņemta būvatļauja ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbiem (kritēriju piemēro, ja projekta ietvaros ir paredzēta būvniecība, kā arī, ja iegādāto iekārtu uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā nepieciešams veikt būvdarbus);  b) Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ir publicēts projekta iesniedzēja paziņojums par iepirkuma procedūru saskaņā ar noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem;  c) ir saņemts kredītiestādes valdes, kredītkomitejas vai kompetentās atbildīgās amatpersonas lēmums par aizdevuma piešķiršanu projekta īstenošanai, vai atbildīgās amatpersonas lēmums par aizdevuma piešķiršanu projekta īstenošanai vai projekta iesniedzējs apliecina, ka projekta īstenošanai tiks izmantots paša projekta iesniedzēja finansējums – *7 punkti* | **7 punktus piešķir**  ja projekta iesniedzējs ir nodrošinājis vidēji augstu projekta gatavības pakāpi, t.i. projekta iesniedzējs ir izpildījis **visus** sekojošos nosacījumus:   1. ir saņemta būvvaldes būvatļauja ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbiem. Projekta iesniedzējs papildus projekta iesniegumam ir iesniedzis arī saņemtās būvatļaujas kopiju. *Šis ir piemērojams tikai tiem projektiem, kuru ietvaros ir plānota būvniecība, kā arī, ja iegādāto iekārtu uzstādīšanai ekspluatācijā nepieciešams veikt būvdarbus.*   Pārliecinās par būvatļaujas/ apliecinājuma karti ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai esamību pie tās izsniedzēja, ja rodas šaubas.  Pārliecinās par būvatļaujas izsniegšanas termiņu kopsakarā apbūves tiesību apliecinošiem dokumentiem:   * ja projekta iesniedzējam nekustamais īpašums nodots nomā ar tiesībām veikt projekta ietvaros paredzētos būvdarbus zemes vienībās (ja nomas līgums noslēgts līdz 2016.gada 31.decembrim), tad būvatļaujai jābūt izsniegtai ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim, vai; * ja projekta iesniedzējam ar apbūves tiesības līgumu (ja līgums noslēgts atbilstoši 2015.gada 19.marta grozījumiem Civillikumā, kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī) piešķirtas tiesības projekta iesniedzējam būvēt un lietot uz zemes vienības nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā, kas nedrīkst būt īsāks par 5 gadiem pēc noslēguma maksājuma veikšanas, un tās kopējais termiņš, saskaņā ar Civillikuma 1129.2 punktu, nav mazāks par 10 gadiem (par tiesībām veikt apbūvi jābūt ierakstam Zemesgrāmatā), tad būvatļaujai jābūt izsniegtai pēc 2017.gada 1.janvāra.  1. IUB oficiālajā tīmekļa vietnē [www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv) ir publicēts projekta iesniedzēja paziņojums par iekārtu, palīgiekārtu, programmatūras un/vai būvniecības iepirkuma procedūras norisi (tiek gaidīti piedāvājumi), bet lēmums par uzvarētāju nav vēl pieņemts saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkumu procedūras jomā (ja attiecināms) vai iepirkuma procedūra ir pabeigta, bet lēmums ir pieņemts un nosūtīts IUB pēc pēdējās projektu iesniegumu iesniegšanas dienas; 2. projekta iesniedzējs sadarbības iestādei ir iesniedzis ES vai EEZ reģistrētas kredītiestādes, valdes, kredītkomitejas vai kompetentās atbildīgās amatpersonas lēmumu par aizdevuma piešķiršanu projekta īstenošanai, vai; 3. projekta iesniedzējs apliecina, ka projekta īstenošanai tiks izmantots paša projekta iesniedzēja finansējums, ko pierāda:    * līgums ar pašvaldību par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti (ja attiecināms);    * projekta iesniedzēja un tā saistīto pašu kapitāls ir nepieciešamajā apmērā no projekta kopējām izmaksām (ar nepieciešamo apmēru saprotot to finansējuma apmēru, kas netiek segts ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma vai cita veida valsts atbalsta palīdzību (ja attiecināms).   **7 punktus nevar piešķirt**, bet tiek piešķirti atbilstoši zemāks punktu skaits, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:   1. līdz ar projekta iesniegumu nav iesniegta būvvaldes būvatļauja ar nosacījumiem projektēšanai un būvniecībai; 2. būvatļaujas izsniegšanas termiņš neatbilst nomas līguma vai apbūves tiesību termiņam, proti,  * ja projekta iesniedzējam nekustamais īpašums nodots nomā ar tiesībām veikt projekta ietvaros paredzētos būvdarbus zemes vienībās (ja nomas līgums noslēgts līdz 2016.gada 31.decembrim), tad būvatļaujai jābūt izsniegtai ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim, vai; * ja projekta iesniedzējam ar apbūves tiesības līgumu (ja līgums noslēgts atbilstoši 2015.gada 19.marta grozījumiem Civillikumā, kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī) piešķirtas tiesības projekta iesniedzējam būvēt un lietot uz zemes vienības nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā, kas nedrīkst būt īsāks par 5 gadiem pēc noslēguma maksājuma veikšanas, un tās kopējais termiņš, saskaņā ar Civillikuma 1129.2 punktu, nav mazāks par 10 gadiem (par tiesībām veikt apbūvi jābūt ierakstam Zemesgrāmatā), tad būvatļaujai jābūt izsniegtai pēc 2017.gada 1.janvāra  1. IUB oficiālajā tīmekļa vietnē [www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv) nav publicēts projekta iesniedzēja paziņojums par iekārtu, palīgiekārtu, programmatūru un/vai būvniecības iepirkuma procedūras norisi (gaida piedāvājumus no potenciālajiem pretendentiem) saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā (ja attiecināms); 2. kredītiestādes valdes, kredītkomitejas vai kompetentās atbildīgās amatpersonas lēmums un projekta iesniedzēja kompetentās amatpersonas lēmums par kredītiestādes izvirzīto nosacījumu izpildi liecina, ka aizdevuma līguma summa būs mazāka kā 60% no projekta kopējām izmaksām (ja attiecināms); 3. kredītiestādes valdes, kredītkomitejas vai kompetentās atbildīgās amatpersonas lēmums un projekta iesniedzēja kompetentās amatpersonas lēmums par kredītiestādes izvirzīto nosacījumu izpildi liecina, ka ir paredzēti būtiski nosacījumi, kas jāizpilda projekta iesniedzējam, lai saņemtu finansējumu, kuru izpildei ir nepieciešams salīdzinoši ilgs termiņš un kuru izpilde nav objektīvi sasniedzama līdz nosacījumu izpildei MK noteikumu noteiktajā termiņā; 4. projekta iesniedzēja un tā saistīto pašu kapitāls nav nepieciešamajā apmērā no projekta kopējām izmaksām izmaksām (ar nepieciešamo apmēru saprotot to finansējuma apmēru, kas netiek segts ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma vai cita veida valsts atbalsta palīdzību (ja attiecināms); 5. nav iesniegts līgums ar pašvaldību par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti (ja attiecināms); 6. iesniegtiem dokumentiem nav juridiska spēka (nav apstiprinājusi paraksttiesīgā persona). |
| 9.3. Projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (izpildīti visi zemāk minētie nosacījumi):  a) ir sagatavots būvniecības ieceres iesniegums (kritēriju piemēro, ja projekta ietvaros ir paredzēta būvniecība, kā arī, ja iegādāto iekārtu uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā nepieciešams veikt būvdarbus);  b) ir norādīti potenciālie iekārtu piegādātāji un būvdarbu veicēji, taču nav uzsākta iepirkuma procedūra;  c) ir norādīti potenciālie projekta finansēšanas avoti – *5 punkti* | **5 punktus piešķir**  ja projekta iesniedzējs ir nodrošinājis vidēju projekta gatavības pakāpi, t.i. projekta iesniedzējs ir izpildījis **visus** zemāk esošos nosacījumus.  Ņemot vērā, ka SAM 4.3.1. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas 9.kvalitātes kritērijā ietverto minimālo prasību izpilde projektu iesniedzējiem uzliek lielu administratīvo slogu, un kritērija minimālo prasību izpilde nav iespējama SAM 4.3.1. pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas izsludinātajā termiņā, 9.3.kvalitātes kritērijā ietvertās minimālās prasības tiek piemērotas šādi:   1. ir sagatavots un sadarbības iestādē iesniegts būvniecības ieceres iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 4.pielikumu (bez pielikuma 14.punktā norādītajiem pielikumiem); 2. projekta iesniedzējs ir sniedzis informāciju par potenciālajiem iekārtu piegādātājiem, taču vēl nav uzsākta iepirkumu procedūra (ja attiecināms). Pārliecinās par apzināto piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju atbilstību, pārbaudot publiskajā vidē pieejamo informāciju datu bāzēs; 3. projekta iesniedzējs ir sniedzis pamatotu informāciju par potenciālajiem finanšu avotiem (piemēram, ir uzsāktas sarunas ar atbilstošajām kredītiestādēm par iespējām saņemt aizdevumu, u.c.).   **Punktus nevar piešķirt,** ja:   1. sadarbības iestāde nav saņēmusi būvniecības ieceres iesniegumu vai; 2. projekta iesniedzējs nav sniedzis vai sniedzis nepilnīgu informāciju attiecībā uz potenciālo iekārtu piegādātāju izpēti, vai 3. nav sniegta vai sniegta nepilnīga informācija par potenciālajiem finanšu avotiem projekta īstenošanai; 4. iesniegtiem dokumentiem nav juridiska spēka (nav apstiprinājusi paraksttiesīgā persona). |
| Nr.10 | Īstenojot siltumavota efektivitātes paaugstināšanu, kurā pirms projekta īstenošanas tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi, vai pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamā kurināmā siltumavotu, uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā tiek panākts oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tCO2/ gadā), un tas ir (ja attiecināms):  *Kritērijs nav izslēdzošs, var saņemt papildu punktus* | 1. 25,5 t/ gadā un vairāk –   *5 punkti* | **5 punktus piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir 25,5 t/ gadā un vairāk.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina, izmantojot attiecīgā kurināmā CO2 emisijas faktoru, kas noteikts tabulā, atbilstoši šādai formulai:  kur:  – CO2 emisijas samazinājums (tCO2/gadā) uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā;  – CO2 emisijas faktors kurināmajam vai elektroenerģijai, kas izmantots siltumenerģijas ražošanai pirms projekta īstenošanas (tCO2/MWh), un kas noteikts atbilstoši zemāk pievienotajai tabulai;  – kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pirms projekta īstenošanas;  – CO2 emisijas faktors kurināmajam vai elektroenerģijai, kas izmantots siltumenerģijas ražošanai pēc projekta īstenošanas (tCO2/MWh), un kas noteikts atbilstoši zemāk pievienotajai tabulai;  – kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pēc projekta īstenošanas;  – CO2 emisijas faktors elektroenerģijai, kas izmantots siltumenerģijas ražošanai pirms projekta īstenošanas (tCO2/MWh), un kas noteikts atbilstoši zemāk pievienotajai tabulai;  - elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pirms projekta īstenošanas;  - elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pēc projekta īstenošanas;  – projektam pieprasītais līdzfinansējums (*euro*).  **Oglekļa dioksīda emisijas faktors**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nr.p.k.** | **Enerģijas iegūšanā izmantotā kurināmā veids** | **ECO2 (tCO2/MWh)** | | 1. | Dabasgāze | 0,202 | | 2. | Sašķidrinātā gāze (propāns, butāns) | 0,227 | | 3. | Kūdra (40 % mitrums) | 0,374 | | 4. | Kūdras briketes | 0,342 | | 5. | Akmeņogles | 0,354 | | 6. | Kokss | 0,313 | | 7. | Dīzeļdegviela | 0,267 | | 8. | Degvieleļļa (mazuts) | 0,279 | | 9. | Degakmens eļļa | 0,272 | | 10. | Autobenzīns | 0,247 | | 11. | Petroleja | 0,257 | | 12. | Elektroenerģija | 0,109 | | 13. | Centralizētā siltumenerģija | 0,264 | | 14. | Atjaunojamie energoresursi | 0 | |
| 1. no 19,5 t/ gadā līdz 25,49 t/ gadā – *4 punkti* | **4 punktus piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 19,5 t/ gadā līdz 24,49 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 10.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 13,5 t/ gadā līdz 19,49 t/ gadā – *3 punkti* | **3 punktus piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 13,5 t/ gadā līdz 19,49 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 10.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 7,5 t/ gadā līdz 13,49 t/ gadā –   *2 punkti* | **2 punktus piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 7,5 t/ gadā līdz 13,49 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 10.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 1,5 t/ gadā līdz 7,49 t/ gadā – *1 punkts* | **1 punktu piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 1,5 t/ gadā līdz 7,49 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 10.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. mazāks par 1,5 t/ gadā –   *0 punktu* | **Punktus nepiešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir mazāks par 1,5 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 10.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| Nr.11 | Īstenojot pārvades un sadales sistēmas jauna posma būvniecību, uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā tiek panākts oglekļa dioksīda emisiju samazinājums, un tas ir (ja attiecināms):  *Kritērijs nav izslēdzošs, var saņemt papildu punktus* | 1. 0,075 t/ gadā un vairāk –   *5 punkti* | **5 punktus piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir 0,075 t/ gadā un vairāk.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina, izmantojot attiecīgā kurināmā CO2 emisijas faktoru, kas noteikts 10.1. apakškritērijā norādītajā tabulā, atbilstoši šādai formulai:  kur:  – CO2 emisijas samazinājums (tCO2/gadā) uz 1000 *euro* investīcijām;  – CO2 emisijas faktors kurināmajam vai elektroenerģijai, kas izmantots siltumenerģijas ražošanai pirms projekta īstenošanas (tCO2/MWh), un kas noteikts atbilstoši zemāk pievienotajai tabulai;  – kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pirms projekta īstenošanas;  – CO2 emisijas faktors kurināmajam vai elektroenerģijai, kas izmantots siltumenerģijas ražošanai pēc projekta īstenošanas (tCO2/MWh), un kas noteikts atbilstoši zemāk pievienotajai tabulai;  – kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pēc projekta īstenošanas;  – CO2 emisijas faktors elektroenerģijai, kas izmantots siltumenerģijas ražošanai pirms projekta īstenošanas (tCO2/MWh), un kas noteikts atbilstoši zemāk pievienotajai tabulai;  - elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pirms projekta īstenošanas;  - elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pēc projekta īstenošanas;  – projektam pieprasītais KF līdzfinansējums (*euro*). |
| 1. no 0,06 t/ gadā līdz 0,074 t/ gadā – *4 punkti* | **4 punktus piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 0,06 t/ gadā līdz 0,074 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 11.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 0,045 t/ gadā līdz 0,059 t/ gadā – *3 punkti* | **3 punktus piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 0,045 t/ gadā līdz 0,059 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 11.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 0,03 t/ gadā līdz 0,044 t/ gadā – *2 punkti* | **2 punktus piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 0,03 t/ gadā līdz 0,044 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 11.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 0,015 t/ gadā līdz 0,029 t/ gadā – *1 punkts* | **1 punktu piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 0,015 t/ gadā līdz 0,029 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 11.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. mazāks par 0,015 t/ gadā –   *0 punktu* | **Punktus nepiešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir mazāks par 0,015 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 11.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| Nr.12 | Īstenojot pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanu, uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā tiek panākts oglekļa dioksīda emisiju samazinājums, un tas ir (ja attiecināms):  *Kritērijs nav izslēdzošs, var saņemt papildu punktus* | 1. 0,075 t/ gadā un vairāk –   *5 punkti* | **5 punktus piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir 0,075 t/ gadā un vairāk.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina, izmantojot attiecīgā kurināmā CO2 emisijas faktoru, kas noteikts 10.1. apakškritērijā norādītajā tabulā, atbilstoši šādai formulai:  kur:  – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā) uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā;  – CO2 emisijas faktors centralizētajai siltumapgādei (tCO2/MWh), kas izmantots siltumenerģijas ražošanai, un kas noteikts atbilstoši 10.1. apakškritērijā norādītajai tabulai;  – siltumavotā saražotās siltumenerģijas daudzums (MWh) pirms projekta īstenošanas;  – siltumavotā saražotās siltumenerģijas daudzums (MWh) pēc projekt īstenošanas;  – projektam pieprasītais KF līdzfinansējums (*euro*). |
| 1. no 0,06 t/ gadā līdz 0,074 t/ gadā – *4 punkti* | **4 punktus piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 0,06 t/ gadā līdz 0,074 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 12.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 0,045 t/ gadā līdz 0,059 t/ gadā – *3 punkti* | **3 punktus piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 0,045 t/ gadā līdz 0,059 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 12.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 0,03 t/ gadā līdz 0,044 t/ gadā – *2 punkti* | **2 punktus piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 0,03 t/ gadā līdz 0,044 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 12.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. no 0,015 t/ gadā līdz 0,029 t/ gadā – *1 punkts* | **1 punktu piešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir no 0,015 t/ gadā līdz 0,029 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 12.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| 1. mazāks par 0,015 t/ gadā –   *0 punktu* | **Punktus nepiešķir**, ja panāktais CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā ir mazāks par 0,015 t/ gadā.  CO2 emisijas ietaupījumu uz KF līdzfinansējumu 1000 *euro* apmērā aprēķina pēc 12.1. apakškritērijā norādītās formulas. |
| Nr.13 | Projekta iesniedzēja pieprasītā finansējuma intensitāte.  Projekta iesniedzējs samazina pieprasīto atbalsta intensitāti.  *Kritērijs nav izslēdzošs, var saņemt papildu punktus* | 1. par 5 un vairāk procentpunktiem – *5 punkti* | **5 punktus piešķir**, ja projekta iesniedzējs projekta veidlapā ir norādījis, ka projekta īstenošanai nepieciešamā publiskā atbalsta intensitāte ir 35% (no 40% maksimāli iespējamās), siltumavotu rekonstrukcijas vai būvniecības gadījumā, vai 35% (no 40% maksimāli iespējamās), siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas vai būvniecības gadījumā.  Pārbaude tiek veikta, vērtējot projekta iesniedzēja sniegto informāciju projekta iesniegumā. |
| 1. par 4 procentpunktiem – *4 punkti* | **4 punktus piešķir**, ja projekta iesniedzējs projekta veidlapā ir norādījis, ka projekta īstenošanai nepieciešamā publiskā atbalsta intensitāte ir 36% (no 40% maksimāli iespējamās), siltumavotu rekonstrukcijas vai būvniecības gadījumā, vai 36% (no 40% maksimāli iespējamās), siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas vai būvniecības gadījumā.  Pārbaude tiek veikta, vērtējot projekta iesniedzēja sniegto informāciju projekta iesniegumā. |
| 1. par 3 procentpunktiem – *3 punkti* | **3 punktus piešķir**, ja projekta iesniedzējs projekta veidlapā ir norādījis, ka projekta īstenošanai nepieciešamā publiskā atbalsta intensitāte ir 37% (no 40% maksimāli iespējamās), siltumavotu rekonstrukcijas vai būvniecības gadījumā, vai 37% (no 40% maksimāli iespējamās), siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas vai būvniecības gadījumā.  Pārbaude tiek veikta, vērtējot projekta iesniedzēja sniegto informāciju projekta iesniegumā. |
| 1. par 2 procentpunktiem– *2 punkti* | **2 punktus piešķir**, ja projekta iesniedzējs projekta veidlapā ir norādījis, ka projekta īstenošanai nepieciešamā publiskā atbalsta intensitāte ir 38% (no 40% maksimāli iespējamās), siltumavotu rekonstrukcijas vai būvniecības gadījumā, vai 38% (no 40% maksimāli iespējamās), siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas vai būvniecības gadījumā.  Pārbaude tiek veikta, vērtējot projekta iesniedzēja sniegto informāciju projekta iesniegumā. |
| 1. par 1 procentpunktu – *1 punkts* | **1 punktu piešķir**, ja projekta iesniedzējs projekta veidlapā ir norādījis, ka projekta īstenošanai nepieciešamā publiskā atbalsta intensitāte ir 39% (no 40% maksimāli iespējamās), siltumavotu rekonstrukcijas vai būvniecības gadījumā, vai 39% (no 40% maksimāli iespējamās), siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas vai būvniecības gadījumā.  Pārbaude tiek veikta, vērtējot projekta iesniedzēja sniegto informāciju projekta iesniegumā. |
| 1. pieprasītā intensitāte netiek samazināta – *0 punktu* | **Punktus nepiešķir**, ja projekta iesniedzējs projekta veidlapā ir norādījis, ka projekta īstenošanai nepieciešamā publiskā atbalsta intensitāte ir maksimālā iespējamā jeb 40% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, siltumavotu rekonstrukcijas vai būvniecības gadījumā, vai 40% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas vai būvniecības gadījumā.  Pārbaude tiek veikta, vērtējot projekta iesniedzēja sniegto informāciju projekta iesniegumā. |
| **KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM** | | | |
| Nr.14 | Horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība”:  *Kritērijs nav izslēdzošs, var saņemt papildu punktus* |  | Pieņemot lēmumu par atbilstību kritērijam, tiek ņemta vērā informācija, kas norādīta PIV 3.3.sadaļā “Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts” un PIV 3.4.sadaļā “Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji”. |
| 14.1.projekta ietvaros tiks nodrošinātas zaļās darba vietas – *5 punkti* | **5 punktus piešķir,** ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir norādījis, ka projekta ietvaros tiks nodrošinātas zaļās darba vietas, kas atbilst Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajai metodikai 2014.-2020.gada Eiropas reģionālās attīstības fonda, Eiropas sociālā fonda un KF ieviešanas iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai 4.2. sadaļā noteiktajiem kritērijiem.  Metodika un kritēriji pieejami šeit: <http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/koh_f/nac_prog_2014_2020//metodika_HP_IA_DP_2015_2.zip> |
| 14.2.projekta ietvaros netiks nodrošinātas zaļās darba vietas – *0 punktu* | **Punktus nepiešķir,** ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumā nav norādījis informāciju attiecībā uz plānoto zaļo darba vietu radīšanu. |
|  |  | 14.3. projekta ietvaros tiks piemērots zaļais iepirkums – *5 punkti* | **5 punktus piešķir,** ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumā norādījis, ka projekta ietvaros veiktiem iepirkumiem tiks piemērots zaļais iepirkums (turpmāk- ZI). Iepirkumu procedūru dokumentācijā (nolikumu atlases kritērijos, vērtēšanas kritērijos, tehniskajās specifikācijās) tiks piemērots ZI, kas atbilst Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajai metodikai 2014.-2020.gada Eiropas reģionālās attīstības fonda, Eiropas sociālā fonda un KF ieviešanas iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai 4.1. sadaļā noteiktajiem kritērijiem.  Metodika un kritēriji pieejami šeit:  1)<http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/koh_f/nac_prog_2014_2020//metodika_HP_IA_DP_2015_2.zip>;  2)<http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm>. |
|  |  | 14.4.projekta ietvaros netiks piemērots zaļais iepirkums – *0 punktu* | **Punktus nepiešķir**, ja projekta iesniegumā nav norādīta informācija attiecībā uz plānoto zaļā iepirkuma izmantošanu. |
| **KOPĀ (maksimālais punktu skaits) – 100**  **Minimālais punktu skaits izslēdzošajos kritērijos - 25**  Ja projekta iesniegums nesasniedz noteikto minimālo punktu skaitu – 25 punkti izslēdzošajos kritērijos, tas tiek noraidīts.  Gadījumā, ja ir projektu iesniegumi ar vienādu punktu skaitu, tad priekšroka tiek dota tiem projektu iesniegumiem, kuri ir ar augstāku punktu skaitu kvalitātes kritērijā Nr.1, Nr.3, Nr.5 vai Nr.7 (atkarībā no plānotā darbības veida). Gadījumā, ja arī kvalitātes kritērijā Nr.1, Nr.3, Nr.5 vai Nr.7 ir iegūts vienāds punktu skaits, tiek salīdzināts vērtējums kvalitātes kritērijā Nr.10, Nr.11 vai Nr.12 (atkarībā no plānotā darbības veida), dodot priekšroku tam projekta iesniegumam, kurš ir ieguvis augstāko punktu skaitu. | | | |

1. **NB! Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika ir informatīvi skaidrojošs materiāls. Metodika satur pamatnorādījumus, pēc kuriem vadīties projekta izvērtēšamā.** [↑](#footnote-ref-2)
2. Konstatējot būtiskas neprecizitātes, nesakritības, kā rezultātā, precizējot projekta iesniedzējam atkārtoti un no jauna, būtu jāiesniedz projekta iesniegums, projekta iesniegumu noraida. [↑](#footnote-ref-3)
3. Tehniski precizējumi ir tādi precizējumi, kuru precizēšanas rezultātā nemainītos projekta iesniegums un kuru izvirzīšana kā nosacījums projekta iesniedzējam nav lietderīga. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ministru kabineta noteikumi “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi). [↑](#footnote-ref-5)
5. Kritērija ietvaros tiek pārbaudīta projekta iesniedzēja atbilstība noteiktajām finansējuma saņēmēja prasībām. [↑](#footnote-ref-6)
6. Vērtē atbilstoši VID datiem nākamajā 7. vai 25.mēneša datumā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa [↑](#footnote-ref-7)
7. Objektiem, kuru ietekmes uz vidi novērtējums ir nepieciešams, un darbībām, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums, saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (spēkā no 13.11.1998.). [↑](#footnote-ref-8)
8. Objektiem, kuru ietekmes uz vidi novērtējums ir nepieciešams, un darbībām, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums, saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (spēkā no 13.11.1998.). [↑](#footnote-ref-9)
9. Kritērijs uzskatāms par precizējamu tikai attiecībā uz tehniskiem, aritmētiskiem, redakcionāliem precizējumiem, kā arī gadījumos, ja iesniegta nepilnīga dokumentācija, lai pārliecinātos, vai projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs. [↑](#footnote-ref-10)
10. Objektiem, kuru ietekmes uz vidi novērtējums ir nepieciešams, un darbībām, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums, saskaņā ar 1998.gada 14.oktobra likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (spēkā no 13.11.1998.). [↑](#footnote-ref-11)
11. Objektiem, kuru ietekmes uz vidi novērtējums ir nepieciešams, un darbībām, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums, saskaņā ar 1998.gada 14.oktobra likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (spēkā no 13.11.1998.). [↑](#footnote-ref-12)
12. Kvalitātes kritēriju aprēķinos tiks izmantots SAM 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” tehniski ekonomiskā pamatojuma pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritēriju aprēķinos nepieciešamās vērtības” (veidlapa pieejama <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-1>) [↑](#footnote-ref-13)
13. Objektiem, kuru ietekmes uz vidi novērtējums ir nepieciešams, un darbībām, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums, saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (spēkā no 13.11.1998.). [↑](#footnote-ref-14)
14. Augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas novērtējums ir skaidrojošs apraksts, kas sagatavots saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 5.pantu un iekļauts būvprojektā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” vai apliecinājuma kartē inženierbūvēm saskaņā ar 2014. gada 16. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”. [↑](#footnote-ref-15)