4.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

| Darbības programmas nosaukums | Izaugsme un nodarbinātība |
| --- | --- |
| Prioritārā virziena numurs un nosaukums | 5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte |
| Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums | 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākums „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” |
| Projektu iesniegumu atlases veids | Atklāta projektu iesniegumu atlase |
| Atbildīgā iestāde | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |

Vispārīgie nosacījumi projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanai:

- Norāde par kritērija izvērtēšanai nepieciešamās informācijas atrašanās vietu projekta iesniegumā (projekta iesniegumā, tās pielikumos un papildus iesniedzamajos dokumentos) ir indikatīva un gadījumos, ja noteiktajā vietā informācija nav pieejama, nepieciešams izskatīt visu projekta iesniegumu un tā pielikumus pilnībā.

- Vērtējot projekta iesnieguma atbilstību kritērijiem, jāņem vērā tikai projekta iesniegumā (projekta iesniegumā un pielikumos) pieejamā informācija. Vērtējumu nevar balstīt uz pieņēmumiem vai citu informāciju, ko nav iespējams pārbaudīt vai pierādīt, vai kas neattiecas uz konkrēto projekta iesniegumu. Tomēr, ja vērtētāja rīcībā ir kāda publiski pieejama informācija, kas var ietekmēt projekta vērtējumu, jānorāda konkrēti fakti un informācijas avoti, kas pamato un pierāda vērtētāja sniegto informāciju.

- Vērtējot projektu iesniegumus, jāpievērš uzmanība projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotībai starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta. Ja informācija, kas norādīta projekta iesnieguma sadaļās ir atšķirīga, tad ir jāizvirza nosacījums par papildu skaidrojuma sniegšanu pie tā kritērija, uz kuru šī nesakritība ir attiecināma.

- Projektu iesniegumu vērtēšanā izmantojami:

  - darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” un darbības programmas papildinājums;

  - Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumi Nr. 514 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma „ Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi);

  - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma „ Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” (turpmāk – 5.4.1.1.pasākums) projektu iesniegumu atlases nolikums.

| 1. VIENOTIE KRITĒRIJI | Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P, N, N/A) | Vērtēšanas sistēma (Jā/ Jā ar nosacījumu/ Nē) | Skaidrojums atbilstības noteikšanai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Projekta iesniedzējs atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu projekta iesniedzējam izvirzītajām prasībām. | N | Jā | Vērtējums ir “Jā”, ja projekta iesniedzējs atbilst MK noteikumos projekta iesniedzējam izvirzītajām prasībām - projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir pašvaldības vai to iestādes. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neatbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu projekta iesniedzējam izvirzītajām prasībām. |
| 1.2. | Projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta datorrakstā. | N | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi ir aizpildīti datorrakstā (izņēmums ir, ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, tad projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas vai tās pilnvarotās personas paraksts tiek veikts pašrocīgi). |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesnieguma veidlapa nav aizpildīta datorrakstā. |
| 1.3. | Projekta iesniedzējam ir pietiekama administrēšanas, īstenošanas un finanšu kapacitāte projekta īstenošanai. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesnieguma 2.1. un 2.2.punktā raksturotā projekta ieviešanai nepieciešamā administrēšanas, īstenošanas un finanšu kapacitāte ir pietiekama. Administratīvā kapacitāte ir pietiekama, ja: -Projekta iesniegumā ir aprakstīts, ka cilvēkresursi spēs nodrošināt sekojošu funkciju realizāciju: iepirkumu, līgumu administrāciju, lietvedību, finanšu plānošanu, grāmatvedības uzskaiti, maksājumu pārbaudes un veikšanu, projekta norisi atbilstoši projekta iesniegumam pievienotajām metodikām, darbu progresa atskaišu un pārskatu sagatavošanu. -2.2. punktā ir iekļauts uzraudzības apraksts – darbību apraksts sekmīgai projekta īstenošanai, uzraudzības instrumenti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei. Finanšu kapacitāte ir pietiekama, ja: projekta iesnieguma veidlapas 2.1.punktā ir norādīti avoti projekta finansējuma nodrošināšanai, kā arī projekta pievienots pašvaldības lēmums par līdzfinansējuma nodrošināšanu (ja attiecināms); |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesnieguma veidlapā norādītā informācija neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar „Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu papildināt projekta iesnieguma veidlapu ar nepieciešamo informāciju. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 1.4. | Projekta iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim Latvijas Republikā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. | P (N/A) | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim (ja sadarbības partneris projekta ietvaros paredzēts) projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas katram atsevišķi, kas pārsniedz 150 euro. Kritērija vērtēšanā izmanto Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datu bāzi (http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR). Ņemot vērā, ka VID datu bāzē informācija par VID administrētajiem nodokļu parādiem tiek publicēta divreiz mēnesī, vērtēšanā nodokļu parāds VID datu bāzē tiek pārbaudīts VID noteiktajā publicēšanas dienā, kas ir tuvākais pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapā norāda pārbaudes datumu, ja ir, nodokļa parāda summu. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim (ja sadarbības partneris projekta ietvaros paredzēts) ir nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas katram atsevišķi ir lielāks par 150 euro, projekta iesniegumu novērtē ar „Jā, ar nosacījumu”” un izvirza nosacījumu veikt nodokļa parāda nomaksu. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |

| 1.5. | Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks: |
| --- | --- |
| 1.5.1. | tas ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā), t.sk. projekta iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, pievienojot pilnvarojumu (ja attiecināms), | P |  | N/A Atbilstoši MK noteikumu Nr.514 16.punktam projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu sadarbības iestādē elektroniski, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020.gadam. |
| 1.5.2. | tas ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā) t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu pilnvarojumu (ja attiecināms). | P |  | N/A Atbilstoši MK noteikumu Nr.514 16.punktam projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu sadarbības iestādē elektroniski, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020.gadam. |
| 1.5.3. | tas ir iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesniegums ir iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam (https://ep.esfondi.lv). |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekts nav iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.– 2020.gadam, vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”, lēmumā izvirzot nosacījumu projektu iesniegt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020.gadam. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 1.6. | Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumiem Nr.784 “Kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” noteiktajām prasībām, projekta iesniegumam ir pievienoti visi projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktie iesniedzamie dokumenti un tie ir sagatavoti latviešu valodā vai tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja: projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā ir izmantota veidlapa, kas pievienota projektu iesniegumu atlases nolikumam; projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi ir sagatavoti latviešu valodā; ja kāda no projekta iesnieguma sadaļām vai kāds no projekta iesnieguma dokumentiem nav latviešu valodā, ir pievienots tulkojums latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā; projekta iesnieguma veidlapai ir pievienoti visi pielikumi, kas noteikti projektu iesniegumu atlases nolikumā kā iesniedzamie dokumenti: 1.pielikums “Projekta īstenošanas laika grafiks”; 2.pielikums “Finansēšanas plāns”; 3.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums”; 4.pielikums “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana” (ja attiecināms); apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (atbilstoši atlases nolikuma 1.pielikuma veidlapai); izmaksu un ieguvumu analīze (attiecināms, ja projektā plānoti ieņēmumi); Kartogrāfiskais materiāls un tabula, kurā norādīta īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānā (turpmāk – dabas aizsardzības plāns) plānotās infrastruktūras sasaiste ar projektā plānoto infrastruktūru, kā arī zemes vienību kadastra apzīmējumi, kuros plānots veikt ieguldījumus; Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegts atzinums/-i: par projektā plānoto darbību atbilstību dabas aizsardzības plāna mērķim: par kompleksu pieeju projekta darbību plānošanā, pārbaudot, vai ir paredzēta ne tikai Natura 2000 teritorijas pieejamību veicinošas, bet arī atbilstošas antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve, tai skaitā izvietojot informatīvus objektus; par projekta ietekmes uz iznākuma rādītāju aprēķina atbilstību pārvaldes izstrādātajai metodikai; projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti par nekustamajiem īpašumiem, kuros projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus īpašumā, ja īpašumtiesības nav nostiprināta zemesgrāmatā; Ja infrastruktūras būvniecība paredzēta nekustamajā īpašumā, kas nav projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā, dokumenti (piemēram, noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums vai parakstīts nodomu protokols par nomu, ja projekts tiks finansēts), kas pierāda, ka ir panākta vienošanās ar zemes īpašnieku (-iem) par nekustamā īpašuma nomu vai atsevišķu nelielu infrastruktūras objektu, kā norādes, informācijas zīmes, informācijas stendi, izvietošanu vismaz uz termiņu, kas norādīts kā plānotais infrastruktūras kalpošanas ilgums.; Pamatojums un apliecinājums par infrastruktūras kalpošanas laiku, ja tas ir lielāks par MK noteikumu 37.6.apakšpunktā obligāti noteikto (5 gadi pēc noslēguma maksājuma veikšanas); Projekta rezultātu uzturēšanas plāns (uzturēšanas un atjaunošanas (t.sk. gadījumā, ja notikusi infrastruktūras bojāšana) pasākumi un to finansēšanas avots), ja nav veikta projekta izmaksu un ieguvumu analīze; projekta plānotās ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums (ja tas netiek veikts izmaksu un ieguvumu analīzes ietvaros); Pašvaldības lēmums par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu un finansējuma avotiem; Plānotā veselības maršruta risinājums (apraksts) (ja attiecināms); Sadarbības līgums ar projekta sadarbības partneri (ja attiecināms), kas cita starpā atrunā jautājumus par sadarbību projekta rezultātu sasniegšanā un uzturēšanā projekta pēcuzraudzības periodā; Dokumenti, kas pierāda projekta gatavības stadiju, ja tiek nodrošināta augstāka gatavības pakāpe nekā obligāti nepieciešamā, ja šī informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā: Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera, ja attiecināms, apliecinājums par tiesībām veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi (attiecināms uz infrastruktūras izbūvi, par kuru uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ir izstrādāts tehniskais projekts) un/vai projekta iesniedzēja apliecinājums par šādu tiesību iegūšanu pirms būvdarbu uzsākšanas (attiecināms uz infrastruktūras izbūvi, par kuru uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu nav izstrādāts tehniskais projekts); Projekta iesniedzēja apliecinājums, ka tiks ievērots Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātais infrastruktūras vienotais stils kas pieejams tīmekļvietnē http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/ Informācija (tabula) par zemes kadastra vienībām, kurās tiek īstenots projekts, un to īpašniekiem. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesniegums un pievienotie pielikumi neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar „Jā, ar nosacījumu”, nosakot šādus nosacījumus: ja nav izmantota atbilstoša projekta iesnieguma veidlapa, jāiesniedz precizēta atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumiem Nr.784 “Kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” noteiktajām prasībām, kas pievienota projektu iesniegumu atlases nolikumam; ja kāda no projekta iesnieguma veidlapas sadaļām vai kāds no pielikumiem nav latviešu valodā, tam ir pievienots Valsts valodas likumā noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā ar tulkojuma notariālu apliecinājumu, vai zvērināta tulka/tulkotāja apliecinājumu, vai tulka/tulkotāja apliecinājumu (atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā); ja kāds no pielikumiem nav pievienots atbilstošs vai nav pievienots, tad jāiesniedz precizēts pielikums. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 1.7. | Projekta iesnieguma finanšu dati ir norādīti euro. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesniegumā finanšu dati ir norādīti euro. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesniegumā norādītā informācija neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar „Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu finanšu datus norādīt euro. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 1.8. | Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un ir atbilstošs MK noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu un projekta iesnieguma veidlapas prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1.pielikumā. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesnieguma 2. un 3.pielikumā: norādītais finansējums ir aritmētiski precīzs, t.sk. ir ievēroti izmaksu apmēra ierobežojumi; finanšu aprēķins ir izstrādāts atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām, t.i., aizpildītas visas ailes (norādot gan vienas vienības izmaksu pielietojumu, gan daudzumu, mērvienību, attiecīgās projekta darbības numuru, izmaksu veidu (attiecināmas, neattiecināmas izmaksas), izmaksu pozīcijas summu gan absolūtos skaitļots, gan procentuāli, gan arī pievienotās vērtības nodokli); finanšu aprēķins norādīts ar diviem cipariem aiz komata; ir nodrošināta savstarpēja finansējuma apmēra atbilstība projekta iesnieguma veidlapas 2. un 3.pielikumā. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesniegumā norādītā informācija neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar „Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu veikt atbilstošus precizējumus. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 1.9. | Projekta iesniegumā paredzētais ES fonda finansējuma apmērs atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu projektam noteiktajam ES fonda finansējuma apmēram. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesnieguma veidlapas 2. un 3.pielikumā norādītais ERAF finansējums nepārsniedz MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteikto maksimālo ES fonda finansējuma apmēru. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesniegumā norādītā informācija neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar „Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu precizēt projekta iesnieguma veidlapas pielikumos finansējuma apmēru. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 1.10. | Projekta iesniegumā norādītā ES fonda atbalsta intensitāte nepārsniedz MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteikto ES fonda maksimālo atbalsta intensitāti. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesnieguma 2. un 3.pielikumā projekta maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85% no projekta attiecināmā finansējuma un nacionālais (pašvaldību finansējums, valsts, privātais finansējums) līdzfinansējums ir vismaz 15% no projekta attiecināmā finansējuma. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesnieguma veidlapā norādītā informācija neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar „Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu veikt atbilstošus precizējumus. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 1.11. | Projekta iesniegumā iekļautās kopējās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, plānotās atbalstāmās darbības un izmaksu pozīcijas atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteiktajām, t.sk. nepārsniedz noteikto izmaksu pozīciju apjomus un: 1.11.1. ir saistītas ar projekta īstenošanu; 1.11.2. ir nepieciešamas projekta īstenošanai (projektā norādīto darbību īstenošanai, mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai, definētās problēmas risināšanai); 1.11.3. nodrošina projektā izvirzītā mērķa un rādītāju sasniegšanu. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja: projekta iesnieguma veidlapas 1.1.punktā, 2. un 3.pielikumā plānotās izmaksas (t.sk. kopējās attiecināmās, kopējās neattiecināmās un kopējās izmaksas) atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajām; projekta iesnieguma veidlapas 1.1., 1.5.punktā un 1.pielikumā norādītās plānotās darbības atbilst MK noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām; projekta iesnieguma veidlapas 3.pielikumā plānoto izmaksu apjoms nepārsniedz MK noteikumos noteiktos izmaksu ierobežojumus gan procentuāli, gan uz vienu vienību; projekta iesnieguma veidlapas 3.pielikumā norādītās tiešās un netiešās attiecināmās izmaksas, t.sk. ierobežojumi, atbilst MK noteikumos noteiktajam izmaksu dalījumam tiešajās un netiešajās izmaksās; projekta iesnieguma veidlapas 3.pielikumā iekļautās izmaksu pozīcijas ir sadalītas apakšpozīcijās un izmaksu vienībās (ja to ir iespējams izdarīt), atbilstoši pievienotajai būvdarbu tāmei; projekta iesnieguma veidlapas 3.pielikumā iekļautās neattiecināmās izmaksas ir aritmētiski pareizi aprēķinātas un pamatotas; Papildus: 1.11.1.apakškritērija gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapas 3.pielikumā plānotās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu (t.i., bez tām nav iespējams īstenot konkrēto projekta darbību), to raksturo projekta darbību apraksts gan attiecībā uz mērķa grupas iesaisti projektā, gan arī projekta īstenošanas un administrēšanas personāla darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu projekta īstenošanu; 1.11.2.apakškritērija gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapas 3.pielikumā iekļautās izmaksu pozīcijas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamību projekta iesnieguma veidlapas 1.2., 1.3., 1.4.punktu aprakstā pamato mērķa grupas vajadzības, 1.1., 1.5., 1.6.punktu aprakstā projekta darbības un to ietvaros sasniedzamie rezultāti, 1.6.punkta aprakstā projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji, 2.1.punkta aprakstā projekta īstenošanas kapacitāte, 5.punkta aprakstā plānotie publicitātes pasākumi, 1.pielikumā projekta laika plānojums; 1.11.3.apakškritērija gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapas 3.pielikumā plānotās izmaksas nodrošina projektā izvirzītā mērķa, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu (t.i., bez tām nav iespējams sasniegt projekta mērķi, rezultātu un izvirzītos rādītājus). |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesniegumā sniegtā informācija liecina, ka projektā plānotās izmaksas un darbības nav atbilstošas MK noteikumos noteiktajiem nosacījumiem, tās nav saistītas ar projekta īstenošanu, vai nav nepieciešamas projekta īstenošanai, kā arī nenodrošina projekta mērķa un rādītāju sasniegšanu, vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”, izvirza nosacījumu veikt atbilstošu precizējumu. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 1.12. | Projekta īstenošanas termiņi atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja: projekta īstenošanas termiņš saskaņā ar projekta iesnieguma 2.3.punktu, 1. un 2.pielikumu minēto nepārsniedz MK noteikumos noteikto – 2018.gada 31.decembri. projekta iesnieguma veidlapas 1.pielikumā “Projekta īstenošanas laika grafiks” katrai projekta darbībai (tajā skaitā projekta administrēšanai, informācijas un publicitātes pasākumiem) ir norādīts īstenošanas ilgums pa ceturkšņiem, kopējais ieviešanas laiks atbilst projekta iesnieguma 2.3.punktā norādītajam kopējam projekta īstenošanas ilgumam; projekta iesnieguma veidlapas 2. pielikumā plānotais finansējums sadalījumā pa gadiem atbilst projekta iesnieguma veidlapas 1.pielikuma laika grafikā plānotajam; projekta iesnieguma veidlapas 3.pielikuma galvenajām izmaksu pozīcijām (līgumiem) ir norādīts atbilstošs plānotais ieviešanas laiks projekta iesnieguma veidlapas 1.pielikuma laika grafikā. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesnieguma veidlapā norādītā informācija neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar „Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu precizēt projekta īstenošanas ilgumu, projekta darbību plānojumu pa ceturkšņiem. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 1.13. | Projekta mērķis atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajam mērķim. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesnieguma veidlapas 1.2. punktā minētā informācija par projekta mērķi, kā arī projektā plānotajām darbībām liecina, ka tas atbilst MK noteikumos noteiktajam specifiskā atbalsta mērķim – mazināt antropogēnās slodzes, tostarp tūrisma, eitrofikācijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesnieguma veidlapā norādītais projekta mērķis neatbilst MK noteikumos noteiktajam mērķim, projekta iesniegumu novērtē ar „Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu precizēt projekta mērķi, lai tas atbilstu specifiskā atbalsta mērķim. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 1.14. | Projekta iesniegumā plānotie sasniedzamie rezultāti un uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti un izmērāmi un tie sekmē MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteikto rādītāju sasniegšanu. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesnieguma veidlapas 1.6.punktā ir norādīti pamatoti (skaidri izriet no projekta darbībām), precīzi definēti un izmērāmi projekta uzraudzības rādītāji. Tiem ir noteikta sasniedzamā mērvienība un skaitliskā vērtība. Projekta iesniegumā minētie uzraudzības rādītāji sekmē MK noteikumos noteikto uzraudzības rādītāju: iznākuma rādītāja, horizontālā principa rādītāja, sasniegšanu. Specifiskā atbalsta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” uzraudzības rādītājs un tā sasniedzamā vērtība atbilst projektam sasniedzamajam iznākuma rādītājam. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesniegums neatbilst minētajām prasībām, vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”, izvirza nosacījumu veikt atbilstošu precizējumu: precizēt projekta iesnieguma veidlapas 1.5.punktu, katrai projekta darbībai norādot pamatotu, precīzi definētu vai izmērāmu rezultātu; precizēt projekta iesnieguma veidlapas 1.6.punktu norādot pamatotus, precīzi definētus un izmērāmus uzraudzības rādītājus. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 1.15. | Projekta iesniegumā plānotās projekta darbības: |
| 1.15.1. | atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteiktajam un ir saistītas ar projektā paredzētajām atbalstāmajām darbībām, | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesnieguma veidlapas 1.5.punktā norādītās projekta darbības atbilst MK noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām. 1.15.2.apakškritērijā vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesnieguma 1.5.punktā: projekta darbības ir precīzi definētas, t.i., no darbību nosaukumiem var spriest par to saturu, plānotais darbību īstenošanas ilgums ir samērīgs un atbilstošs; projekta darbības ir pamatotas, t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu. Bez kādas no darbībām projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšana nav iespējama. Katras darbības aprakstā ir pamatota tās nepieciešamība, aprakstīta tās ietvaros plānotā rīcība; projekta darbības ir vērstas uz projekta iesnieguma veidlapas 1.3.punktā aprakstīto problēmu risinājumu. |
| 1.15.2. | ir precīzi definētas un pamatotas, un tās risina projektā definētās problēmas. |  |  |  |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesniegums neatbilst visām minētajām prasībām, vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”, izvirzot atbilstošu nosacījumu: 1.15.1.apakškritērija gadījumā – precizēt projekta iesnieguma 1.5.punktu, nodrošinot projekta darbību un to aprakstu atbilstību MK noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām; 1.15.2.apakškritērija gadījumā – precizēt projekta darbības vai to aprakstu, tādejādi nodrošinot, ka tās tieši sekmē projekta mērķa, rezultātu vai rādītāju sasniegšanu vai tās ir vērstas uz projekta iesnieguma veidlapas 1.3.punktā aprakstīto problēmu risinājumu. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 1.16. | Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 noteiktajam. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesnieguma veidlapas 5.punktā norādītie informācijas un publicitātes pasākumi atbilst Vispārējās regulas nosacījumiem un Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana”, t.i.: sabiedrībai redzamā vietā paredzēts izvietot vismaz vienu plakātu ar informāciju par projektu (minimālais izmērs A3), tostarp par finansiālo atbalstu no ERAF; finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē (ja tāda ir izveidota) paredzēts publicēt aprakstu par projekta īstenošanu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem. Norādītajiem informācijas un publicitātes pasākumiem ir sniegts pasākuma apraksts (t.i., ko šis pasākums ietver, kas to īstenos, cik bieži), īstenošanas periods (piemēram, visu projekta īstenošanas laiku, konkrētus gada ceturkšņus), kā arī pasākumu skaits. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesnieguma veidlapā norādītā informācija neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar „Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu precizēt informācijas un publicitātes pasākumu uzskaitījumu un aprakstu. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā |
| 1.17. | Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesnieguma veidlapas 2.4.punktā: ir identificēti un analizēti projekta īstenošanas riski vismaz šādā griezumā: finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas riski. Var būt norādīti arī citi riski; sniegts katra riska apraksts, t.i., konkretizējot riska būtību, kā arī raksturojot, kādi apstākļi un informācija pamato tā iestāšanās varbūtību; katram riskam ir norādīta tā ietekme (augsta, vidēja, zema) un iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema); katram riskam ir norādīti plānotie un ieviešanas procesā esošie riska novēršanas/mazināšanas pasākumi, t.sk., raksturojot to īstenošanas biežumu un atbildīgos. Šis kritērijs nosaka nepieciešamību pārliecināties, ka risku novērtējums ir veikts, to mazinoši pasākumi ir noteikti. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesnieguma veidlapā norādītā informācija neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar „Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu papildināt risku uzskaitījumu un to aprakstu, norādīt to ietekmi un iestāšanās varbūtību, kā arī noteikt vai precizēt riskus mazinošos pasākumus. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā |
| 1.18. | Projekta iesniedzējs apņemas nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu un nodrošināt līdzekļus rezultātu uzturēšanai pēc projekta īstenošanas pabeigšanas atbilstoši MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteiktajiem termiņiem. | P | Jā | Vērtējums ir “Jā”, ja projekta iesnieguma veidlapas 6.1.punktā skaidri parādīts, kā projekta iesniedzējs plāno nodrošināt projekta rezultātu uzturēšanu un nodrošināt tam nepieciešamo finansējumu, atbilstoši MK noteikumos uzstādītajām prasībām. Projekta iesniedzējs nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju, nodrošinot, ka sasniegto rezultāti tiks nodrošināti vismaz 5 gadus jeb projektā pierādīto infrastruktūras kalpošanas laiku pēc projekta pabeigšanas. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesniegums neatbilst minētajām prasībām, vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”, izvirza atbilstošu nosacījumu papildināt/precizēt projekta rezultātu uzturēšanas aprakstu. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā |
| 1.19. | Projekta sadarbības partneris atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteiktajām prasībām (attiecināms, ja prasības izvirzītas MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu) | P, N/A | Jā | Vērtējums ir “Jā”, ja projekta iesnieguma 1.9. punktā sniegtā informācija liecina, ka projekta sadarbības partneris atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteiktajām prasībām. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta sadarbības partneris neatbilst minētajām prasībām, vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”, izvirza atbilstošu nosacījumu. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā |
| 1.20. | Projekta iesniegumā ir definētas projekta sadarbības partnera plānotās darbības projekta ietvaros un tās atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām. | P, N/A | Jā | Vērtējums ir “Jā”, ja projekta iesnieguma 1.5.punktā un/vai sadarbības līgumā ir definētas projekta sadarbības partnera plānotās darbības projekta ietvaros un tās atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesniegumā norādītās projekta sadarbības partnera plānotās darbības projekta ietvaros neatbilst minētajām prasībām, vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu”, izvirza atbilstošu nosacījumu papildināt/precizēt sadarbības partnera plānotās darbības. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā |
| 1.21. | Projekta iesniedzējs apņemas nodrošināt sasniegto rezultātu ilgtspēju pēc projekta pabeigšanas atbilstoši MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteiktajiem termiņiem. | P | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesnieguma veidlapas 6.2. punktā skaidri parādīts, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja, atbilstoši MK noteikumos norādītajām prasībām. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesnieguma veidlapā norādītā informācija neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar „Jā, ar nosacījumu” un izvirza atbilstošu nosacījumu papildināt/precizēt informāciju par projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā |
| 1.22. | Projekta iesniegumā ir ietverta informācija par plānoto demarkāciju ar citiem līdzīgiem projektiem (projekta iesniedzēja vai citu subjektu īstenotiem) vai atbalsta pasākumiem. | P | Jā | Vērtējums ir “Jā”, ja projekta iesnieguma 2.5.puntā ir informācija par plānoto demarkāciju ar citiem līdzīgiem projektiem (projekta iesniedzēja vai citu subjektu īstenotiem) vai atbalsta pasākumiem. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesnieguma veidlapā norādītā informācija neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar „Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu papildināt/precizēt informāciju par plānotajām darbībām. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 2. SPECIFISKIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI | Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P, N, N/A1) | Skaidrojums atbilstības noteikšanai |
| 2.1. | Īpaši aizsargājamajai dabas teritorijai, kurā paredzēta infrastruktūras izveide, ir atbilstoši normatīviem aktiem izstrādāts, apstiprināts un spēkā esošs dabas aizsardzības plāns. | P | Jā | Vērtējums ir “Jā”, ja Natura 2000 teritorijā, kurā projekta ietvaros ir plānotas darbības, ir izstrādāts un spēkā esošs dabas aizsardzības plāns. Dabas aizsardzības plāni ir pieejami un to statuss ir redzams Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē - http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/ |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē – http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/ ievietotā informācija neapstiprina, ka Natura 2000 teritorijai, par kuru iesniegts projekta iesniegums, ir atbilstošs dabas aizsardzības plāna statuss, projekta iesniegumu novērtē ar “Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu iesniegt dokumentu, piemēram, vides un reģionālās attīstības ministra rīkojumu par dabas aizsardzības plāna apstiprināšanu vai pagarināšanu, kas apliecina dabas aizsardzības plāna spēkā esamību. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja Natura 2000 teritorijā, kurā projekta ietvaros ir plānotas darbības, nav izstrādāts un spēkā esošs dabas aizsardzības plāns. Projekta iesniegums tiek noraidīts. Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 2.2. | Projektā paredzētās darbības ir saskaņā ar dabas aizsardzības plānu un infrastruktūra tiek plānota kompleksi. | P | Jā | Vērtējums ir “Jā”, ja projektā plānoto pasākumu atbilstību dabas aizsardzības plānam apliecina Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegts atzinums par projektā plānoto darbību atbilstību dabas aizsardzības plānam un par kompleksas pieejas piemērošanu infrastruktūras plānošanā. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projektā plānoto pasākumu atbilstību dabas aizsardzības plānam un kompleksu pieeju to plānošanai nav apliecinājusi Dabas aizsardzības pārvalde, bet pēc projekta iesniegumam pievienotā kartogrāfiskā materiāla ir redzams, ka projektā plānotās darbības atbilst dabas aizsardzības plānam, projekta iesniegumu novērtē ar “Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu iesniegt attiecīgo Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 2.3. | Nekustamais īpašums, kurā paredzēta infrastruktūras izveide, pieder projekta iesniedzējam vai projekta sadarbības partnerim, vai ir panākta vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tā tiesisko valdītāju par nekustamā īpašuma nomu vismaz uz termiņu, kas norādīts kā plānotais infrastruktūras kalpošanas ilgums, un nekustamā īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, ja attiecināms. | P | Jā | Vērtējums ir “Jā”, ja nekustamais īpašums, uz kurā paredzēta infrastruktūras izveide, pieder projekta iesniedzējam vai projekta sadarbības partnerim vai arī ir panākta vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tā tiesisko valdītāju par nekustamā īpašuma nomu, un gadījumā, ja nekustamais īpašums nav valsts vai pašvaldības īpašumā, nekustamā īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Ja nekustamais īpašums, uz kura paredzēta infrastruktūras izveide, pieder projekta iesniedzējam vai projekta sadarbības partnerim, atbilstību kritērijam vērtē pēc Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā norādītās informācijas. Gadījumā, ja nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, vērtē pēc projekta pielikumā pievienotajiem dokumentiem. Ja nekustamais īpašums, uz kura paredzēta infrastruktūras izveide, nepieder projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim, atbilstību kritērijam vērtē pēc vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tā tiesisko valdītāju par nekustamā īpašuma nomu, kā arī pēc Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā norādītās informācijas pārbauda, vai nekustamā īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Dokumentiem jāpierāda, ka panākta vienošanās ar zemes īpašnieku (-iem) par nekustamā īpašuma nomu vismaz uz termiņu, kas norādīts kā plānotais infrastruktūras kalpošanas ilgums. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesniegumā un pielikumā norādītā informācija neatbilst minētajām prasībām, projekta iesniegumu novērtē ar “Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu iesniegt attiecīgos zemes piederību apliecinošos dokumentus. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 2.4. | Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir apliecinājis, ka tiks ievērots Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātais infrastruktūras vienotais stils. | P | Jā | Vērtējums ir “Jā”, ja projekta iesnieguma pielikuma apliecinājumā un/vai projekta iesnieguma aprakstā sniegtā informācija apliecina, ka tiks ievērots Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātais infrastruktūras vienotais stils atbilstoši projekta iesniegšanas brīdī aktuālajai rokasgrāmatas “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils” versijai (tīmekļvietne: http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/) |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesnieguma pielikumā nav pievienots apliecinājums vai projekta iesnieguma informācija ir pretrunīga, tad vērtējums ir “Jā, ar nosacījumu” un izvirza nosacījumu pievienot apliecinājumu, precizēt apliecinājumu vai informāciju projekta iesniegumā. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 2.5. | Projekta iesniedzējs ir veicis izmaksu ieguvumu analīzi, ja projektā plānoti ieņēmumi. | P, N/A | Jā | Vērtējums ir „Jā”, ja projekta iesniegumam pievienota izmaksu ieguvumu analīze, kas sagatavota atbilstoši VARAM izstrādātajām prasībām, kas noteiktas MK noteikumos, kā arī publicētas VARAM mājas lapā (tīmekļvietne: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18641) Izmaksu ieguvumu analīzei jāpierāda, ka ieņēmumi projektā nepārsniedz infrastruktūras uzturēšanas izdevumus. Izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošanā ir izmantoti aktuālie makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes atbilstoši normatīvajiem aktiem publiskās un privātās partnerības jomā. Izmaksu un ieguvumu analīze ir minimālā prasība projektam, ja projektā ir plānoti ieņēmumi. Prasība par izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanu projektam nav obligāta, ja projektā nav plānots gūt ieņēmumus. |
|  |  |  | Jā, ar nosacījumu | Ja projekta iesniegums neatbilst prasībām, kas izvirzītas, lai 2.5.kritērijā saņemtu vērtējumu „Jā”, vērtējums ir „Jā, ar nosacījumu” un lēmumā izvirza atbilstošu nosacījumu, sagatavot vai papildināt, vai precizēt projekta izmaksu un ieguvumu analīzi. |
|  |  |  | Nē | Vērtējums ir „Nē”, ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietvertos nosacījumus vai pēc nosacījumu izpildes joprojām neatbilst izvirzītajām prasībām, vai arī nosacījumus neizpilda atkārtotajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā. |
| 3. KVALITĀTES KRITĒRIJI | Vērtēšanas sistēma | Skaidrojums atbilstības noteikšanai |
|  | Punktu skaits |  |
| 3.1. | Projekta gatavības pakāpe: | Jāiegūst vismaz 1 punkts Kritērija vērtēšanai izmanto informāciju projekta iesnieguma veidlapas 1.5. un/vai 2.2. punktā, projekta iesniegumam pievienotos pielikumus un/vai vienotajā būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju. Nosakot atbilstību kritērijam, ja ir vairākas projektēšanas dokumentācijas (projektā ir plānotas gan 1., gan 2. grupas ēkas un ir sagatavots gan būvprojekts/ būvprojekts minimālā sastāvā, gan apliecinājuma karte/paskaidrojuma raksts), tiek ņemta vērā tā projektēšanas dokumenta stadija, kuram ir zemāka gatavības pakāpe. Lai iegūtu vērtējumu – 4, visai projektēšanas dokumentācijai ir jābūt tādā stadijā, lai varētu uzsākt projektā plānotos būvniecības darbus. Ja projekta iesniegums nesaņem vērtējumu vismaz 1 punkts, projekta iesniegums tiek noraidīts. |
| 3.1.1. | būvvaldē nav iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā vai apliecinājuma karte/paskaidrojuma raksts par projektā plānotajām 1.grupas būvēm; | 0 |  |
| 3.1.2. | projektam ir zema gatavība uzsākšanai: būvvaldē ir iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā vai apliecinājuma karte/paskaidrojuma raksts par projektā plānotajām 1.grupas būvēm; | 1 |  |
| 3.1.3. | projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai: ir saņemta būvatļauja un tajā ir norādīti būvprojektēšanas nosacījumi; | 2 |  |
| 3.1.4. | projektam ir augsta gatavība uzsākšanai: būvatļaujā ir izdarīta atzīme par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi un norādīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un/vai ir saņemta apliecinājuma karte/paskaidrojumu raksts ar būvvaldes atzīmi par ieceres akceptu projektā plānotajām 1.grupas būvēm. | 4 |  |
| 3.2. | Plānotās infrastruktūras kalpošanas ilgums – ilgtspējīgas lietošanas novērtējums: | Jāiegūst vismaz 1 punkts Kritērija vērtēšanai izmanto informāciju, kas iekļauta projekta iesnieguma 6.1.punktā un projekta pielikumā, t.sk., projekta izmaksu un ieguvumu analīzi. Projekta iesniedzējs saņem vērtējumu – 1 punkts, ja projekta iesniegumā norādītais infrastruktūras kalpošanas ilgums ir 5 gadi, kā arī, ja norādītais kalpošanas ilgums ir lielāks, bet projekta iesniegumam nav pievienoti atbilstoši kalpošanas ilgumu pamatojošie dokumenti, t.sk., ja veiktā izmaksu un ieguvumu analīze, ja tā ir attiecināma, to nepierāda. Ja tiek paredzēts ilgāks infrastruktūras kalpošanas laiks par 5 gadiem, projekta iesniegumam pievieno: gadījumā, kad nav izstrādāts un akceptēts būvprojekts: projekta iesniedzēja pamatojums un apliecinājums par plānoto infrastruktūras kalpošanas laiku, ko apliecina arī izmaksu un ieguvumu analīze, ja tā attiecināma; gadījumā, ja ir sagatavots būvprojekts: sertificēta būveksperta atzinums, kas pierāda, ka attiecīgais infrastruktūras izbūves risinājums nodrošinās noteikto infrastruktūras kalpošanas ilgumu, nodrošinot atbilstošu uzturēšanu, ko pierāda arī veiktā izmaksu un ieguvumu analīze, ja tā attiecināma. Ja projekta iesniegums nesaņem vērtējumu vismaz 1 punkts, projekta iesniegums tiek noraidīts. |
| 3.2.1. | izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir mazāks par 5 gadiem no projekta pabeigšanas; | 0 |  |
| 3.2.2. | izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir 5 gadi (ieskaitot) no projekta pabeigšanas; | 1 |  |
| 3.2.3. | izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir paredzēts no 6 līdz 7 gadi (ieskaitot) no projekta pabeigšanas un projekta iesniegumam ir pievienots pamatojums un apliecinājums plānotajam infrastruktūras kalpošanas laikam; | 2 |  |
| 3.2.4. | izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir vismaz 8 gadi no projekta pabeigšanas un projekta iesniegumam ir pievienots pamatojums un apliecinājums plānotajam infrastruktūras kalpošanas laikam. | 3 |  |
| 3.3. | Ietekme uz iznākuma rādītāja sasniegšanu – projekta ieguldījumu efektivitāte (iznākuma rādītāja sasaiste ar finansējumu): | Jāiegūst vismaz 1 punkts Lai nodrošinātu kopējo 5.4.1.1.pasākuma iznākuma rādītāja sasniegšanu projekta attiecināmais ERAF finansējums nevar pārsniegt 1300 euro uz 1 ha projekta infrastruktūras ietekmētās teritorijas. To aprēķina projekta iesniedzējs atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes metodikai, un šo aprēķinu ir akceptējusi Dabas aizsardzības pārvalde. Projekta ieguldījumu efektivitāte tiek iegūta, projektā plānoto ERAF finansējumu attiecinot pret aprēķināto iznākuma rādītāju - plānotās infrastruktūras labvēlīgi ietekmēto dzīvotņu platību. Ja projekta iesniegumā norādītā iznākuma rādītāja skaitliskā vērtība nesakrīt ar Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtajā atzinumā par projekta pieteicēja veiktā iznākuma rādītāja aprēķina atbilstību metodikai norādīto skaitlisko vērtību, par pamatu tiek ņemta Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtajā atzinumā minētā skaitliskā vērtība. Ja projektā plānotais ERAF ieguldījums uz 1 ha labvēlīgi ietekmētās dzīvotņu platības ir mazāks vai vienāds ar 1300 euro, projekta iesniegums kritērijā saņem punktus. Ja projektā plānotais ERAF ieguldījums uz 1 ha labvēlīgi ietekmētās dzīvotņu platības ir lielāks vai vienāds ar 1301 euro, projekta iesniegums nesaņem punktus. Veicot ERAF finansējuma izlietojuma uz 1 ha labvēlīgi ietekmētās dzīvotņu platības aprēķinu, iegūtie rezultāti tiek noapaļoti līdz veseliem euro. Ja iegūtā aprēķina rezultātā pirmais skaitlis aiz komata ir 5 vai vairāk, rezultātu noapaļo uz augšu, bet, ja rezultātā pirmais cipars aiz komata ir 4 vai mazāk, rezultātu noapaļo uz leju (piemēram, rezultātu 1285,5 noapaļo uz 1286, bet rezultātu 1285,4 noapaļo uz 1285). Ja projekta iesniegums nesaņem vērtējumu vismaz 1 punkts, projekta iesniegumu noraida. |
| 3.3.1. | Projekta ieguldījumi, lai dzīvotnei panāktu labāku aizsardzības pakāpi, uz 1 ha ietekmētās teritorijas ir 1 301 euro ERAF finansējuma vai vairāk; | 0 |  |
| 3.3.2. | Projekta ieguldījumi, lai dzīvotnei panāktu labāku aizsardzības pakāpi, uz 1 ha ietekmētās teritorijas ir no 1 101 euro līdz 1 300 euro ERAF finansējuma; | 1 |  |
| 3.3.3. | Projekta ieguldījumi, lai dzīvotnei panāktu labāku aizsardzības pakāpi, uz 1 ha ietekmētās teritorijas ir no 901 euro līdz 1 100 euro ERAF finansējuma; | 2 |  |
| 3.3.4. | Projekta ieguldījumi, lai dzīvotnei panāktu labāku aizsardzības pakāpi, uz 1 ha ietekmētās teritorijas ir 900 euro ERAF finansējuma vai mazāk. | 3 |  |
| 3.4. | Ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums: | Jāiegūst vismaz 1 punkts Kritērija vērtēšanai izmanto informāciju projekta pielikumā. Ja projekta pielikumā ir pievienots vispārīgs plānotā projekta ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums aprakstošā formā, kas pamato ietekmi uz galvenajiem ietekmētajiem faktoriem piemēram, rekreācijas resursiem, uzņēmējdarbību un tml., un paredzamā ietekme ir pozitīva, projekta iesniegums saņem vērtējumu – 1 punkts. Piemēram, ir pamatots, ka projekta rezultātā vide būs kļuvusi tūristiem pievilcīgāka, būs pieaudzis rekreācijas potenciāls vai būs sekmēta piekļuve teritorijai un līdz ar to ir paredzams, ka palielināsies tūristu skaits jeb, ka tūrisms saglabāsies līdzšinējā līmenī, taču tiks palielināts uzturēšanās ilgums Natura 2000 teritorijā, kas radīs pozitīvu ietekmi uz vietējo uzņēmējdarbību. Ja projekta pielikumā ir pievienots plānotā projekta ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums pa mērķu (interešu) grupām (teritorijas apmeklētāji, vietējie iedzīvotāji, vietējie uzņēmēji, pašvaldība un tās iedzīvotāji), izmantojot gan aprakstošo, gan skaitlisko ietekmes noteikšanas metodi, ietekme uz vismaz divām mērķu grupām ir aprēķināta skaitliskā izteiksmē, paskaidrojot pielietoto aprēķina metodi, un paredzamā ietekme ir pozitīva, projekta iesniegums saņem vērtējumu – 3 punkti. Piemēram, tiek pamatota un aprēķināta ietekme uz vietējiem uzņēmējiem un teritorijas apmeklētājiem: - veicot uzņēmējdarbības ienākumu aprēķinu, pamatojoties uz plānoto tūrisma pieaugumu teritorijā un nosakot tūristu pienesumu (ēdināšanas serviss, viesu mājas, un tml.) finansiālā izteiksmē; - veicot netiešās ietekmes uz teritorijas apmeklētājiem noteikšanu, ņemot vērā piedāvātos rekreācijas resursus, kas kalpo arī veselības uzlabošanai un darba spēju celšanai. Projekta iesniedzējam jāpaskaidro pieņēmumi un jānorāda izmantotās aprēķina metodes. Ja projekta iesniegums nesaņem vērtējumu vismaz 1 punkts, projekta iesniegumu noraida. |
| 3.4.1. | nav veikts projekta ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums; | 0 |  |
| 3.4.2. | ir veikts vispārīgs plānotā projekta ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums aprakstošā formā; | 1 |  |
| 3.4.3. | ir veikts detalizēts plānotā projekta ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums pa mērķu (interešu) grupām, izmantojot gan aprakstošo, gan skaitlisko ietekmes noteikšanas metodi. | 3 |  |
| 3.5. | Dabas tūrisma infrastruktūras papildināšana ar veselības maršrutu: | Kritērijs dod papildu punktus. Kritērija vērtēšanai izmanto projekta iesniegumu un projekta iesniegumam pievienoto pielikumu par izvēlēto veselības maršruta risinājumu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātajai metodikai (tīmekļvietne: http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-veselibas-marsruta-izveidosanai/). Projekta iesniegums saņem papildu punktu, ja vismaz daļā no izveidotās infrastruktūras tiek paredzēta veselības maršruta izveide. |
| 3.5.1. | Veselības maršruta izveide projektā nav plānota; | 0 |  |
| 3.5.2. | Veselības maršruta izveide projektā ir iekļauta, apvienojot to ar projektā plānoto dabas tūrisma infrastruktūru. | 1 |  |
| 3.6. | Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana (horizontālā principa “ilgtspējīga attīstība” kritērijs): | Kritērijs dod papildu punktus. Kritērija vērtēšanai izmanto projekta iesnieguma veidlapas 3.3.punktā un 3.4.punktā norādīto informāciju. Projekta iesnieguma vērtēšanā izmanto VARAM metodiku „Metodika 2014.–2020. gada Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai”. Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji pieejami tīmekļvietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/?doc=21004 Ja informācija par zaļo iepirkumu projekta iesnieguma veidlapā nav norādīta, projekta iesniegums nesaņem papildu punktus. Kritērijā piešķir papildu punktus, ja, projekta iesnieguma veidlapas 3.3.punktā un/vai 3.4.punktā norādīts, ka projekta ietvaros veiktiem publiskiem iepirkumiem tika/tiks piemērots ZPI (iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos tika/tiks piemērots ZPI, norādītas preču un pakalpojumu grupas, kur tiks piemērots ZPI). Ja projekta iesniegums saņēmis papildu punktus par ZPI/ZI piemērošanu projekta īstenošanā, finansējuma saņēmējs, sniedzot informāciju par projekta īstenošanas gaitu, norāda par kādu summu īstenoti iepirkumi, kur piemēroti ZPI kritēriji. Piemērojot ZPI/ZI, projekta iesniegumā nepieciešams: aprakstīt, kādām preču un pakalpojumu grupām tiks piemērotas vides prasības, norādīt, kāda iepirkuma procedūra tiks piemērota; ja iespējams, norādīt, par kādu summu tiks īstenoti iepirkumi, kuros tiks piemērots ZPI/ZI. |
| 3.6.1. | iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos tika/tiks piemērots zaļais publiskais iepirkums; | 1 |  |
| 3.6.2. | iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos nav plānots/nav piemērots zaļais publiskais iepirkums. | 0 |  |
| 3.7. | Infrastruktūras pieejamības nodrošināšana (horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” kritērijs): | Kritērijs dod papildu punktu. Kritērija vērtēšanai izmanto projekta iesniegumam pievienoto projektēšanas dokumentāciju un/vai projekta iesnieguma 3.1., 3.2. punktu, pārbaudot vai tajā ir norādīts, ka projektā tiek veiktas specifiskas darbības vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai papildu būvnormatīvos noteiktajam (tīmekļvietne: http://www.esfondi.lv/horizontalo-politiku-koordinacija) |
| 3.7.1. | projektā ir iekļautas specifiskas darbības vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai papildu būvnormatīvos noteiktajam; | 1 |  |
| 3.7.2. | projektā nav iekļautas specifiskas darbības vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai papildu būvnormatīvos noteiktajam. | 0 |  |

Apzīmējumi:

N – ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmuma noteiktajā termiņā).

N/A – kritērijs nav piemērojams.

# Footnotes

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika ir informatīvi skaidrojošs materiāls

Kritērija neatbilstības gadījumā sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, izņemot gadījumus, kad projekta iesniegums ir iesniegts ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros, kad attiecīgais kritērijs ir precizējams.

Kritērija ietvaros tiek pārbaudīta projekta iesniedzēja atbilstība noteiktajam finansējuma saņēmēju lokam