5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" izmaksu – ieguvumu analīzes (IIA) sagatavošanas metodiskie norādījumi

Satura rādītājs

1.	Izmantotie saīsinājumi	4

2.	IIA izstrādes metodikas mērķis	4

3.	IIA izstrādes procesā izmantojamie dokumenti	4

4.	IIA mērķi	4

5.	IIA veikšanas pamatprincipi	5

3.	IIA izstrādes posmi	6

3.1.	Projekta ieviešanas alternatīvu analīze	6

3.2.	Finanšu naudas plūsmas noteikšana	7

3.3.	Sociālekonomiskā analīze	7

3.4.	Finanšu analīze	8

3.5.	Riska un jutīguma analīze	10

3.5.1.	Jutīguma analīze	10

3.5.2.	Risku identificēšana	10

3.5.3.	Risku analīze	10

3.5.4.	Risku mazināšanas un novēršanas plāns	11

4.	IIA sagatavošana SAM 5.6.1. ietvaros plānotajiem projektiem	12

4.1.	Infrastruktūras vienība	12

4.2.	Analīzē izmantojamie pieņēmumi	12

4.3.	Iesniedzamie dokumenti	12

4.4.	SAM 5.6.1 sociālekonomiskie ieguvumi	13

# Izmantotie saīsinājumi

Tabula 1 Izmantotie saīsinājumi

| Saīsinājums | Skaidrojums |
| --- | --- |
| B/C | Ieguvumu un izmaksu attiecība |
| ENPV | Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība |
| ERR | Ekonomiskā ienesīguma vērtība |
| ES | Eiropas Savienība |
| FNPVc | Finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums |
| FNPVk | Finanšu kapitāla neto tagadnes ienesīgums |
| FRRc | Finanšu iekšējā investīciju peļņas norma |
| FRRk | Finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma |
| IIA | Izmaksu – ieguvumu analīze (Cost-Benefit Analysis) |
| IIN | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
| IKP | Iekšzemes kopprodukts |
| MK | Latvijas Republikas Ministru kabinets |
| Projekts | SAM 5.6.1. ietvaros īstenotie projekti |
| PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
| SAM 5.6.1. | Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķis "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" |

# IIA izstrādes metodikas mērķis

IIA metodikas mērķis ir sniegt metodiskus norādījumus un vadlīnijas SAM 5.6.1. projektu  IIA izstrādei, aprakstot IIA struktūru un prasības, pieeju to izpildei un sniedzot projekta iesniedzējam norādes pēc iespējas plašāka un konkrēta līdzfinansējuma nepieciešamības pamatojuma sagatavošanai.

# IIA izstrādes procesā izmantojamie dokumenti

- Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020.

- Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumi Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi".

# IIA mērķi

Galvenie IIA mērķi ir (skat. Ilustrācija 1 IIA mērķi):

- Labākās iespējamās alternatīvas izvēle;

- Izmaksu un finanšu resursu apzināšana projekta īstenošanai;

- Projekta ietekmes uz īstenošanas teritoriju un mērķa grupām  izvērtējums (ekonomiskie ieguvumi un izmaksas);

- Projekta jutīguma un risku izvērtējums un to finanšu un ekonomiskās ietekmes izvērtējums.

Ilustrācija 1 IIA mērķi

# IIA veikšanas pamatprincipi

- IIA jāveic, vadoties pēc Eiropas Komisijas izstrādātajām vadlīnijām attiecībā uz Izmaksu-ieguvumu analīzi (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020).

Ilustrācija 2 IIA veikšanas pamatprincipi

- IIA galvenokārt tiek apskatīti divi izmaksu un ieguvumu veidi (skat. Ilustrācija 2 IIA veikšanas pamatprincipi):

  - Finanšu izmaksas un ieguvumi – projekta dzīves ciklā plānotās investīciju un darbības izmaksas, kā arī paredzamie ieņēmumi;

  - Ekonomiskās izmaksas un ieguvumi – projekta dzīves ciklā plānotās izmaksas un ieguvumi gan tiešajiem, gan netiešajiem projekta labuma saņēmējiem, tai skaitā sabiedrībai kopumā.

- Projektiem, kam jāizstrādā IIA, jābūt ar pozitīvu ekonomisko atdevi un jāveicina ES reģionālās politikas mērķu sasniegšanu.

- Projektiem ir jānodrošina finanšu ilgtspēja (projekta finansiālā noturība) pēc ES līdzfinansējuma saņemšanas.

- Projektiem ir jāpamato ES līdzfinansējuma nepieciešamība.

- IIA izmantojamā projekta alternatīvu finanšu analīzes veikšanas metode ir papildu naudas plūsmas metode (incremental cash flow method), kas aplūko dažādu projekta ieviešanas alternatīvu naudas plūsmu atšķirību.

- Projekta finanšu un ekonomiskajā analīzē izmanto diskontētās naudas plūsmas metodi.

- IIA ir šādas galvenās daļas (skat. Ilustrācija 2 IIA izstrādes posmi):

  - Projekta ieviešanas alternatīvu analīze;

  - Finanšu naudas plūsmas noteikšana;

  - Sociālekonomiskā (ekonomiskā) analīze;

  - Finanšu analīze (optimālajam variantam);

  - Riska un jutīguma analīze.

# IIA izstrādes posmi

Ilustrācija 3 IIA izstrādes posmi

## Projekta ieviešanas alternatīvu analīze

Projekta iznākumu un ietekmes definēšana

Lai definētu projekta problēmu, tiek raksturota pašreizējā projekta situācija, kura tiek salīdzināta ar vēlamo situāciju / rezultātiem ar mērķi identificēt apstākļus, kas neļauj sasniegt vēlamo rezultātu. Pēc šo apstākļu noteikšanas, nepieciešams identificēt projekta mērķus un projekta uzdevumus, t.i., kā projekts novērsīs ierobežojošos apstākļus.

Projekta īstenošanas alternatīvu apzināšana

Lai izvēlētos optimālāko un efektīvāko veidu, kā sasniegt projekta mērķi un izpildīt projekta uzdevumus, nepieciešams apzināt un salīdzināt iespējamās projekta ieviešanas alternatīvas.

Salīdzinot alternatīvas, nepieciešams identificēt vismaz vienu alternatīvu, par kuru tiks veikta IIA. Alternatīvu atlases procesā nepieciešams pamatot, kāpēc atsevišķas alternatīvas tiek atmestas un netiek iekļautas tālākajā IIA. Veicot IIA, vismaz vienu projekta īstenošanas alternatīvu nepieciešams salīdzināt pret “bāzes” alternatīvu, t.i., alternatīva, kas aplūko situāciju bez Projekta .

## Finanšu naudas plūsmas noteikšana

Metodes un pieņēmumu definēšana finanšu analīzes veikšanai un plānotās naudas plūsmas sastādīšana

Projekta finanšu un ekonomiskajā analīzē izmanto diskontētās naudas plūsmas (discounted cash flow) metodi. Alternatīvu naudas plūsmu analīzes galvenais mērķis ir noteikt projekta finanšu neto tagadnes vērtību, pēc kura alternatīvas tiek novērtētas. Naudas plūsmas ietver kopējos projekta dzīves cikla plānotos ieņēmumus (ieguvumus projektiem, kas nav ieņēmumu gūstoši projekti) un izmaksas (gan attiecināmās, gan neattiecināmās), t.sk. darbības izmaksas un ieguldījumu izmaksas.

Naudas plūsma tiek sagatavota tikai attiecībā uz finanšu ieņēmumiem un izmaksām, un papildu naudas plūsma tiek aprēķināta visiem “ar projektu” un “bez projekta” naudas plūsmās iekļautajiem posteņiem.

## Sociālekonomiskā analīze

Finanšu aprēķinu fiskālās korekcijas (PVN no investīciju izmaksām bez darbaspēka izmaksām, IIN no darba spēka izmaksām)

Fiskālās korekcijas ir tiešo un netiešo nodokļu, kā arī subsīdiju ietekmes, iekļaušana naudas plūsmā. Fiskālās korekcijas netiešajiem nodokļiem nav jāveic gadījumos, kad finanšu analīzes ietvaros (darbības izmaksu aprēķinā) nav ņemti vērā netiešie nodokļi (kā tas noteikts iepriekš šīs metodikas aprakstā). Sociālekonomiskajā analīzē arī nav jāiekļauj tīrie pārveduma maksājumi (piemēram, sociālās apdrošināšanas maksājumi), līdz ar to, ja tie iepriekš iekļauti naudas plūsmā, fiskālo korekciju veikšanas posmā, tie jāatskaita no naudas plūsmas.

Ārējo faktoru (netiešo ekonomisko ieguvumu un izmaksu) novērtēšana un iekļaušana aprēķinos (ERR)

Ārējie faktori skar gan projekta iesniedzējus, gan sabiedrību kopumā. Ārējo faktoru ieguvumi un izmaksas nav iekļauti finanšu analīzē. Ārējie faktori var būt kvantificējami, taču gadījumos, kad to ietekme nav viennozīmīgi nosakāma, IIA ietvaros jāveic ārējo faktoru ietekmes apraksts – kvalitatīvs novērtējums. Kvantificējamie ārējie faktori jāiekļauj sociālekonomiskajā naudas plūsmā.

Projekta kopējās ekonomiskās atdeves novērtēšana (ENPV, ERR, B/C)

IIA jāietver Tabulā 3 norādītie sociālekonomiskie rādītāji.

Tabula 3 Finanšu rādītāji, kuri iekļaujami finanšu analīzē

| Rādītājs | Rādītāja pilnais nosaukums | Vērtība | Rādītāja apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| ENPV | Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība | >0 | Projektam ir jābūt pozitīvai ekonomiskajai neto pašreizējai vērtībai. |
| ERR | Ekonomiskā ienesīguma vērtība | >sociālā diskonta likme (5%) | Ja ERR ir lielāka par sociālo diskonta likmi, tad projekts ir ekonomiski izdevīgs sabiedrībai. |
| B/C | Ieguvumu un izmaksu attiecība | >1 | Ja rādītājs ir lielāks par 1, projekta laikā radītie ieņēmumi un ieguvumi (finansiālie un sociālekonomiskie) pārsniedz izmaksas un zaudējumus (finansiālos un sociālekonomiskos). |

## Finanšu analīze

Finanšu analīzes mērķis ir noteikt projekta finansiālo ienesīgumu, ja tāds ir paredzams, projekta finansēšanas iespējas, kā arī ES līdzfinansējuma apjomu.

Finanšu analīze sastāv no četriem soļiem, kuru mērķis ir izvērtēt, vai pieejamie finanšu resursi būs pietiekami, lai segtu projekta izmaksas tā ieviešanas un uzturēšanas fāzēs.

Tabulā 2 attēlota norādīto finanšu rādītāju aprēķināšana.

Tabula 2 Finanšu rādītāji, kuri iekļaujami finanšu analīzē

| Finanšu rādītājs | Finanšu rādītāja pilnais nosaukums | Sagaidāmā vērtība | Finanšu rādītāja apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| FNPVc | Finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums | <0 | Ja rādītāja vērtība ir nulle, projekta ieņēmumu tagadnes vērtība ir vienāda ar projekta izmaksu tagadnes vērtību, un tīrie ieņēmumi sedz investīcijas izmaksas. Parasti ES fondu projektiem šis rādītājs ir negatīvs. Ja tas ir pozitīvs, projektam ES līdzfinansējums nav nepieciešams. |
| FRRc | Finanšu iekšējā investīciju peļņas norma | <Finanšu diskonta likme (4%) | Rādītājs parāda projekta ieņēmumu spēju segt investīcijas un darbības izmaksas, aprēķinot investīciju ienesīguma likmi (procentuālā izteiksmē). Ja FRRc ir lielāks par aprēķinos izmantoto diskonta likmi, projektam ir pietiekami ieņēmumi, lai segtu investīcijas un darbības izmaksas, un ES līdzfinansējums nav nepieciešams. Otrs gadījums, kad FRRc var būt lielāks par aprēķinos izmantoto diskonta likmi, ir, kad projekta nediskontēto un/vai diskontēto naudas plūsmu summa ir negatīva. Gadījumos, kad nediskontēto un diskontēto naudas plūsmu summa ir nulle (vai tuvu nullei, t.i., izmaksas tiek nosegtas ar ieņēmumiem), FRRc ir mazāks par aprēķinos izmantoto diskonta likmi. |
| FNPVk | Finanšu kapitāla neto tagadnes ienesīgums | ≤0 | Rādītājs ir nulle vai lielāks par nulli ieņēmumus gūstošiem projektiem, un tas nozīmē, ka projekta iesniedzēja paša finansējums ir ieņēmumus nesošs un spēj segt darbības izmaksas. |
| FRRk | Finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma | ≤Finanšu diskonta likme (4%) | Norāda uz projekta ieguldījumu finansiālo ienesīgumu. Sagaidāms, ka ES fondu projektiem šis rādītājs būs augstāks par FRRc. |

Projekta finansējuma deficīta likmes aprēķināšana

Projekta finansējuma deficīta likmi (financing gap rate) aprēķina izmantojot šādu formulu:

(Diskontētās investīciju izmaksas + Diskontētie neto ieņēmumi) / Diskontētās investīciju izmaksas.

Projekta finanšu noturīguma analīze

Šī finanšu analīzes soļa mērķis ir izvērtēt projekta īstenošanai un tālākai darbībai nepieciešamo finanšu resursu nodrošinājuma pietiekamību.

## Riska un jutīguma analīze

Riska un jutīguma analīze tiek veikta, lai pārbaudītu dažādu ārējo un iekšējo faktoru ietekmi uz IIA rezultātiem. Projekta riska novērtējums sastāv no:

- Jutīguma analīzes;

- Risku identificēšana;

- Riska analīzes;

- Risku mazināšanas un novēršanas plāna.

### Jutīguma analīze

Lai veiktu projekta stabilitātes izpēti un noskaidrotu projekta sasniedzamo rezultātu atkarību (jutīgumu) no ietekmējošo parametru svārstībām un to iespējamām izmaiņām, tiek izmantota jutīguma analīze.

Mainīgo identifikācija

Šajā IIA jutīguma analīzes solī jāidentificē visi svarīgākie mainīgie lielumi un pieņēmumi, kas var ietekmēt projekta sasniedzamos rezultātus, sagrupējot tos atbilstošās kategorijās.

Savstarpēji saistīto mainīgo izslēgšana

Identificējot mainīgos, jāpārbauda un jāizslēdz savstarpēji saistīto mainīgo izmantošana projekta aprēķinos, jo tie izraisa  faktoru ietekmes pārvērtēšanu un var sagrozīt projekta sasniedzamos rezultātus.

Elastīguma analīze

Elastīguma analīzē procentuāli izmaina izvēlētos projekta mainīgos un novēro, kā mainās finanšu un ekonomiskās darbības rādītāji.

Kritisko mainīgo izvēle

Šajā IIA jutīguma analīzes solī jānosaka projekta kritiskie mainīgie. Kritiskos mainīgos no jutīgiem mainīgajiem izvēlas, norādot izmantoto kritēriju to izvēlei – mainīgie, uz kuru izmaiņām projekta sasniedzamie rezultātu rādītāji ir visjutīgākie, vai kuru izmaiņas var padarīt projektu par nerealizējamu. Katram projektam jānosaka vismaz viens kritiskais mainīgais. Kritiskiem mainīgajiem jānosaka pārslēgšanās punktus (switching value) – kritiskās mainīgo vērtības, pie kurām ENPV vērtība ir vienāda ar nulli.

### Risku identificēšana

Riski tiek identificēti pamatojoties uz jutīguma analīzes rezultātiem, kurā tiek noteikti kritiskie mainīgie un to pārslēgšanās punkti, identificējot ar kritiskajiem mainīgajiem saistītos riskus.

### Risku analīze

Risku analīze tiek veikta, lai identificētu būtiskos ar projekta īstenošanu saistītos riskus, novērtētu risku iestāšanās sekas un definētu risku vadības pasākumus.

Risku iestāšanās varbūtības un ietekmes novērtējums

Risku iestāšanās varbūtību un ietekmi novērtē, izmantojot kvantitatīvo pieeju (vēsturisko datu pielietojums, statistisko metožu izmantošana) vai kvalitatīvo pieeju (ekspertu vērtējums). Katrs identificētais risks tiek klasificēts atkarībā no tā varbūtības, veidojot iedalījumu:

- A – Ļoti zems (0 – 10% varbūtība);

- B – Zems (10 – 33% varbūtība);

- C – Vidējs (33 – 66% varbūtība);

- D – Augsts (66 – 90% varbūtība);

- E – Ļoti augsts (90 – 100% varbūtība).

Kad tiek identificēti ar projekta īstenošanu saistītie riski, to ietekmes pakāpe uz projektu tiek klasificēta atbilstoši tā iespējamajai ietekmei uz projektu, kur ietekme I definējama kā – neietekmē, savukārt ietekme V definējama kā – kritiska (skatīt Ilustrācija 4).

Ilustrācija 4 Risku līmeņu novērtēšana

### Risku mazināšanas un novēršanas plāns

Pēc risku iespējamās ietekmes un varbūtības noteikšanas, tālākās rīcības tiek identificētas ar riska mazināšanas un novēršanas matricu (skatīt Ilustrācija 5), kas paredz ka riski, kas tieši ietekmē kritiskos projekta mainīgos, ar augstāku ietekmes un iespējamības pakāpi tiek risināti izstrādājot rīcības gaitu (plānu), kurā tie tiek novērsti un mazināti.

Ilustrācija 5 Risku mazināšana un novēršana matrica

Pēc risku apzināšanas un to ietekmes novēršanas / mazināšanas rīcības plānu izstrādāšanas, tiek izvērtēta riska noturība pret rīcības plānu, kurā tiek noteikts, vai rīcības plāna ietekmē riska ietekmes pakāpe samazinās vai paliek nemainīga. Riska ietekme uz projektu tiek izvērtēta ņemot vērā riska līmeni pēc rīcības plāna.

# IIA sagatavošana SAM 5.6.1. ietvaros plānotajiem projektiem

## Infrastruktūras vienība

Izmaksu un ieguvumu analīzei jābūt veiktai gan par projektu kopumā, gan katrai infrastruktūras vienībai atsevišķi (termins “infrastruktūras vienība” (a single item of infrastructure) tiek lietots saskaņā ar MK noteikumu 18.punktu).

Infrastruktūras vienība ir būvprojektā noteikta atsevišķa būve vai būves daļa ar nepieciešamajiem inženiertīkliem un ārtelpas labiekārtojumu, kuru var ekspluatēt neatkarīgi no citām būves daļām. Katra infrastruktūras vienība ir funkcionāli neatkarīga un patstāvīga, un tai ir savs mērķis un pielietojums.

## Analīzē izmantojamie pieņēmumi

Analīzē izmantojami šādi pieņēmumi:

- Rekomendētais projekta dzīves cikls – 15 gadi;

- Finanšu diskonta likme – 4%;

- Sociālā diskonta likme – 5%.

## Iesniedzamie dokumenti

- IIA aprēķini jāiesniedz brīvi labojamā Microsoft Excel formā latviešu valodā. IIA aprēķina struktūras piemēru skat. Tabula 4.

Tabula 4 IIA aprēķina struktūras piemērs

| Sadaļas nosaukums un numurs | Sadaļas apraksts |
| --- | --- |
| Ieņēmumi un izdevumi | Ieņēmumi un izdevumi pa darbības veidiem projekta dzīves cikla laikā. |
| Projekta izmaksas | Informācija par plānotajām projektu izmaksām pa izdevumu veidiem projekta dzīves cikla laikā, norādot attiecināmās un neattiecināmās izmaksas. |
| Projekta laika grafiki | Projekta plānotais izpildes apjoms projekta dzīves cikla laikā. |
| Finanšu aprēķins | Finanšu aprēķins, kurā iekļautas šādas pozīcijas: ieņēmumi pa darbības veidiem; darbības izmaksas; investīciju izmaksas; projekta atlikusī vērtība; neto naudas plūsma. |
| Sociālekonomisko ieguvumu aprēķins | Sociālekonomisko ieguvumu aprēķins par katru alternatīvu visa projekta dzīves cikla laikā. |
| Sociālekonomiskās neto naudas plūsmas aprēķins | Sociālekonomiskās naudas plūsmas aprēķins, kurā iekļautas šādas pozīcijas: sociālekonomiskie ieguvumi; finanšu ieguvumi; finanšu un sociālekonomiskie ieguvumi; finanšu izmaksas; finanšu un sociālekonomiskās izmaksas; sociālekonomiskā neto naudas plūsma. |
| Finanšu analīze | Finanšu analizē iekļauti vismaz šādu rādītāju aprēķini: iekšējā ienesīguma norma FRRc; FRRk (%); finanšu tīrā pašreizējā vērtība FNPVc, FNPVk (euro)); finanšu ilgtspējas naudas plūsma (kopējie nediskontētie projekta ieņēmumi un izdevumi dzīves ciklā, euro). |
| Projekta finanšu naudas plūsmas jutīguma analīze | Aprēķini, kuri palīdz identificēt mainīgo ietekmi uz tādiem finanšu rādītājiem kā Finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums (FNPVc) un Finanšu iekšējā investīciju peļņas norma (FRRc). |
| Projekta sociālekonomiskās naudas plūsmas jutīguma analīze | Aprēķini, kuri palīdz identificēt mainīgo ietekmi uz tādiem sociāli ekonomiskajiem rādītājiem kā: ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV); ekonomiskā ienesīguma vērtība (ERR); ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C). |

- IIA aprakstu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu atbilstoši projekta pieteikuma veidlapas 4.pielikumā noteiktajam;

IIA aprakstā jāiekļauj vismaz šāda informācija:

  - Plānotā projekta raksturojums, projekta mērķi;

  - Projekta īstenošanai nepieciešamās investīcijas;

  - Situācijas apraksts ar projektu / bez projekta;

  - Finanšu ieņēmumu un izdevumu pieņēmumi;

  - Sociālekonomisko ieguvumu un zaudējumu pieņēmumi;

  - Risku un jutīguma analīzes rezultātu apraksts.

## SAM 5.6.1 sociālekonomiskie ieguvumi

Sociālekonomisko ieguvumu piemēri, kuri varētu tikt izmantoti, aprēķinot SAM 5.6.1. uzskaitīti Tabulā 5.

Tabula 5 SAM 5.6.1 sociālekonomiskie ieguvumi

| Ieguvumi | Apraksts | Ietekmes rādītājs |
| --- | --- | --- |
| Ieguvumi no IIN | Attīstot inženierinfrastruktūru, satiksmes, komerciālo infrastruktūru attiecīgajās teritorijās, tām un to blakusteritorijām tiek piesaistīti iedzīvotāji uzlabotās dzīvojamās vides dēļ. | IIN apjoma palielināšanās pašvaldības budžetā, iedzīvotāju skaita pieaugums teritorijā. |
| Ieguvumi no uzņēmējdarbības aktivitātes pieauguma | Attīstot inženierinfrastruktūru, nekustamo īpašumu, satiksmes infrastruktūru, attiecīgajās teritorijās un blakus teritorijās, tiek palielināta uzņēmējdarbības aktivitāte. Uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugums mikroekonomikas līmenī nodrošina lielāku ienākumu apjomu uzņēmējdarbībā iesaistītajiem iedzīvotājiem. Makroekonomikas līmenī tiek veicināts IKP pieaugums un nodarbinātības līmenis. | Uzņēmumu ienākuma nodokļa apjoma palielināšanās Valsts budžetā, uzņēmumu skaita pieaugums reģionā, nodarbinātības līmeņa un teritorijas platības, kas tiek izmantota saimnieciskajā darbībā, palielinājums. |
| Nekustamā īpašuma vērtības pieauguma ieguvums | Attīstot degradēto teritoriju un tajās esošo infrastruktūru, palielinās attiecīgajai teritorijai blakusteritorijās esošo, kā arī projekta iesniedzējam piederošo nekustamo īpašumu vērtība. | Projekta iesniedzēja nekustamā īpašuma vērtības pieaugums, blakusteritorijās esošā nekustamā īpašuma vērtības pieaugums, darījumu skaits ar nekustamajiem īpašumiem. |
| Ieguvumi no investoru piesaistes | Attīstot degradēto teritoriju, tiek palielināta iespēja piesaistīt potenciālos uzņēmējdarbības investorus attiecīgajā teritorijā un blakusteritorijās. | Investīciju apjoma pieaugums, uzņēmējdarbības jomu pieaugums. |
| Ieguvumi no tūrisma attīstības | Satiksmes infrastruktūras izveide un uzlabošana, kā arī degradētās teritorijas attīstība piesaista papildu tūristu plūsmu, līdz ar to reģionā palielinās ekonomiskā aktivitāte un ieņēmumi no papildu pakalpojumiem, t.sk. tūrisma pakalpojumiem un precēm. Tūrisma jomas attīstība nodrošina vairāk darba vietu apkaimē. | Jaunu preču, pakalpojumu un uzņēmumu skaita pieaugums, tūrisma jomas uzņēmumu skaita pieaugums, tūristu skaita pieaugums, nodarbinātības līmeņa palielinājums |
| Ieguvumi no vides piesārņojuma mazināšanās | Attīstot inženierinfrastruktūru un iekārtojot degradētās teritorijas, mazinās vides piesārņojums attiecīgajās teritorijās (ūdens, augsne), kā arī tiek nodrošināta vides kvalitātes līmeņa uzturēšana nākotnē. | Vides piesārņojuma mazināšanās, vides uzturēšanas izmaksu samazinājums. |
| Ieguvumi no jaunu darba vietu nodrošināšanas | Attīstot degradēto teritoriju , tiek nodrošinātas jaunas darba vietas dažādās jomās, samazinās bezdarba līmenis reģionā. | Nodarbinātības līmeņa palielināšanās dažādās jomās, IIN apjoma palielināšanās. |
| Drošības līmeņa pieaugums, negadījumu un pārkāpumu skaita samazināšanās teritorijā | Atjaunojot degradēto teritoriju un palielinot ekonomisko aktivitāti tajā, tiek uzlabota sociāli-ekonomiskā vide teritorijā un blakusteritorijās, paaugstinās drošības līmenis tajās, samazinās negadījumu un pārkāpumu skaits un to iespējamība attiecīgajā teritorijā. | Konstatēto pārkāpumu un negadījumu skaita mazināšanās attiecīgajā teritorijā. |
| Ieguvumi no satiksmes dalībnieku patērētā laika satiksmē samazināšanās | Uzlabojot esošo vai izveidojot jaunu satiksmes infrastruktūru, tiek uzlabota satiksmes plūsma (samazinās sastrēgumu apjoms, satiksmes dalībnieki var braukt ar maksimālo pieļaujamo ātrumu, netiek traucēta transporta gaita, rodas jaunas satiksmes plūsmas), līdz ar to samazinās satiksmē pavadītais laiks. | Vidējais satiksmē pavadītais laiks dažādu maršrutu veikšanai. |
| Ieguvumi no konkurences pieauguma | Attīstot degradēto teritoriju un pieaugot uzņēmējdarbības aktivitātei, tiek veicināta uzņēmējdarbības konkurence attiecīgajā teritorijā un blakusteritorijās esošo uzņēmumu vidū. Līdz ar to tiek palielināta preču un pakalpojumu kvalitāte. | Uzņēmējdarbības jomu dažādības pieaugums, jauno produktu klāsta pieaugums, uzņēmumu darbības efektivitātes pieaugums. |
| Ieguvumi no atjaunotajām ēkām, no vēsturisko ēku atjaunošanas/ saglabāšanas | Attīstot degradēto teritoriju, tiek atjaunotas ēkas, kā arī palielinās blakusteritorijās esošo atjaunoto ēku skaits. Tas veicina iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvojamo vidi, uzlabo pilsētas/novada tēlu, kā arī paaugstina nekustamā īpašuma vērtību. Attīstot degradētās teritorijas, iespējams atjaunot un saglabāt vēsturiskās ēkas, līdz ar to tiek saglabātas arhitektūras vērtības. | Atjaunoto ēku skaita pieaugums teritorijā, graustu skaita samazinājums teritorijā, nekustamā īpašuma vērtības pieaugums teritorijā, apbūves intensitāte teritorijā, darījumu skaits ar nekustamajiem īpašumiem. |
| Ieguvumi no inženierinfrastruktūras attīstības | Attīstot inženierinfrastruktūru, attiecīgajā teritorijā un tās blakusteritorijām tiek nodrošināts vairāk un kvalitatīvāki sabiedriskie pakalpojumi (elektroapgāde, ūdensapgāde u.c.). | Ar sabiedriskajiem pakalpojumiem nodrošināto skaita pieaugums. |
| Ieguvumi no papildu pakalpojumu sniegšanas | Degradēto teritoriju attīstība palielina teritorijā un blakusteritorijā esošo papildu preču un pakalpojumu pieprasījumu un ieņēmumus uzņēmumiem, kas tos nodrošina. Papildu ienākumi tiek nodrošināti uzņēmumiem, kas sniedz atbalsta funkcijas teritorijās izveidotās infrastruktūras un iestāžu darbībai. | Uzņēmumu, kas nodrošina papildus preces un pakalpojumus, skaita pieaugums, to ieņēmumu apjoma un darbinieku skaita pieaugums. |

# Footnotes

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

http://likumi.lv/ta/id/281473-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-6-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-rigas-pilsetas-revitalizaciju

Eiropas Komisijas rekomendētie projekta dzīves ciklu ilgumi atrodami Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 42.lpp